Приложение № 4

Информация о расходах

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию

муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (далее – МП) | Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы | Всего, в том числе: | 208038,404 | 281225,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 3553,292 | 3553,292 |
|  |  | областной бюджет | 8033,612 | 8010,154 |
|  |  | бюджет города Рязани | 32693,5 | 32625,5 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 163758,0 | 237036,2 |
| Подпрограмма 1 МП | «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе: | 4141,5 | 4074,5 |
|  |  | бюджет города Рязани | 4141,5 | 4074,5 |
| Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 МП | Участие в конкурсном отборе проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации | Всего | 0,0 | 0,0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 МП | Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 МП | Разработка градостроительной и проектной документации | Всего, в том числе: | 4041,5 | 3974,6 |
|  |  | бюджет города Рязани | 4041,5 | 3974,6 |
| Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 МП | Разработка топографических планов масштаба 1:500 | Всего, в том числе: | 100,0 | 99,9 |
|  |  | бюджет города Рязани | 100,0 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 МП | «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе: | 40868,904 | 40844,646 |
|  |  | федеральный бюджет | 3553,292 | 3553,292 |
|  |  | областной бюджет | 8033,612 | 8010,154 |
|  |  | бюджет города Рязани | 3800,0 | 3799,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 25482,0 | 25482,2 |
| Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 МП | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | Всего | 0,0 | 0,0 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 МП | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 15 385,904 | 15362,446 |
|  |  | федеральный бюджет | 3553,292 | 3553,292 |
|  |  | областной бюджет | 8033,612 | 8010,154 |
|  |  | бюджет города Рязани | 3799,0 | 3799,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Подпрограммы 2 МП | Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | Всего, в том числе: | 1,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 1,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 МП | Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 25482,0 | 25482,2 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 25482,0 | 25482,2 |
| Подпрограмма 3 МП | «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе: | 76016,0 | 78589,1 |
|  |  | бюджет города Рязани | 11140,0 | 11140,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 64876,0 | 67449,1 |
| Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 МП | Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Всего, в том числе: | 9800,0 | 9800,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 9800,0 | 9800,0 |
| Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 МП | Обслуживание программ ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 1340,0 | 1340,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 1340,0 | 1340,0 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 МП | Привлечение средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа | Всего, в том числе: | 64876,0 | 67449,1 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 64876,0 | 67449,1 |
| Подпрограмма 4 МП | «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе: | 87012,0 | 157716,9 |
|  |  | бюджет города Рязани | 13612,0 | 13612,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Другие внебюджетные источники | 73400,0 | 144104,9 |
| Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 МП | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Всего, в том числе: | 12104,0 | 12104,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 12104,0 | 12104,0 |
| Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 МП | Обслуживание программ ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 1508,0 | 1508,0 |
|  |  | бюджет города Рязани | 1508,0 | 1508,0 |
| Основное мероприятие 4.3 Подпрограммы 4 МП | Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту | Всего, в том числе: | 73400,0 | 144104,9 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | другие внебюджетные источники | 73400,0 | 144104,9 |