Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

ЗА 2015 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 19.02.2016 |
| Исполнитель | Начальник сектора инженерных сооружений отдела благоустройства Игумнова Елена Петровна тел. 25-23-30 elenaigumnova@mail.ru |

И.о. начальника управления                                                                      О.Н. Свинцова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2015 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основной цели программы — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм представленный в приложение 1 к отчету показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, по 2 показателям получены результаты выше прогнозируемых.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: повышения уровня благоустройства территории города и повышения уровня благоустройства парков.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы на 2015 год составлял 567070,0 тыс. руб., в том числе:

- 557750,1 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

- 9319,9 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности.

На 31.12.2015 плановый объем финансирования подпрограммы составил 559 502,4 тыс. руб., в том числе:

- 550 182,5 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

- 9319,9 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности.

Уменьшение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы в 2015 году связано с перераспределением субсидий из бюджета города Рязани на реализацию  мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2015 году составило 550 161,5 тыс. руб., (98,3% годового плана) в том числе:

- 550 161,5  тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 9 340,9 тыс. руб., в том числе:

- 21,0 тыс. руб. средства бюджета города Рязани;

- 9319,9 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности.

Вышеуказанная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур.

Также на финансовое исполнение муниципальной программы повлияло  отсутствие средств от приносящей доход деятельности.

С целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани в  2015 году был выполнен  ряд  мероприятий.

В рамках благоустройства мест отдыха горожан выполнены работы      по благоустройству скверов:

- в Центральном парке культуры и отдыха выполнены работы                           по капитальному ремонту пешеходных дорожек с полной заменой бордюрного    камня общей   протяженностью более 10 км., установлена парковая мебель                в количестве 110 единиц, малые  архитектурные формы — 110 единиц, частично ограждена территория парка;

- завершено строительство многофункциональной спортивной площадки,       которая включает в себя универсальную площадку для игр и площадку силовых       и уличных тренажеров Workout;

- созданы и благоустроены две зоны отдыха: сквер Молодежный                           (ул. Горького, 51 ) и сквер Победы   (ул. Чапаева - ул. Кудрявцева);

- для жителей микрорайона Дашково-Песочня выполнено благоустройство     Дубовой рощи по ул. Новоселов протяженностью 1,3 км: мощение пешеходных      дорожек, установлена парковая мебель и выполнено освещение пешеходной зоны.

С целью обеспечения городских дорог искусственным освещением разработан проект на создание сетей искусственного освещения вдоль                    улично-дорожной сети по улицам Солнечная и Петрова.

Для улучшения организации пассажирских перевозок в городе на остановках общественного транспорта установлено 21 новых павильонов ожидания.

Впервые центральные улицы города и пешеходная зона улицы Почтовой          и часть бульвара Есенина украшены огнями праздничной светодиодной                  иллюминации, выполненной на консолях, гирляндах  и растяжках.  Входная арка бульвара Есенина на Театральной площади оснащена    светодиодной подсветкой, на зеленой зоне разделительной полосы по ул. Новоселов установлены конструкции «Зимняя арка».

К празднику Нового года  в городе включено свыше 12 тысяч ламп праздничной  иллюминации. Въездной знак со стороны Москвы был подсвечен автономной электрической иллюминацией.

В рамках празднования в городе Рязани   70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  выполнены работы по благоустройству           и ремонту мемориальных комплексов, памятников и бюстов, расположенных            на территории города  Рязани. Городу Рязани присвоено Почетное звание               Рязанской области «Город Воинской Доблести».

С целью предупреждения вандальных действий на гражданских кладбищах в 2015 году разработаны мероприятия по установке на них систем видеонаблюдения.

В 2015 году на Шереметьевском кладбище установлено 4 камеры видеонаблюдения. В  2016 году система видеонаблюдения будет установлена на следующих кладбищах: Скорбященском, Новогражданском, Новом, Воскресенском и Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища.

В отчетном году на территории города велись работы по  грейдированию проезжей части улиц. Выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани «ЖКУ № 22», проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка» всего отловлено 2860 животных. Выполнены работы по промывке 23800 п.м. труб ливневой канализации, ремонту  169 колодцев ливневой канализации,  заменено 112 шт. канализационных люков.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение следующих мероприятий:

- содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города;

- обеспечение наружного освещения территории города;

- уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города;

- уборка и обслуживание инженерных сооружений;

- праздничное оформление территории города;

- размещение и содержание малых архитектурных форм и прочих объектов благоустройства;

- обустройство и содержание городских пляжей;

- обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному    ремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильных дорог общего пользования местного  значения города;

- содержание муниципального имущества;

- озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города;

- содержание городских парков, скверов и бульваров.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «ССВПД «Ритуал» на выполнение следующих мероприятий:

- организация содержания мест захоронения (содержание Мемориальных комплексов и содержание  городских кладбищ);

- организация ритуальных услуг на территории города Рязани;

- содержание муниципального имущества.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города;

-  оплата за электроэнергию в количестве 7524721кВт.;

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- ликвидировано  15 несанкционированных свалок;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города (установлено 235 шт., обслуживается 2 стац.);

- праздничное оформление территории города (установлено 34 иск. елей, трибуна, подиум, вывешено 1620 флагов, иллюминация);

-  ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов (установлено 21 шт.), установке и ремонту ограждения, ремонту лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ»;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оформление документов для захоронений;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. № 1198 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 год. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 29 июля 2015 г. № 3454 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы для выполнения дополнительных работ по мероприятиям «Озеленение территории города», «Содержание муниципального имущества». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 14 сентября 2015 г. № 4287 | 1. Уточнение объема финансирования в связи с выделением целевых субсидий на приобретение основных средств, для праздничного оформления территории города. 2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 28 декабря 2015 г. № 5972 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы для выполнения дополнительных работ по мероприятию «Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города» и закупке материалов по мероприятию «Праздничное оформление территории города». |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 31 декабря 2015 г. № 6094 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2 и муниципальной программы в целом.

I. Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 – 2020».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

ДИ1 = 94,5  % - данный целевой показатель не в полном объеме достиг запланированных значений;

ДИ2 =116,5% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ3 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ4 = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ5 = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ6 = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 1:

ЭОМ1 = 94,5% - эффективность средняя;

ЭОМ2 = 116,5% - эффективность высокая;

ЭОМ3 = 100% - эффективность высокая;

ЭОМ4 = 100% - эффективность высокая;

ЭОМ5 = 100% - эффективность высокая;

ЭОМ6 = 100% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 1:

ЭЗ1 = 94,5% - эффективность средняя;

ЭЗ2 = 116,5% - эффективность высокая;

ЭЗ3 = 100% - эффективность средняя;

ЭЗ4 = 100% - эффективность высокая;

ЭЗ5 = 100% - эффективность средняя.

4. Эффективность реализации подпрограммы 1:

ЭПП1 = (94,5% + 116,5%+100%+100%+100%)/5 = 102,2%

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

II. Подпрограмма 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2:

ДИ1 = 113% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 2:

ЭОМ = 113% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 2:

ЭЗ = 113% - эффективность высокая.

4. Эффективность реализации подпрограммы 2:

ЭПП2 = 113/1 = 113%.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы  за 2015 год оценивается как высокая и достигает значения 107,6%.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В дальнейшем реализация основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2020 годы.