Утверждена постановлением администрации города Рязани от 21 сентября 2011 г. №4133 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» г. Рязань, 2011 г.

ПАСПОРТ

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение

- энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации города Рязани от 21.09.2011 № 4131 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| Разработчик Программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Исполнители Программы | Администрация города Рязани, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, управление здравоохранения администрации города Рязани, управление культуры администрации города Рязани, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, бюджетные учреждения, МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (МУП «РМПТС»), МП «Водоканал города Рязани», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (МУП «РГРЭС»), МУП «Свет города Рязани», МУП «Управление Рязанского троллейбуса», товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы, управляющие организации |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани; - активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение. Программой предусматривается решение следующих задач: - снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани; - популяризация энергосбережения в городе Рязани; - создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 5 354 324,59 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год – 984 574,63 тыс. рублей; 2013 год – 1 089 295,54 тыс. рублей; 2014 год – 993 358,89 тыс. рублей; 2015 год – 2 287 095,53 тыс. рублей. Из них по источникам финансирования: - Средства бюджета города Рязани - 281 744,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 55 677,43 тыс. рублей; 2013 год – 63 760,25 тыс. рублей; 2014 год – 62 696,26 тыс. рублей; 2015 год – 99 610,98 тыс. рублей. - Внебюджетные средства - 1 249 050,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 555 222,11 тыс. рублей; 2013 год – 245 767,79 тыс. рублей; 2014 год – 204 760,92 тыс. рублей; 2015 год – 243 299,72 тыс. рублей. - Средства федерального бюджета - 3 548 575,24 тыс. рублей в том числе по годам: 2012 год – 293 059,47 тыс. рублей; 2013 год – 699 877,92 тыс. рублей; 2014 год – 669 848,61 тыс. рублей; 2015 год – 1 885 789,23 тыс. рублей. - Средства областного бюджета - 274 953,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 80 615,61 тыс. рублей; 2013 год – 79 889,58 тыс. рублей; 2014 год – 56 053,10 тыс. рублей; 2015 год – 58 395,60 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации Программы | - Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче с 955 443,95 Гкал в 2011 году до 887 023,86 Гкал в 2015 году. - Снижение объема потерь электрической энергии при ее передаче по электросетям с 137 900 000,00 кВтч в 2011 году до 135 150 000,00 кВтч в 2015 году. - Снижение объема потерь воды при ее передаче с 17 781,66 куб. м в 2011 году до 16 540,77 куб.м в 2015 году. - Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади с 0,2 Гкал/кв.м в 2011 году до 0,18 Гкал/кв.м в 2015 году. - Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади с 29,55 кВтч/кв.м в 2011 году до 26,06 кВтч/кв.м в 2015 году. - Снижение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. с 36,92 куб.м/чел. в 2011 году до 32,74 куб.м/чел. в 2015 году. - Снижение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. метр общей площади с 0,17 Гкал/кв. м в 2011 году до 0,16 Гкал/кв.м в 2015 году. - Снижение удельного расхода электрической энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. метр общей площади с 39,1 кВтч/кв. м в 2011 году до 38,94 кВтч/кв.м в 2015 году. - Снижение удельного расхода воды в жилых домах в расчете на 1 кв.м с 3,48 куб.м/кв.м в 2011 году до 3,35 куб.м/кв.м в 2015 году. - Увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории города Рязань, с 0 т.у.т. в 2011 году до 13,26 т.у.т. в 2015 году. - Снижение потребления электрической энергии, затрачиваемой на уличное освещение, с 16 500 000,00 кВтч в 2011 году до 9 701 193,88 кВтч в 2015 году. - Снижение потребления энергоресурсов населением в городе Рязани |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий для бюджетных организаций составит 223 570,48 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий для муниципального жилищного фонда составит 5 849,65 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в сфере возобновляемых источников составит 89,3 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры составит 123 915,83 тыс. руб., в том числе: - в сфере теплоснабжения - 110 187,47 тыс. руб.; - в сфере водоснабжения и водоотведения -13 215,31 тыс. руб.; - в сфере электроснабжения - 513,06 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в сфере уличного освещения составит 39 546,87 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в транспортном комплексе составит 726,7 тыс. руб. |

1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате Программы

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009   № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации».

В 2010 году крупными и средними организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 99,2 млрд. рублей, в том числе:

- по обрабатывающим производствам на сумму 85,4 млрд. рублей;

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 13,8 млрд. руб.

Индекс промышленного производства к уровню 2009 года составил 108,2% (в 2009 году - 90,1%):

- то же в обрабатывающих производствах - 110,6%;

- то же при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 93,4%. При этом производство электроэнергии  уменьшилось на 7%, производство тепловой энергии - на 3,1%.

В период с 2008 по 2011 год рост цены на природный газ  составил  67%, на тепло вую энергию - 41%, на водоснабжение -  порядка 35%.

В 2011 году средняя  стоимость 1 кВтч электроэнергии, по сравнению с 2008 годом возросла на 62%. По мнению экспертов, дальнейшее ежегодное увеличение тарифа не превысит 15 %. Это связано с политикой государства по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию (Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»).

Прогнозируемый на перспективу до 2015 года рост затрат бюджетных средств на энергообеспечение объектов бюджетной сферы составляет 6 ÷7% в год.

В условиях роста цен на энергоносители, одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рязани становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы ЖКХ, предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рязани, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижением эффективности оказываемых услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Рязани и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и предприятиями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рязани, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, в том числе коммунального комплекса и транспортной сферы города.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования;

- необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями регионального и федерального значения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынков.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно - коммунальной сферы города Рязани и решения социальных вопросов.

2.  Цели и задачи Программы и обоснование их выбора

После анализа полученных данных при обследовании муниципального образования городской округ – город Рязань Рязанской области, были определены следующие цели Программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

Для достижения обозначенных целей, необходимо решить следующие задачи:

- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани;

- популяризация энергосбережения в городе Рязани;

- создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Достижение перечисленных выше целей и решение поставленных задач позволит сократить финансовые расходы из бюджета города Рязани.

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I (в редакции решения Рязанской городской Думы от 22.04.2010 №156-I).

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществлена в период с 2012 – 2015 годы в один этап.

- Планируемые результаты реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | Другие источники |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани |  | 199 893,6 | 3 601 280,4 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка С.1) | Гкал/ кв.м | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка С.12) | кВтч/ кв.м | 29,55 | 28,63 | 27,77 | 26,90 | 26,06 |
|  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. (табл. 2, строка С.7) | куб.м/ чел. | 36,92 | 35,84 | 34,78 | 33,74 | 32,74 |
| 1.2 | Задача 2. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии |  | 0,00 | 1 988,91 | Увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории МО (табл. 1, строка 15) | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 11,04 | 13,26 |
| 1.3 | Задача 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |  | 0,00 | 398 497,71 | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче (табл. 1, строка 76) | Гкал | 955 443,95 | 937 629,00 | 921 050,10 | 902 990,29 | 887 023,86 |
|  |  |  |  |  | Снижение объема потерь электрической энергии при ее передаче по электросетям (табл. 1, строка 75) | кВтч | 137 900 000 | 137 213 600 | 136 525 000 | 135 825 500 | 135 150 000 |
|  |  |  |  |  | Снижение объема потерь воды при ее передаче (табл. 1, строка 77) | куб.м | 17 781,66 | 17 467,25 | 17 158,40 | 16 821,96 | 16 540,77 |
| 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  | 1 867,32 | 438 417,78 | Снижение потребления электрической энергии затрачиваемой на уличное освещение | кВтч | 16 500 000,00 | 9 701 193,88 | 9 701 193,88 | 9 701 193,88 | 9 701 193,88 |
|  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.13) | Гкал/ кв.м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода электрической энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.23) | кВтч/ кв.м | 39,10 | 39,08 | 39,01 | 38,98 | 38,94 |
|  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода воды в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.18) | куб.м/ кв.м | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | 71484,00 | 609 316,00 | Учет потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | 8 500,00 |  | 0,00 | Снижение потребления энергоресурсов населением в городе Рязани | - | - | - | - | - | - |

Исходные данные для вычисления значений результатов реализации ДЦП (целевых индикаторов) представлены в таблице 1.

Методика вычисления показателей (индикаторов) представлена в таблице 2.

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетном секторе (приложение № 3 к Программе) | Средства бюджета города Рязани | 199 893,60 | 36 009,67 | 42 181,07 | 42 607,87 | 79 094,99 | 2012-2015 гг. | Управление образования и молодежной политики, управление здравоохранения, управление культуры, управление по физической культуре и массовому спорту | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 445 541,17 тыс.руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства областного бюджета | 43 144,76 | 16 049,25 | 16 339,51 | 5 354,10 | 5 401,90 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет | 3 244 089,30 | 228 110,03 | 628 886,61 | 593 106,66 | 1 793 986,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 314 046,42 | 55 936,23 | 93 205,50 | 64 668,60 | 100 236,09 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 314 046,42 | 55 936,23 | 93 205,50 | 64 668,60 | 100 236,09 |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере образования и молодежной политики | Средства бюджета города Рязани | 127 827,44 | 23 022,19 | 35 434,91 | 24 441,16 | 44 929,18 | 2012-2015 гг. | Управление образования и молодежной политики | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 343 571,70 тыс.руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства областного бюджета | 13 315,85 | 5 670,77 | 7 287,56 | 357,52 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет | 2 450 470,46 | 204 410,51 | 582 019,72 | 471 617,44 | 1 192 422,79 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 225 417,37 | 41 368,72 | 76 324,12 | 45 884,74 | 61 839,79 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 225 417,37 | 41 368,72 | 76 324,12 | 45 884,74 | 61 839,79 |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере здравоохранения | Средства бюджета города Рязани | 47 113,32 | 3 472,82 | 2 440,93 | 14 877,02 | 26 322,55 | 2012-2015 гг. | Управление здравоохранения | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 58 153,86 тыс.руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства областного бюджета | 10 253,81 | 6 254,98 | 3 795,83 | 203,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет | 344 029,48 | 4 710,31 | 18 457,09 | 71 468,79 | 249 393,29 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 56 786,44 | 8 820,28 | 10 026,67 | 8 634,22 | 29 305,27 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 56 786,44 | 8 820,28 | 10 026,67 | 8 634,22 | 29 305,27 |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере культуры | Средства бюджета города Рязани | 16 011,69 | 7 917,15 | 1 605,93 | 2 352,64 | 4 135,97 | 2012-2015 гг. | Управление культуры | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 23 582,86 тыс.руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства областного бюджета | 14 703,57 | 3 601,65 | 1 535,82 | 4 762,29 | 4 803,81 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет | 192 924,02 | 16 828,82 | 8 248,54 | 29 181,61 | 138 665,05 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 14 398,97 | 4 137,71 | 1 717,23 | 4 780,65 | 3 763,38 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 14 398,97 | 4 137,71 | 1 717,23 | 4 780,65 | 3 763,38 |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере физической культуры и массового спорта | Средства бюджета города Рязани | 8 941,15 | 1 597,51 | 2 699,30 | 937,05 | 3 707,29 | 2012-2015 гг. | Управление по физической культуре и массовому спорту | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 20 233,05 тыс.руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства областного бюджета | 4 871,53 | 521,85 | 3 720,30 | 31,29 | 598,09 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет | 256 665,34 | 2 160,39 | 20 161,26 | 20 838,82 | 213 504,87 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 17 443,64 | 1 609,52 | 5 137,48 | 5 368,99 | 5 327,65 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 17 443,64 | 1 609,52 | 5 137,48 | 5 368,99 | 5 327,65 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: | Средства бюджета города Рязани | 199 893,60 | 36 009,67 | 42 181,07 | 42 607,87 | 79 094,99 |  |  | 445 541,17 тыс. руб. |
|  |  | Средства областного бюджета | 43 144,76 | 16 049,25 | 16 339,51 | 5 354,10 | 5 401,90 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 3 244 089,30 | 228 110,03 | 628 886,61 | 593 106,66 | 1 793 986,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 314 046,42 | 55 936,23 | 93 205,50 | 64 668,60 | 100 236,09 |  |  |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 314 046,42 | 55 936,23 | 93 205,50 | 64 668,60 | 100 236,09 |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по созданию энергоэффективного здания с использованием возобновляемых источников энергии (приложение № 8 к Программе) | Средства областного бюджета | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2013-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Экономия денежных средств за счет создание возобновляемых источников энергии составит 211,80 тыс. руб. на конец реализации ДЦП |
|  |  | Средства федерального бюджета | 1 388,91 | 0,00 | 788,91 | 600,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: | Средства областного бюджета | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |  | 211,80 тыс. руб. |
|  |  | Средства федерального бюджета | 1 388,91 | 0,00 | 788,91 | 600,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения (приложение № 5 табл.1-2 к Программе) | Средства областного бюджета | 43 337,69 | 12 525,03 | 12 812,66 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2012-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, МУП «РМПТС» | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 266 846,05 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства федерального бюджета | 214 566,44 | 48 685,71 | 51 850,29 | 55 220,55 | 58 809,89 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 93 565,05 | 23 094,18 | 31 318,05 | 18 917,71 | 20 235,11 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства предприятия | 42 744,37 | 13 881,68 | 20 707,99 | 3 949,01 | 4 205,69 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 50 820,68 | 9 212,50 | 10 610,06 | 14 968,70 | 16 029,42 |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения (приложение № 5 табл. 3-4 к Программе) | Средства областного бюджета | 18 825,45 | 8 092,33 | 9 038,41 | 0,00 | 1 694,70 | 2012-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, МП «Водоканал города Рязани» | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 29 200,82 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 26 228,10 | 12 051,22 | 5 313,06 | 4 814,11 | 4 049,71 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства предприятия | 22 178,39 | 12 051,22 | 5 313,06 | 4 814,11 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 4 049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,71 |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения (приложение № 5 табл. 5-6 к Программе) | Внебюджетные средства, всего | 1 974,98 | 293,31 | 611,15 | 310,16 | 760,36 | 2012-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, МУП «РГРЭС» | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 1 094,22 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | в том числе средства предприятия | 1 974,98 | 293,31 | 611,15 | 310,16 | 760,36 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3: | Средства областного бюджета | 62 163,13 | 20 617,36 | 21 851,07 | 9 000,00 | 10 694,70 |  |  | 297 141,08 тыс. руб. |
|  |  | Средства федерального бюджета | 214 566,44 | 48 685,71 | 51 850,29 | 55 220,55 | 58 809,89 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 121 768,13 | 35 438,71 | 37 242,26 | 24 041,98 | 25 045,19 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства предприятия | 66 897,74 | 26 226,21 | 26 632,20 | 9 073,28 | 4 966,05 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 54 870,39 | 9 212,50 | 10 610,06 | 14 968,70 | 20 079,13 |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде. Создание демонстрационной зоны «Энергоэффективный квартал» (приложение № 4 к Программе) | Средства бюджета города Рязани | 1 867,32 | 196,76 | 208,18 | 517,39 | 944,99 | 2012-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 13 017,93 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Средства федерального бюджета | 88 530,59 | 16 263,73 | 18 352,12 | 20 921,40 | 32 993,34 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 21 817,17 | 4 318,36 | 4 690,03 | 5 420,34 | 7 388,44 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства собственников жилья | 10 044,16 | 1 828,92 | 2 062,25 | 2 382,07 | 3 770,92 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 11 773,01 | 2 489,44 | 2 627,78 | 3 038,27 | 3 617,52 |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности системы уличного освещения (приложение № 6 к Программе) | Средства областного бюджета | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 г. | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, МУП «Свет города Рязани» | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 158 187,48 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 320 413,60 | 320 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 320 413,60 | 320 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в транспортном комплексе (приложение № 7 к Программе) | Внебюджетные средства, всего | 5 406,42 | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 г. | Администрация города Рязани, отдел транспорта и связи, МУП «Управление Рязанского троллейбуса» | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 2 906,8 тыс. руб. на конец реализации Программы |
|  |  | энергосервисные контракты | 5 406,42 | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4: | Средства бюджета города Рязани | 1 867,32 | 196,76 | 208,18 | 517,39 | 944,99 |  |  | 174 112,21 тыс. руб. |
|  |  | Средства областного бюджета | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 88 530,59 | 16 263,73 | 18 352,12 | 20 921,40 | 32 993,34 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 347 637,19 | 330 138,38 | 4 690,03 | 5 420,34 | 7 388,44 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства собственников жилья | 10 044,16 | 1 828,92 | 2 062,25 | 2 382,07 | 3 770,92 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 337 593,03 | 328 309,46 | 2 627,78 | 3 038,27 | 3 617,52 |  |  |  |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятия по установке приборов учета энергоресурсов | Средства бюджета города Рязани | 71484,00 | 100000,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 | 2012-2015 гг. | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства | Экономия денежных средств потребителей за счет перехода на оплату за фактические потребленные энергоресурсы и воду |
|  |  | Средства областного бюджета | 166 796,00 | 41 699,00 | 41 699,00 | 41 699,00 | 41 699,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 442 520,00 | 110 630,00 | 110 630,00 | 110 630,00 | 110 630,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства предприятия | 354 016,00 | 88 504,00 | 88 504,00 | 88 504,00 | 88 504,00 |  |  |  |
|  |  | средства собственников жилья | 88 504,00 | 22 126,00 | 22 126,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5: | Средства бюджета города Рязани | 71 484,00 | 17 871,00 | 17 871,00 | 17 871,00 | 17 871,00 |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 166 796,00 | 41 699,00 | 41 699,00 | 41 699,00 | 41 699,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 442 520,00 | 110 630,00 | 110 630,00 | 110 630,00 | 110 630,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства предприятия | 354 016,00 | 88 504,00 | 88 504,00 | 88 504,00 | 88 504,00 |  |  |  |
|  |  | средства собственников жилья | 88 504,00 | 22 126,00 | 22 126,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |  |  |  |
| 2 | Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие по популяризации энергосбережения в городе Рязани (приложение № 2 к ДЦП) | Средства бюджета города Рязани | 8 500,00 | 1 600,00 | 3 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 2012-2015 гг | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства, отдел по связям со СМИ аппарата администрации | - повышение грамотности и активное участие населения города в области энерго-сбережения; - повышение ответственности муниципальных служащих за нерациональное использование энергоресурсов |
|  | Итого по задаче 1: | Средства бюджета города Рязани | 8 500,00 | 1 600,00 | 3 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП | Средства бюджета города Рязани | 281 744,92 | 55 677,43 | 63 760,25 | 62 696,26 | 99 610,98 |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 274 953,89 | 80 615,61 | 79 889,58 | 56 053,10 | 58 395,60 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 3 548 575,24 | 293 059,47 | 699 877,92 | 669 848,61 | 1 885 789,23 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства, всего | 1 225 971,74 | 532 143,32 | 245 767,79 | 204 760,92 | 243 299,72 |  |  |  |
|  |  | средства предприятия | 420 913,74 | 114 730,21 | 115 136,20 | 97 577,28 | 93 470,05 |  |  |  |
|  |  | средства собственников жилья | 98 548,16 | 23 954,92 | 24 188,25 | 24 508,07 | 25 896,92 |  |  |  |
|  |  | энергосервисные контракты | 706 509,84 | 393 458,19 | 106 443,34 | 82 675,57 | 123 932,74 |  |  |  |

Адресный перечень мероприятий уточняется в процессе реализации Программы и утверждается в установленном порядке.

Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 65%.

Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправления, от общего числа мероприятий составляет   0 %.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Рязани на период 2012 - 2015 годы будет производиться за счет средств федерального бюджета (Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р), за счет средств бюджета Рязанской области (долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года»), за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств внебюджетных источников. Под внебюджетными средствами подразумеваются энергосервисные контракты (глава 5 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), средства предприятий, а также средства собственников жилья.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 5 354 324,59  тыс. рублей, в том числе:

Средства бюджета города Рязани - 281 744,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 55 677,43 тыс. рублей;

2013 год – 63 760,25 тыс. рублей;

2014 год – 62 696,26 тыс. рублей;

2015 год – 99 610,98 тыс. рублей.

При рассмотрении объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Рязани необходимо учитывать экономический эффект от реализованных мероприятий.

Внебюджетные средства - 1 249 050,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 555 222,11 тыс. рублей;

2013 год – 245 767,79 тыс. рублей;

2014 год – 204 760,92 тыс. рублей;

2015 год – 243 299,72 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета – 3 548 575,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 293 059,47 тыс. рублей;

2013 год – 699 877,92 тыс. рублей;

2014 год – 669 848,61 тыс. рублей;

2015 год – 1 885 789,23 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 274 953,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 80 615,61 тыс. рублей;

2013 год – 79 889,58 тыс. рублей;

2014 год – 56 053,10 тыс. рублей;

2015 год – 58 395,60 тыс. рублей.

Объемы средств, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

Более подробно объемы и источники финансирования представлены в приложении № 1 к ДЦП.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Формы и методы управления реализацией Программы определяются ответственным исполнителем Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год;

б) готовит обращения в государственные органы исполнительной власти Рязанской области о получении финансовой поддержки из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей программе Рязанской области, и субъектам, заинтересованным в участии и софинансировании мероприятий Программы;

в) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств (в случае необходимости и согласия участников Программы) для финансирования Программы;

г) вносит в администрацию города Рязани предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

д) готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

е) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Руководитель Программы:

а) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

б) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

в) готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики отчеты о реализации Программы.

При наличии аналогичных региональных программ ответственный исполнитель Программы предпринимает действия в целях получения субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей Программой Рязанской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области в части реализации Программы.

К реализации мероприятий Программы в бюджетных учреждениях привлекаются юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет ответственный исполнитель Программы.

С целью контроля за реализацией Программы руководитель Программы ежеквартально (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики отчет о результатах  реализации мероприятий Программы в отчетном периоде согласно приложению № 5 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131).

Руководитель Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о результатах реализации Программы и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы и подготовки сводного аналитического отчета.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 5 и № 7 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131).

После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель (руководитель) Программы представляет в администрацию города Рязани на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 6 и № 8 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области, муниципальными нормативными правовыми актами органы государственного и муниципального финансового контроля, могут осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.

  - Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, потребителями в многоквартирных домах, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса на 31 644,97 т.у.т;

- перейти на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;

- перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета;

- снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг;

- повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Рязани;

- повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Рязани;

- повысить эффективность работы городского электрического транспорта на территории города Рязани;

- организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии;

- организовать в городе Рязани демонстрационную зону «Энергоэффективный дом».

| № п/п | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | ИТОГО за период реализации Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению в бюджетном фонде, в том числе: | тыс.руб. | 223 570,48 | 29 327,32 | 47 362,48 | 39 264,07 | 107 616,61 |
| 1.1 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 14 015,67 | 411,19 | 1 680,41 | 1 622,99 | 10 301,08 |
| 1.2 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 34 160,97 | 3 770,40 | 3 520,94 | 5 639,81 | 21 229,82 |
| 1.3 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 12 521,51 | 1 998,58 | 1 154,76 | 2 756,09 | 6 612,08 |
| 1.4 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 6 869,82 | 460,06 | 1 085,76 | 1 591,59 | 3 732,41 |
| 1.5 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для общеобразова-тельных учреждений | тыс.руб. | 87 353,03 | 10 572,70 | 18 157,53 | 12 692,04 | 45 930,76 |
| 1.6 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 68 649,48 | 12 114,39 | 21 763,08 | 14 961,55 | 19 810,46 |
| 2 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 5 849,65 | 1 100,40 | 1 226,61 | 1 413,86 | 2 108,78 |
| 3 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 89,30 | 0,00 | 51,90 | 18,70 | 18,70 |
| 4 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению в коммунальной инфраструктуре, в том числе: | тыс.руб. | 123 915,83 | 29 040,04 | 28 625,06 | 28 854,98 | 37 395,74 |
| 4.1 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 110 187,47 | 24 609,61 | 27 285,13 | 28 259,47 | 30 033,26 |
| 4.2 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 13 215,31 | 4 409,35 | 1 177,53 | 402,39 | 7 226,03 |
| 4.3 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 513,06 | 21,08 | 162,40 | 193,12 | 136,45 |
| 5 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 39 546,87 | 39 546,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 726,70 | 726,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 393 698,83 | 99 741,33 | 77 266,06 | 69 551,61 | 147 139,83 |

Таблица 1. Исходные данные

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 82,48 | 81,55 | 99,19 | 109,12 | 119,04 | 128,96 | 138,89 | 148,81 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 2 698,72 | 2 734,06 | 2 591,61 | 2 601,61 | 2 560,47 | 2 523,33 | 2 483,85 | 2 450,44 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 987 351,00 | 979 917,00 | 1 011 353,00 | 1 028 754,00 | 1 028 754,00 | 1 039 000,00 | 1 049 400,00 | 1 059 900,00 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 6 765,72 | 7 063,14 | 6 477,91 | 6 369,63 | 6 250,86 | 6 140,33 | 6 019,94 | 5 913,49 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 76 611,00 | 71 710,10 | 69 790,00 | 71 185,80 | 69 927,11 | 68 690,68 | 67 343,80 | 66 218,10 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 1 759 598,16 | 1 740 177,61 | 1 664 806,87 | 1 698 103,01 | 1 668 077,61 | 1 636 975,09 | 1 604 877,54 | 1 578 050,67 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 947 357,00 | 960 541,00 | 990 316,00 | 1 008 178,00 | 1 008 178,00 | 1 018 220,00 | 1 028 400,00 | 1 038 700,00 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 248,57 | 369,20 | 397,01 | 516,11 | 774,17 | 1 161,25 | 1 741,88 | 2 612,82 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 14 332,00 | 14 420,20 | 15 791,30 | 16 107,13 | 16 429,27 | 19 715,12 | 23 658,15 | 28 389,78 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 1 635 464,78 | 1 618 895,39 | 1 548 241,27 | 1 579 206,10 | 1 594 998,16 | 1 559 485,13 | 1 524 762,81 | 1 490 813,59 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,76 | 2,24 | 2,48 | 2,85 | 3,28 | 3,77 | 4,34 | 4,99 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 769,66 | 645,90 | 1 012,79 | 1 088,75 | 1 170,41 | 1 258,19 | 1 352,55 | 1 453,99 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 9,75 | 11,46 | 11,46 | 13,18 | 14,17 | 15,23 | 16,37 | 17,60 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2 020,00 | 2 364,50 | 2 871,00 | 3 377,50 | 3 708,75 | 4 265,06 | 4 904,82 | 5 640,55 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 11,04 | 13,26 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 1 772 083,18 | 1 803 731,18 | 1 675 419,24 | 1 641 910,86 | 1 609 072,64 | 1 641 254,09 | 1 805 379,50 | 1 769 271,91 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 4,30 | 0,53 | 0,91 | 0,82 | 2,04 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,52 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 114 593,48 | 132 981,19 | 136 903,70 | 134 315,97 | 132 216,99 | 130 602,84 | 127 360,43 | 125 238,82 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 615 477,20 | 652 437,90 | 657 638,20 | 676 600,64 | 678 355,57 | 699 902,98 | 703 667,21 | 712 450,40 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 26 644,24 | 12 794,28 | 8 937,52 | 7 150,01 | 5 005,01 | 2 502,50 | 1 751,75 | 0,00 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 50 385,30 | 46 553,90 | 44 812,20 | 35 849,76 | 25 094,83 | 12 547,42 | 8 783,19 | 0,00 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 1 229 839,00 | 1 289 397,00 | 1 209 373,90 | 1 174 784,29 | 1 141 780,04 | 1 109 951,39 | 1 077 162,05 | 1 045 328,60 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 31 202,00 | 32 274,00 | 31 786,00 | 31 818,04 | 31 861,66 | 31 910,25 | 31 920,77 | 31 931,00 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 19 800,00 | 9 900,00 | 7 916,40 | 5 987,30 | 3 568,40 | 1 036,60 | 496,30 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 205,00 | 194,00 | 145,00 | 112,96 | 69,34 | 20,75 | 10,23 | 0,00 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 20 015 700,00 | 19 928 816,00 | 21 623 471,00 | 20 974 766,87 | 20 345 523,86 | 19 735 158,15 | 19 143 103,40 | 18 568 810,30 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 672 619,70 | 684 783,60 | 708 748,20 | 709 748,20 | 710 748,20 | 710 748,20 | 711 599,30 | 712 450,40 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 2 177,70 | 1 629,67 | 2 319,76 | 2 250,16 | 2 182,66 | 2 117,18 | 2 053,66 | 1 992,05 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 1 644,70 | 1 629,67 | 2 319,76 | 2 250,16 | 2 182,66 | 2 117,18 | 2 053,66 | 1 992,05 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 6 103 580,00 | 6 158 745,00 | 5 760 031,00 | 6 198 729,70 | 6 174 755,11 | 6 253 260,00 | 6 172 325,20 | 6 050 878,70 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 160 515,59 | 157 540,23 | 221 942,90 | 237 003,51 | 251 657,43 | 267 859,24 | 285 382,41 | 304 356,02 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Общее количество БУ | ед. | 258,00 | 259,00 | 261,00 | 262,00 | 265,00 | 265,00 | 266,00 | 267,00 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,70 | 73,00 | 120,00 | 198,00 | 265,00 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 76,00 | 45,00 | 44,00 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 1 711 417,00 | 1 586 148,00 | 1 435 719,00 | 1 363 933,05 | 1 295 736,40 | 1 230 949,58 | 1 169 402,10 | 1 110 931,99 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 9 213,00 | 10 134,30 | 11 147,73 | 12 262,50 | 13 488,75 | 14 837,63 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 758,30 | 1 018,70 | 1 117,30 | 1 215,90 | 1 314,50 | 1 413,10 | 1 511,70 | 1 610,30 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 38,50 | 42,35 | 46,59 | 51,24 | 56,37 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 14 663 600,00 | 14 521 700,00 | 15 176 900,00 | 15 708 090,00 | 15 698 968,26 | 15 690 751,34 | 15 671 821,24 | 15 637 476,63 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 14 341 000,00 | 14 202 200,00 | 14 797 900,00 | 15 236 800,00 | 15 227 678,26 | 15 219 461,34 | 15 200 531,24 | 15 166 186,63 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 356 146 745,00 | 360 815 739,00 | 383 502 146,00 | 384 000 000,00 | 387 840 000,00 | 391 718 000,00 | 395 635 000,00 | 399 591 000,00 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 39 814 077,00 | 48 859 254,00 | 60 101 868,00 | 65 000 000,00 | 70 000 000,00 | 77 000 000,00 | 85 000 000,00 | 110 000 000,00 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 306 430 911,00 | 302 282 126,00 | 312 766 764,00 | 310 000 000,00 | 305 000 000,00 | 298 000 000,00 | 290 000 000,00 | 265 000 000,00 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | Гкал | 390,00 | 510,00 | 350,00 | 347,00 | 397,40 | 386,30 | 432,00 | 401,90 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,05 | 119,22 | 162,25 | 311,04 | 357,69 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 826 560,00 | 866 590,00 | 1 702 779,14 | 1 685 751,35 | 1 668 893,84 | 1 652 204,90 | 1 635 682,85 | 1 619 326,02 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 30 080,00 | 52 390,00 | 68 270,00 | 219 147,68 | 450 601,34 | 859 146,55 | 1 046 837,02 | 1 133 528,21 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 1 790 800,00 | 1 864 600,00 | 1 869 500,00 | 1 850 805,00 | 1 832 296,95 | 1 813 973,98 | 1 795 834,24 | 1 777 875,90 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 352 900,00 | 389 800,00 | 491 900,00 | 629 273,70 | 1 117 701,14 | 1 324 201,01 | 1 508 500,76 | 1 617 867,07 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 30 951 400,00 | 29 473 500,00 | 32 714 600,00 | 32 387 454,00 | 32 063 579,46 | 31 742 943,67 | 31 425 514,23 | 31 111 259,09 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 2 022 700,00 | 2 728 100,00 | 3 372 600,00 | 4 744 762,01 | 6 087 911,83 | 8 109 369,82 | 9 392 143,44 | 9 838 095,68 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 2 459 800,00 | 2 861 400,00 | 3 475 600,00 | 5 729 243,45 | 7 874 815,12 | 10 013 905,17 | 11 178 055,41 | 12 412 459,04 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 70 771,65 | 71 957,27 | 72 119,37 | 70 676,98 | 69 263,44 | 67 878,18 | 66 520,61 | 65 190,20 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 24 215,85 | 25 877,02 | 28 676,00 | 38 613,95 | 47 574,57 | 52 705,37 | 57 190,43 | 59 039,42 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 93 961,83 | 94 936,54 | 97 245,30 | 95 300,39 | 93 394,38 | 91 526,50 | 89 695,97 | 87 902,05 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 16 384,24 | 19 734,57 | 24 123,67 | 36 203,65 | 43 605,64 | 54 612,67 | 60 979,35 | 64 673,54 |
| 63 | Число жилых домов, МО | ед. | 2 457,00 | 2 498,00 | 2 574,00 | 2 650,00 | 2 726,00 | 2 802,00 | 2 878,00 | 2 954,00 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 357 466,74 | 593 767,29 | 393 930,29 | 1 277 597,81 | 2 653 458,55 | 5 109 999,72 | 6 289 720,74 | 6 879 618,31 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 9 469 897,56 | 9 233 597,01 | 9 433 434,01 | 8 549 766,49 | 7 173 905,75 | 4 717 364,58 | 3 537 643,56 | 2 947 745,99 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 1 451 314,74 | 1 875 058,14 | 2 085 751,45 | 3 186 960,21 | 4 372 238,64 | 5 695 321,40 | 6 531 204,61 | 7 131 950,30 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 8 376 049,56 | 7 952 306,16 | 7 741 612,85 | 6 640 404,09 | 5 455 125,66 | 4 132 042,90 | 3 296 159,69 | 2 695 414,00 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 9 556 394,30 | 9 565 697,64 | 9 555 907,88 | 9 594 499,82 | 9 503 195,12 | 9 412 730,56 | 9 323 071,18 | 9 234 205,91 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 270 970,00 | 261 666,66 | 271 456,42 | 232 864,48 | 324 169,18 | 414 633,74 | 504 293,12 | 593 158,39 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 2 422 044,99 | 2 685 789,91 | 3 063 694,42 | 4 429 879,70 | 5 508 871,75 | 6 616 201,64 | 7 433 894,29 | 7 941 436,57 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 7 405 319,31 | 7 141 574,39 | 6 763 669,88 | 5 397 484,60 | 4 318 492,55 | 3 211 162,66 | 2 393 470,01 | 1 885 927,73 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 247,76 | 234,66 | 229,20 | 223,74 | 218,27 | 212,81 | 207,35 | 201,89 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 147,73 | 145,75 | 145,08 | 144,40 | 143,73 | 143,05 | 142,38 | 141,70 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 139 232 535,00 | 138 643 250,00 | 138 409 540,00 | 137 900 000,00 | 137 213 600,00 | 136 525 000,00 | 135 825 500,00 | 135 150 000,00 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 950 758,00 | 1 021 012,00 | 908 597,00 | 955 443,95 | 937 629,00 | 921 050,10 | 902 990,29 | 887 023,86 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 20 839,00 | 19 238,00 | 17 433,00 | 17 781,66 | 17 467,25 | 17 158,40 | 16 821,96 | 16 540,77 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | 53 946,64 | 52 369,60 | 51 152,97 | 49 936,33 | 48 719,69 | 47 503,05 | 46 286,41 | 45 069,78 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | ед. | 31,00 | 18,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2. Целевые показатели

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 32,72 | 33,53 | 26,13 | 23,84 | 21,51 | 19,57 | 17,88 | 16,47 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2008г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 95,95 | 98,02 | 97,92 | 98,00 | 98,09 | 98,16 | 98,35 | 98,64 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 3,67 | 5,23 | 6,13 | 8,10 | 12,39 | 18,91 | 28,94 | 44,18 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 18,71 | 20,11 | 22,63 | 22,63 | 23,49 | 28,70 | 35,13 | 42,87 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 92,95 | 93,03 | 93,00 | 93,00 | 95,62 | 95,27 | 95,01 | 94,47 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 53,58 | 65,48 | 55,56 | 12,12 | 34,50 | 15,60 | 10,59 | 5,32 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | D.15.(n) - D.15.(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 2,22 | 2,22 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | п.3.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.3.(2008) |  | -24 394,54 | 198 918,74 | 267 852,95 | 338 261,19 | 396 897,19 | 447 661,55 | 490 424,68 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2008) |  | -42 934,40 | 350 096,98 | 471 421,19 | 595 339,70 | 698 539,06 | 787 884,32 | 863 147,44 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | п.4.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.4.(2008) |  | -167,16 | 1 363,07 | 1 835,43 | 2 317,90 | 2 719,70 | 3 067,55 | 3 360,58 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2008 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2008) |  | -128 657,19 | 19 535 518,53 | 26 305 446,91 | 33 220 137,41 | 38 978 693,33 | 43 964 186,34 | 48 163 891,40 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | п.5.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.5.(2008) |  | -1 892,83 | 15 434,60 | 20 783,37 | 26 246,52 | 30 796,23 | 34 735,16 | 38 053,26 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2008 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2008) |  | -18 455,12 | 150 487,31 | 202 637,87 | 255 903,57 | 300 263,27 | 338 667,85 | 371 019,29 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2008 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | п.6.(2008) – А.1.(n)/ А.1.(2008)] *п.6.(2008) |  | -43 474,50 | 354 501,13 | 477 351,58 | 602 828,95 | 707 326,54 | 797 795,75 | 874 005,67 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2008) |  | -87 818 497,30 | 716 092 279,94 | 964 250 190,17 | 1 217 714 487,84 | 1 428 799 616,31 | 1 611 547 417,42 | 1 765 491 443,56 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2008 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |  |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,53 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - С.1.(n-1) |  | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | где n →2020г. |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - С.2.(n-1) |  | -0,25 | -0,08 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | где n →2020г. |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 2,84 | 1,35 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,00 |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 39,42 | 39,95 | 38,05 | 36,92 | 35,84 | 34,78 | 33,74 | 32,74 |  |
| С.7 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 96,59 | 51,03 | 54,60 | 53,01 | 51,46 | 49,96 | 48,51 | - |  |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n) - С.7.(n-1) |  | 0,54 | -1,90 | -1,13 | -1,09 | -1,05 | -1,04 | -1,01 | где n →2020г. |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n) - С.8.(n-1) |  | -45,55 | 3,56 | -1,59 | -1,54 | -1,50 | -1,46 | - | где n →2020г. |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.9./С.10. |  | -0,01 | -0,53 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | - |  |
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/м2 | п.27./п.28. | 29,76 | 29,10 | 30,51 | 29,55 | 28,63 | 27,77 | 26,90 | 26,06 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/м2 | п.29./п.30. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/м2 | С.12.(n) - С.12.(n-1) |  | -0,66 | 1,41 | -0,96 | -0,93 | -0,86 | -0,87 | -0,84 | где n →2020г. |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/м2 | С.13.(n) - С.13.(n-1) |  | - | - | - | - | - | - | - | где n →2020г. |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.15./С.14. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./(п.27.+п.29.)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 81,14 | 91,22 | 93,87 | 94,95 | 96,35 | 98,12 | 98,64 | 100,00 |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 98,42 | 99,24 | 99,35 | 99,49 | 99,69 | 99,91 | 99,95 | 100,00 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 75,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п.34.(n)/ п.33.(n))*100% | 2,63 | 2,56 | 3,85 | 3,82 | 4,08 | 4,28 | 4,62 | 5,03 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п.34.(n) / п.33.(2008))*100% | 2,63 | 2,58 | 3,64 | 3,88 | 4,12 | 4,39 | 4,68 | 4,99 | При стабилизации п.29. на уровне 2008г. |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | С.21.1(n) - С.21.1(n-1) |  | -0,07 | 1,30 | -0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,34 | 0,41 | где n →2020г. |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | С.21.2(n) - С.21.2(n-1) |  | -0,05 | 1,06 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | где n →2020г. |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | С.23.(n) - С.23.(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n →2020г. |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36.*100% | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 9,43 | 27,55 | 45,28 | 74,44 | 99,25 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 |  |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 27,94 | 16,54 | 16,18 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41*100% | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,74 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | 1,34 |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 24,46 | 29,11 | 31,92 | 31,58 | 31,04 | 30,33 | 29,50 | 28,57 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 97,80 | 97,80 | 97,50 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 96,99 | 96,99 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 11,18 | 13,54 | 15,67 | 16,93 | 18,05 | 19,66 | 21,48 | 27,53 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 86,04 | 83,78 | 81,56 | 80,73 | 78,64 | 76,08 | 73,30 | 66,32 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 42,00 | 72,00 | 89,00 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 3,64 | 6,05 | 4,01 | 13,00 | 27,00 | 52,00 | 64,00 | 70,00 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 19,71 | 20,91 | 26,31 | 34,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 6,54 | 9,26 | 10,31 | 14,65 | 18,99 | 25,55 | 29,89 | 31,62 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 7,95 | 9,71 | 10,62 | 17,69 | 24,56 | 31,55 | 35,57 | 39,90 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 34,22 | 35,96 | 39,76 | 54,63 | 68,69 | 77,65 | 85,97 | 90,56 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 17,44 | 20,79 | 24,81 | 37,99 | 46,69 | 59,67 | 67,98 | 73,57 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.64. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,61 |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51+п.52-п.53)./п.66. | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2008г. |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2008г. |
| D.17. | Изменение отношения удельного .расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2008) | - | 1,05 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,96 |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.+п.56-п.57-п.58)/п.68. | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2008г. |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2008г. |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2008) | - | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.48+п.49)/п.69. | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.+п.47-п.48-п.49)/п.70. | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(1) - D.23.(2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2008г. |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2008г. |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2008) | - | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./ кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./ кв.м. | (п.59-п.60.+п.61-п.62)/п.72. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м. /кв.м. | D.28.(n) - D.28.(2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2008г. |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - отчетный год, (n-1) - предидующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./ кв.м. | D.29.(n) - D.29.(2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2008г. |
| D.32. | Изменение отношения удельного .расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2008) | - | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | п.73(n) -п.73(n-1) |  | -13,10 | -7,82 | -7,44 | -7,22 | -7,09 | -6,49 | -5,46 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | п.74(n) -п.74(n-1) |  | -1,98 | -0,58 | -0,65 | -0,64 | -0,63 | -0,56 | -0,60 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п.75(n) -п.75(n-1) |  | -589 285,00 | -233 710,00 | -509 540,00 | -686 400,00 | -688 600,00 | -699 500,00 | -675 500,00 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п.76(n) -п.76(n-1) |  | 70 254,00 | -112 415,00 | 46 846,95 | -17 814,95 | -16 578,90 | -18 059,81 | -15 966,43 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п.77(n) -п.77(n-1) |  | -1 601,00 | -1 805,00 | -1 651,34 | -314,41 | -308,85 | -336,44 | -281,19 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт.ч. | п.78(n) -п.78(n-1) |  | -1 577,04 | -1 467,64 | -1 373,64 | -1 311,64 | -1 281,64 | -1 243,64 | -1 216,64 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на котором осуществляется МО | ед | п.79(n) -п.79(n-1) |  | -13,00 | -3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед | п.80(n) -п.80(n-1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Сводный перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы».

| № пп | Наименование | Ед. измерений | ИТОГО за период реализации программы | 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Средства собственников жилья | Энергосервисные контракты |
| 1 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 287 921,66 | 8 941,15 | 4 871,53 | 256 665,34 | 17 443,64 | 0,00 | 0,00 | 17 443,64 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 711,91 | 0,00 | 711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 69 246,78 | 3 397,23 | 4 159,62 | 44 292,45 | 17 397,48 | 0,00 | 0,00 | 17 397,48 |
| 2 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 458 183,05 | 47 113,32 | 10 253,81 | 344 029,48 | 56 786,44 | 0,00 | 0,00 | 56 786,44 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 850,30 | 0,00 | 1 430,41 | 0,00 | 3 419,89 | 0,00 | 0,00 | 3 419,89 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 149 544,75 | 30 445,59 | 8 823,40 | 85 655,67 | 24 620,09 | 0,00 | 0,00 | 24 620,09 |
| 3 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 238 038,25 | 16 011,69 | 14 703,57 | 192 924,02 | 14 398,97 | 0,00 | 0,00 | 14 398,97 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 1 282,76 | 0,00 | 1 106,57 | 0,00 | 176,19 | 0,00 | 0,00 | 176,19 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 64 873,42 | 3 865,04 | 13 597,00 | 33 390,55 | 14 020,83 | 0,00 | 0,00 | 14 020,83 |
| 4 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 145 277,38 | 8 166,04 | 3 249,06 | 115 355,67 | 18 506,61 | 0,00 | 0,00 | 18 506,61 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 316,50 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 150,90 | 0,00 | 0,00 | 150,90 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 65 027,27 | 1 605,31 | 3 083,46 | 42 049,36 | 18 289,14 | 0,00 | 0,00 | 18 289,14 |
| 5 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс.руб. | 1 499 545,52 | 65 137,54 | 5 956,40 | 1 321 833,23 | 106 618,35 | 0,00 | 0,00 | 106 618,35 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 8 022,02 | 0,00 | 2 564,75 | 0,00 | 5 457,27 | 0,00 | 0,00 | 5 457,27 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 675 782,19 | 34 524,05 | 3 391,65 | 536 944,00 | 100 922,49 | 0,00 | 0,00 | 100 922,49 |
| 6 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 1 172 208,22 | 54 523,86 | 4 110,39 | 1 013 281,56 | 100 292,41 | 0,00 | 0,00 | 100 292,41 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 5 645,34 | 0,00 | 4 110,39 | 0,00 | 1 534,95 | 0,00 | 0,00 | 1 534,95 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 506 902,77 | 14 394,16 | 0,00 | 394 571,36 | 97 937,25 | 0,00 | 0,00 | 97 937,25 |
| 7 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 112 215,08 | 1 867,32 | 0,00 | 88 530,59 | 21 817,17 | 0,00 | 10 044,16 | 11 773,01 |
| 8 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 1 988,91 | 0,00 | 600,00 | 1 388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 351 469,18 | 17 573,46 | 43 337,69 | 196 992,99 | 93 565,05 | 42 744,37 | 0,00 | 50 820,68 |
| 10 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 45 053,55 | 2 252,68 | 18 825,45 | 0,00 | 23 975,42 | 19 925,71 | 0,00 | 4 049,71 |
| 11 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 1 974,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,98 | 1 974,98 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 345 742,39 | 6 106,40 | 2 250,00 | 0,00 | 337 385,99 | 0,00 | 0,00 | 337 385,99 |
| 13 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере популяризации энергосбережения | тыс.руб. | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 5 406,42 |
| 15 | Затраты на выполнение мероприятий по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы | тыс.руб. | 680 800,00 | 71 484,00 | 166 796,00 | 0,00 | 442 520,00 | 354 016,00 | 88 504,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 5 354 324,59 | 307 677,46 | 274 953,89 | 3 531 001,78 | 1 240 691,46 | 418 661,06 | 98 548,16 | 723 482,23 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 20 828,83 | 0,00 | 10 089,63 | 0,00 | 10 739,20 | 0,00 | 0,00 | 10 739,20 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 1 531 377,18 | 88 231,38 | 33 055,13 | 1 136 903,39 | 273 187,28 | 0,00 | 0,00 | 273 187,28 |

| № пп | Наименование | Ед.измерений | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Средства собственников жилья | Энергосервисные контракты |
| 1 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 5 889,27 | 1 597,51 | 521,85 | 2 160,39 | 1 609,52 | 0,00 | 0,00 | 1 609,52 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 2 082,11 | 28,21 | 487,57 | 0,00 | 1 566,33 | 0,00 | 0,00 | 1 566,33 |
| 2 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 23 258,39 | 3 472,82 | 6 254,98 | 4 710,31 | 8 820,28 | 0,00 | 0,00 | 8 820,28 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 749,09 | 0,00 | 749,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 11 294,22 | 191,42 | 5 505,89 | 1 386,57 | 4 210,34 | 0,00 | 0,00 | 4 210,34 |
| 3 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 32 485,33 | 7 917,15 | 3 601,65 | 16 828,82 | 4 137,71 | 0,00 | 0,00 | 4 137,71 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 260,07 | 0,00 | 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 12 689,68 | 471,52 | 3 341,58 | 4 743,06 | 4 133,52 | 0,00 | 0,00 | 4 133,52 |
| 4 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 7 530,38 | 2 206,08 | 1 513,92 | 2 910,33 | 900,05 | 0,00 | 0,00 | 900,05 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 51,23 | 0,00 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 2 851,42 | 80,60 | 1 462,69 | 410,87 | 897,26 | 0,00 | 0,00 | 897,26 |
| 5 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс.руб. | 139 850,00 | 7 854,37 | 2 491,99 | 115 012,03 | 14 491,61 | 0,00 | 0,00 | 14 491,61 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 1 290,91 | 0,00 | 1 290,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 65 720,42 | 1 815,51 | 1 201,08 | 48 219,19 | 14 484,64 | 0,00 | 0,00 | 14 484,64 |
| 6 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 127 091,81 | 12 961,74 | 1 664,86 | 86 488,15 | 25 977,06 | 0,00 | 0,00 | 25 977,06 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 1 664,86 | 0,00 | 1 664,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 59 440,28 | 1 730,86 | 0,00 | 31 958,03 | 25 751,39 | 0,00 | 0,00 | 25 751,39 |
| 7 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 20 778,85 | 196,76 | 0,00 | 16 263,73 | 4 318,36 | 0,00 | 1 828,92 | 2 489,44 |
| 8 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 84 304,92 | 4 393,36 | 12 525,03 | 44 292,35 | 23 094,18 | 13 881,68 | 0,00 | 9 212,50 |
| 10 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 20 143,55 | 0,00 | 8 092,33 | 0,00 | 12 051,22 | 12 051,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 293,31 | 0,01810 | 0,00 | 0,00 | 293,31 | 293,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 345 742,39 | 6 106,40 | 2 250,00 | 0,00 | 337 385,99 | 0,00 | 0,00 | 337 385,99 |
| 13 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере популяризации энергосбережения | тыс.руб. | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,42 | 0,00 | 0,00 | 5 406,42 |
| 15 | Затраты на выполнение мероприятий по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы | тыс.руб. | 170 200,00 | 17 871,00 | 41 699,00 | 0,00 | 110 630,00 | 88 504,00 | 22 126,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 984 574,63 | 66 177,21 | 80 615,61 | 288 666,11 | 549 115,71 | 114 730,21 | 23 954,92 | 410 430,58 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 050,44 | 0,00 | 4 050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 154 078,13 | 4 318,12 | 11 998,81 | 86 717,72 | 51 043,48 | 0,00 | 0,00 | 51 043,48 |

| № пп | Наименование | Ед.измерений | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Средства собственников жилья | Энергосервисные контракты |
| 1 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 31 718,34 | 2 699,30 | 3 720,30 | 20 161,26 | 5 137,48 | 0,00 | 0,00 | 5 137,48 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 48,25 | 0,00 | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 13 901,84 | 1 308,77 | 3 672,05 | 3 786,51 | 5 134,51 | 0,00 | 0,00 | 5 134,51 |
| 2 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 34 720,52 | 2 440,93 | 3 795,83 | 18 457,09 | 10 026,67 | 0,00 | 0,00 | 10 026,67 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 478,32 | 0,00 | 478,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 11 024,49 | 0,00 | 3 317,51 | 2 588,92 | 5 118,06 | 0,00 | 0,00 | 5 118,06 |
| 3 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 13 107,52 | 1 605,93 | 1 535,82 | 8 248,54 | 1 717,23 | 0,00 | 0,00 | 1 717,23 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 231,61 | 0,00 | 231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 6 332,08 | 300,37 | 1 304,21 | 3 028,07 | 1 699,43 | 0,00 | 0,00 | 1 699,43 |
| 4 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 12 832,20 | 1 377,76 | 1 710,56 | 5 541,61 | 4 202,27 | 0,00 | 0,00 | 4 202,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 7 396,62 | 145,89 | 1 620,77 | 1 429,18 | 4 200,78 | 0,00 | 0,00 | 4 200,78 |
| 5 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс.руб. | 351 622,92 | 13 792,92 | 3 464,41 | 303 247,90 | 31 117,69 | 0,00 | 0,00 | 31 117,69 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 1 273,84 | 0,00 | 1 273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 167 557,59 | 4 385,46 | 2 190,57 | 129 935,07 | 31 046,49 | 0,00 | 0,00 | 31 046,49 |
| 6 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 336 611,19 | 20 264,23 | 2 112,59 | 273 230,21 | 41 004,16 | 0,00 | 0,00 | 41 004,16 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 2 112,59 | 0,00 | 2 112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 172 980,15 | 5 147,12 | 0,00 | 127 098,82 | 40 734,21 | 0,00 | 0,00 | 40 734,21 |
| 7 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 23 250,33 | 208,18 | 0,00 | 18 352,12 | 4 690,03 | 0,00 | 2 062,25 | 2 627,78 |
| 8 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 788,91 | 0,00 | 0,00 | 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 95 980,99 | 4 393,36 | 12 812,66 | 47 456,92 | 31 318,05 | 20 707,99 | 0,00 | 10 610,06 |
| 10 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 14 351,47 | 2 252,68 | 9 038,41 | 0,00 | 3 060,38 | 3 060,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 611,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,15 | 611,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере популяризации энергосбережения | тыс.руб. | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Затраты на выполнение мероприятий по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы | тыс.руб. | 170 200,00 | 17 871,00 | 41 699,00 | 0,00 | 110 630,00 | 88 504,00 | 22 126,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 1 089 295,54 | 70 406,29 | 79 889,58 | 695 484,56 | 243 515,11 | 112 883,52 | 24 188,25 | 106 443,34 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 234,40 | 0,00 | 4 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 379 192,77 | 11 287,61 | 12 105,11 | 267 866,57 | 87 933,48 | 0,00 | 0,00 | 87 933,48 |

| № пп | Наименование | Ед.измерений | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Средства собственников жилья | Энергосервисные контракты |
| 1 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 27 176,15 | 937,05 | 31,29 | 20 838,82 | 5 368,99 | 0,00 | 0,00 | 5 368,99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 31,29 | 0,00 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 8 962,30 | 331,40 | 0,00 | 3 261,91 | 5 368,99 | 0,00 | 0,00 | 5 368,99 |
| 2 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 95 183,03 | 14 877,02 | 203,00 | 71 468,79 | 8 634,22 | 0,00 | 0,00 | 8 634,22 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 676,70 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 473,70 | 0,00 | 0,00 | 473,70 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 34 430,10 | 11 835,50 | 0,00 | 19 016,07 | 3 578,53 | 0,00 | 0,00 | 3 578,53 |
| 3 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 41 077,19 | 2 352,64 | 4 762,29 | 29 181,61 | 4 780,65 | 0,00 | 0,00 | 4 780,65 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 311,08 | 0,00 | 311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 14 403,38 | 64,00 | 4 451,21 | 5 135,97 | 4 752,20 | 0,00 | 0,00 | 4 752,20 |
| 4 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 29 521,29 | 2 800,89 | 24,58 | 19 501,79 | 7 194,03 | 0,00 | 0,00 | 7 194,03 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 54,53 | 0,00 | 24,58 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 18 604,58 | 511,96 | 0,00 | 10 928,54 | 7 164,08 | 0,00 | 0,00 | 7 164,08 |
| 5 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс.руб. | 247 205,32 | 10 034,80 | 0,00 | 217 256,21 | 19 914,31 | 0,00 | 0,00 | 19 914,31 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 915,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,37 | 0,00 | 0,00 | 915,37 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 104 637,14 | 2 843,21 | 0,00 | 82 864,51 | 18 929,42 | 0,00 | 0,00 | 18 929,42 |
| 6 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 265 574,25 | 11 605,47 | 332,94 | 234 859,44 | 18 776,40 | 0,00 | 0,00 | 18 776,40 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 1 109,80 | 0,00 | 332,94 | 0,00 | 776,86 | 0,00 | 0,00 | 776,86 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 118 233,86 | 3 829,57 | 0,00 | 96 589,61 | 17 814,68 | 0,00 | 0,00 | 17 814,68 |
| 7 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 26 859,13 | 517,39 | 0,00 | 20 921,40 | 5 420,34 | 0,00 | 2 382,07 | 3 038,27 |
| 8 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 83 138,26 | 4 393,36 | 9 000,00 | 50 827,19 | 18 917,71 | 3 949,01 | 0,00 | 14 968,70 |
| 10 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 4 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814,11 | 4 814,11 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 310,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,16 | 310,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере популяризации энергосбережения | тыс.руб. | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Затраты на выполнение мероприятий по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы | тыс.руб. | 170 200,00 | 17 871,00 | 41 699,00 | 0,00 | 110 630,00 | 88 504,00 | 22 126,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 993 358,89 | 67 089,62 | 56 053,10 | 665 455,25 | 204 760,92 | 97 577,28 | 24 508,07 | 82 675,57 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 3 098,77 | 0,00 | 902,89 | 0,00 | 2 195,88 | 0,00 | 0,00 | 2 195,88 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 299 271,36 | 19 415,64 | 4 451,21 | 217 796,61 | 57 607,90 | 0,00 | 0,00 | 57 607,90 |

| № пп | Наименование | Ед.измерений | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Средства собственников жилья | Энергосервисные контракты |
| 1 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс.руб. | 223 137,90 | 3 707,29 | 598,09 | 213 504,87 | 5 327,65 | 0,00 | 0,00 | 5 327,65 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 598,09 | 0,00 | 598,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 44 300,53 | 1 728,85 | 0,00 | 37 244,03 | 5 327,65 | 0,00 | 0,00 | 5 327,65 |
| 2 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс.руб. | 305 021,11 | 26 322,55 | 0,00 | 249 393,29 | 29 305,27 | 0,00 | 0,00 | 29 305,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 2 946,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,19 | 0,00 | 0,00 | 2 946,19 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 92 795,94 | 18 418,67 | 0,00 | 62 664,11 | 11 713,16 | 0,00 | 0,00 | 11 713,16 |
| 3 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс.руб. | 151 368,21 | 4 135,97 | 4 803,81 | 138 665,05 | 3 763,38 | 0,00 | 0,00 | 3 763,38 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 480,00 | 0,00 | 303,81 | 0,00 | 176,19 | 0,00 | 0,00 | 176,19 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 31 448,28 | 3 029,15 | 4 500,00 | 20 483,45 | 3 435,68 | 0,00 | 0,00 | 3 435,68 |
| 4 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 95 393,51 | 1 781,31 | 0,00 | 87 401,94 | 6 210,26 | 0,00 | 0,00 | 6 210,26 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 120,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,95 | 0,00 | 0,00 | 120,95 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 36 174,65 | 866,86 | 0,00 | 29 280,77 | 6 027,02 | 0,00 | 0,00 | 6 027,02 |
| 5 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс.руб. | 760 867,28 | 33 455,45 | 0,00 | 686 317,09 | 41 094,74 | 0,00 | 0,00 | 41 094,74 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,90 | 0,00 | 0,00 | 4 541,90 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 337 867,04 | 25 479,87 | 0,00 | 275 925,23 | 36 461,94 | 0,00 | 0,00 | 36 461,94 |
| 6 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс.руб. | 442 930,97 | 9 692,42 | 0,00 | 418 703,76 | 14 534,79 | 0,00 | 0,00 | 14 534,79 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 758,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,09 | 0,00 | 0,00 | 758,09 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 156 248,48 | 3 686,61 | 0,00 | 138 924,90 | 13 636,97 | 0,00 | 0,00 | 13 636,97 |
| 7 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 41 326,77 | 944,99 | 0,00 | 32 993,34 | 7 388,44 | 0,00 | 3 770,92 | 3 617,52 |
| 8 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс.руб. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс.руб. | 88 045,00 | 4 393,36 | 9 000,00 | 54 416,53 | 20 235,11 | 4 205,69 | 0,00 | 16 029,42 |
| 10 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 5 744,41 | 0,00 | 1 694,70 | 0,00 | 4 049,71 | 0,00 | 0,00 | 4 049,71 |
| 11 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс.руб. | 760,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,36 | 760,36 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению в сфере популяризации энергосбережения | тыс.руб. | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Затраты на выполнение мероприятий по установке приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы | тыс.руб. | 170 200,00 | 17 871,00 | 41 699,00 | 0,00 | 110 630,00 | 88 504,00 | 22 126,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО затраты на выполнение мероприятий по энергосбережению | тыс.руб. | 2 287 095,53 | 104 004,34 | 58 395,60 | 1 881 395,87 | 243 299,72 | 93 470,05 | 25 896,92 | 123 932,74 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 9 445,22 | 0,00 | 901,90 | 0,00 | 8 543,32 | 0,00 | 0,00 | 8 543,32 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 698 834,92 | 53 210,01 | 4 500,00 | 564 522,49 | 76 602,42 | 0,00 | 0,00 | 76 602,42 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий по популяризация энергосбережения в городе Рязани

| № п/п | Мероприятие | Механизм реализации | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Рязани |  |  | не требует |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка требований к порядку организации размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Рязани |  |  | не требует |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Создание энергосервисной компании |  |  | не требует |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Разработка необходимых нормативных правовых актов в соответствии с подпрограммами целевой программы и требованиями законодательных и нормативных актов РФ |  |  | не требует |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Разработка единого медиа-плана проведения работ по пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации и на различных рекламных носителях | Обзор существующих рекламных материалов по энергосбережению и выбор наиболее применимых в дальнейшей работе | тыс.руб. | 150 |  |  |  | 150 | Местный бюджет |
| 6 | Проведение соцопросов об отношении жителей города к проблеме энергосбережения | Использование результатов соцопросов и проведение работ с фокус-группами по оптимизации рекламной продукции | тыс.руб. | 300 |  |  |  | 300 | Местный бюджет |
| 7 | Разработка условий конкурса «Лучший проект по энергосбережению» среди студентов и молодежи | Проведение конкурса «Лучший проект по энергосбережению» среди студентов и молодежи | тыс.руб. |  | 150 |  |  | 150 | Местный бюджет |
| 8 | Разработка условий творческого конкурса с различными номинациями (плакат, ролик, публикация) | Проведение конкурса на создание наглядных материалов по проблеме энергосбережения (плакат, ролик, публикация) | тыс.руб. |  | 150 |  |  | 150 | Местный бюджет |
| 9 | Создание (в дальнейшем -поддержка) сайта (портала) по энергосбережению, подбор материалов для сайта (портала) по энергосбережению в городе Рязани с перекрестными ссылками на другие ресурсы интернета | Размещение сайта (портала) на сервере администрации города Рязани. Мониторинг текущих проектов | тыс.руб. | 150 | 300 | 300 | 300 | 1050 | Местный бюджет |
| 10 | Подготовка материалов семинаров, «круглых столов», обучающих курсов по основам энергосбережения для работников: - коммунальной сферы, - социальной сферы, - муниципальных предприятий, - предприятий ЖКХ | Проведение семинаров, «круглых столов», обучающих курсов по основам энергосбережения для работников коммунальной сферы, социальной сферы, муниципальных предприятий, предприятий торговли | тыс.руб. | 150 | 300 | 300 | 300 | 1050 | Местный бюджет |
| 11 | Разработка материалов оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов | Распространение материалов оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 12 | Разработка учебно-методических пособий по организации энергосбережения: - «Энергосбережение в жилищном хозяйстве» - «Энергосбережение для учреждений здравоохранения» - «Энергосбережение для учреждений образования» - «Энергосбережение в бюджетной сфере» | Распространение учебно - методических пособий по организации энергосбережения в жилищном хозяйстве, в бюджетной сфере (для учреждений образования, здравоохранения) | тыс.руб. |  | 1500 |  |  | 1500 | Местный бюджет |
| 13 | Подготовка материалов для «уроков энергосбережения» в школах, творческих конкурсов ученических работ по теме энергосбережения | Проведение в школах «уроков энергосбережения», творческого конкурса ученических работ по теме энергосбережения | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 14 | Разработка рекламных материалов для городского автомобильного и электрического транспорта | Размещение рекламы энергосбережения на городском автомобильном и электрическом транспорте | тыс.руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | Местный бюджет |
| 15 | Разработка рекламных материалов для уличной рекламы (билборды, баннеры, перетяжки, плакаты) | Размещение рекламы энергосбережения в городе (билборды, баннеры, перетяжки, плакаты) | тыс.руб. | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | Местный бюджет |
| 16 | Разработка рекламных материалов для печатных изданий (городские газеты) | Регулярное размещение материалов в печатных изданиях города | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 17 | Разработка рекламных материалов для городских радиостанций (информационные каналы, развлекательные передачи) | Рекламная кампания на городских радиостанциях (информационные передачи, развлекательные станции, рекламные блоки) | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 18 | Разработка материалов для телепрограмм (новостные блоки, события) | Проведение рекламной кампании на телевидении | тыс.руб. | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | Местный бюджет |
| 19 | Подготовка комплекта материалов для информирования населения о преимуществах энергосбережения | Размещение информации на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги | тыс.руб. | 100 | 150 | 150 | 150 | 550 | Местный бюджет |
| 20 | Подготовка и размещение наглядной агитации для размещения в местах приобретения бытовых электроприборов | Привлечение крупных торговых сетей к размещению рекламно-информационных материалов энергосберегающей техники в торговых залах | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 | Средства хозяйствующих субъектов |
|  | Всего по годам |  | тыс.руб. | 1600 | 3500 | 1700 | 1700 | 8500 |  |
|  | в т.ч. из средств местного бюджета |  | тыс.руб. | 1600 | 3500 | 1700 | 1700 | 8500 |  |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Таблица 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению  энергоэффективности в бюджетном секторе

| № п/п | Название организации (адрес) | Ед.изм. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Муниципальные учреждения спорта | Муниципальные учреждения здравоохранения | Муниципальные учреждения дополнительного образования | Дошкольные муниципальные учреждения | Муниципальные учреждения культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 17748 | 1528 | 10742 | 720 | 13335 | 2916 |
|  |  | тыс.руб. | 8022,02 | 711,91 | 4850,3 | 316,5 | 5645,34 | 1282,76 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 77 | 16 | 47 | 22 | 110 | 48 |
|  |  | тыс.руб. | 19045,81 | 3902,11 | 11973,19 | 5352,14 | 26660,86 | 11336,92 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 28705 | 24295,81 | 10530,78 | 5661,28 | 42578,53 | 8852,84 |
|  |  | тыс.руб. | 171927,42 | 147541,33 | 63555,6 | 34796,24 | 255331,25 | 53869,57 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 48953,27 | 3089,41 | 10776,29 | 1446,47 | 29371,93 | 4577,63 |
|  |  | тыс.руб. | 335976,18 | 22007,99 | 77499,97 | 9770,94 | 196025,76 | 31597,55 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 482 | 84 | 136 | 160,66 | 676 | 148 |
|  |  | тыс.руб. | 7411,26 | 1299,48 | 2197,35 | 2510,69 | 10265,01 | 2277,69 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 3931,8 | 880 | 2384,7 | 267,22 | 3312,65 | 6 |
|  |  | тыс.руб. | 980,33 | 246,9 | 665,43 | 63,9 | 838,31 | 1,41 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 361 | 193 | 113 | 67 | 634 | 111 |
|  |  | тыс.руб. | 657,15 | 358,3 | 214,96 | 123,88 | 1136,68 | 200,3 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 29292,02 | 1298,87 | 7185,65 | 2761 | 13811,35 | 1656,58 |
|  |  | тыс.руб. | 92603,11 | 4144,31 | 23110,65 | 9020,15 | 42417,26 | 5370,81 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 1028 | 27 | 605 | 186 | 1332 | 103 |
|  |  | тыс.руб. | 1228,31 | 33,15 | 790,32 | 237,87 | 1579,89 | 119,73 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 14600 | 1247 | 4183 | 775 | 8484,57 | 1506 |
|  |  | тыс.руб. | 192529,91 | 17205,82 | 57607,62 | 10407,26 | 110583,36 | 20435,32 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 15212 | 1247 | 4483 | 797 | 9072,57 | 1554 |
|  |  | тыс.руб. | 12220,26 | 1047,81 | 3767,68 | 649,73 | 7199,49 | 1280,41 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 151 | 33 | 128 | 40 | 544 | 123 |
|  |  | тыс.руб. | 238,59 | 46,16 | 202,96 | 66,57 | 820,21 | 201,95 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 2051,69 | 0 | 23373,72 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 99 | 1 | 25 | 8 | 138 | 23 |
|  |  | тыс.руб. | 1407,5 | 13,21 | 360,61 | 107,52 | 1835,54 | 321,96 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 233 | 12 | 6010,5 | 24 | 89,5 | 21 |
|  |  | тыс.руб. | 1149,97 | 64,97 | 33200,83 | 131,88 | 434,02 | 107,33 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 79 | 10 | 32 | 13 | 90 | 14 |
|  |  | тыс.руб. | 67229,93 | 8622,5 | 27803,13 | 11236,95 | 74040,34 | 11692,21 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 30829 | 3809,33 | 5202,2 | 4805,82 | 29343,85 | 3462,5 |
|  |  | тыс.руб. | 136863,69 | 17793,95 | 23972,38 | 22222,27 | 131002,36 | 15195,98 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 14653 | 1479 | 2963 | 688 | 6447,57 | 1646 |
|  |  | тыс.руб. | 34524,05 | 3397,23 | 7071,87 | 1605,31 | 14394,16 | 3865,04 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 2250,31 | 60,09 | 910,96 | 0 | 3164,13 | 663 |
|  |  | тыс.руб. | 9976,36 | 251,37 | 4168,27 | 0 | 13741,94 | 3028,75 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 23 | 9 | 24 | 7 | 18 | 1 |
|  |  | тыс.руб. | 20243,99 | 7694,02 | 20649,45 | 6164,59 | 15117,53 | 928,48 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 23276,41 | 1938,33 | 5045,81 | 758 | 21675,95 | 673,44 |
|  |  | тыс.руб. | 108362,58 | 9056,62 | 23433,15 | 3483,14 | 96826,44 | 2956,69 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 28279,52 | 3831 | 5110,21 | 3890,8 | 20701,62 | 3137,08 |
|  |  | тыс.руб. | 50804,03 | 7124,01 | 9270,03 | 7206,41 | 36066,61 | 5680,13 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 15 | 2 | 8 | 41 | 20 | 19 |
|  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 5811,07 | 1241,52 | 0 | 41 | 1659,67 | 1433,32 |
|  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | кв.м | 531,18 | 42,195 | 0 | 41 | 110 | 260 |
|  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 20090,1 | 4000 | 923,5 | 480 | 14472,11 | 8330,7 |
|  |  | тыс.руб. | 58053,51 | 11675,66 | 2577,01 | 1274,8 | 40291,93 | 23815,39 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 23078,3 | 700 | 4490,3 | 3838,3 | 4457,9 | 6465,6 |
|  |  | тыс.руб. | 61520,24 | 1717,78 | 11805,36 | 10652,31 | 10870,23 | 17790,63 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 54623,16 | 12445,8 | 9954,6 | 3905,1 | 37199,1 | 14309,4 |
|  |  | тыс.руб. | 87975,11 | 20762,48 | 16207,6 | 6474,68 | 58641,86 | 23551,73 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 10235,41 | 192 | 4496,93 | 743 | 6681,3 | 270,48 |
|  |  | тыс.руб. | 4589,12 | 89,95 | 2089,12 | 310,55 | 2968,43 | 109,92 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 7449,74 | 150 | 3235,33 | 132,91 | 10883,6 | 717,79 |
|  |  | тыс.руб. | 4074,89 | 76,03 | 1797,33 | 70,29 | 5979,56 | 411,57 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 1072 | 152 | 149,5 | 56 | 1445 | 100 |
|  |  | тыс.руб. | 5031,5 | 731,12 | 695,11 | 261,32 | 6468,18 | 452,24 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 1195 | 133 | 391,5 | 64 | 2739 | 78 |
|  |  | тыс.руб. | 1481,7 | 168,46 | 500,24 | 79,02 | 3274,03 | 94,7 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 28 | 9 | 50 | 36 | 180 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 16,15 | 5,39 | 30,27 | 22,55 | 102,88 | 0 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 11 | 3 | 8 | 8 | 102 | 19 |
|  |  | тыс.руб. | 33,36 | 8,76 | 25,96 | 24,37 | 305,18 | 61,08 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 19,45 | 16,09 | 19,45 | 0 | 51,47 | 0 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 736,68 | 106,79 | 1056,04 | 477,08 | 355,96 | 0 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 5 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 524,16 | 0 | 1291,54 | 118,66 | 628,26 | 0 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 35,51 | 0 | 171,63 | 37,81 | 307,89 | 0 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 1 499 545,52 | 287 921,66 | 458 183,05 | 145 277,38 | 1 172 208,22 | 238 038,25 |

Таблица 2.  Объем и источники финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению  энергоэффективности

в бюджетном секторе

| № п/п | Мероприятие в бюджетном секторе | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства (Энергосервисные контракты ) |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 46 989,00 | 0,00 | 24 134,00 | 0,00 | 22 855,00 |
|  |  | тыс.руб. | 20 828,83 | 0,00 | 10 089,63 | 0,00 | 10 739,20 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 78 271,03 | 78 271,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 120 624,24 | 0,00 | 0,00 | 120 624,24 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 727 021,41 | 0,00 | 0,00 | 727 021,41 | 0,00 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 98 215,00 | 0,00 | 0,00 | 98 215,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 672 878,39 | 0,00 | 0,00 | 672 878,39 | 0,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 1 686,66 | 0,00 | 0,00 | 1 686,66 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 25 961,48 | 0,00 | 0,00 | 25 961,48 | 0,00 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 10 782,37 | 10 782,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 796,28 | 2 796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 1 479,00 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 691,27 | 2 691,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 56 005,47 | 0,00 | 0,00 | 56 005,47 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 176 666,29 | 0,00 | 0,00 | 176 666,29 | 0,00 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 3 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 989,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989,27 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 30 795,57 | 0,00 | 2 608,00 | 28 187,57 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 408 769,29 | 0,00 | 33 055,13 | 375 714,16 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 32 365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 365,57 |
|  |  | тыс.руб. | 26 165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 165,38 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 576,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576,44 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 25 425,41 | 25 425,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 046,34 | 0,00 | 0,00 | 4 046,34 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 35 089,00 | 0,00 | 0,00 | 35 089,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
|  |  | тыс.руб. | 200 625,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 625,06 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 77 452,70 | 0,00 | 0,00 | 77 452,70 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 347 050,63 | 0,00 | 0,00 | 347 050,63 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 27 876,57 | 27 876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 64 857,66 | 64 857,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 7 048,49 | 0,00 | 0,00 | 7 048,49 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 31 166,69 | 0,00 | 0,00 | 31 166,69 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
|  |  | тыс.руб. | 70 798,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 798,06 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 53 367,94 | 0,00 | 0,00 | 53 367,94 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 244 118,62 | 0,00 | 0,00 | 244 118,62 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 64 950,23 | 0,00 | 0,00 | 64 950,23 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 116 151,22 | 0,00 | 0,00 | 116 151,22 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 10 186,58 | 10 186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | кв.м | 984,38 | 984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 48 296,41 | 0,00 | 0,00 | 48 296,41 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 137 688,30 | 0,00 | 0,00 | 137 688,30 | 0,00 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 43 030,40 | 0,00 | 0,00 | 43 030,40 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 114 356,55 | 0,00 | 0,00 | 114 356,55 | 0,00 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 132 437,16 | 0,00 | 0,00 | 132 437,16 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 213 613,46 | 0,00 | 0,00 | 213 613,46 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 22 619,12 | 0,00 | 0,00 | 22 619,12 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 10 157,09 | 0,00 | 0,00 | 10 157,09 | 0,00 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 22 569,37 | 0,00 | 0,00 | 22 569,37 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 12 409,67 | 0,00 | 0,00 | 12 409,67 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 2 974,50 | 2 974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 13 639,47 | 13 639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 4 600,50 | 4 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 598,15 | 5 598,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 177,24 | 177,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 458,71 | 458,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 106,46 | 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 732,55 | 2 732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 562,62 | 2 562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 552,84 | 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 23,91 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
|  |  | тыс.руб. | 153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,01 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 3 801 174,08 | 199 893,60 | 43 144,76 | 3 244 089,30 | 314 046,42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 20 828,83 | 0,00 | 10 089,63 | 0,00 | 10 739,20 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 984 902,07 | 86 156,37 | 33 055,13 | 767 150,69 | 98 539,88 |

| № п/п | Мероприятие в бюджетном секторе | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства (Энергосервисные контракты ) |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 10 129,00 | 0,00 | 10 129,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 050,44 | 0,00 | 4 050,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 26 289,31 | 26 289,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 2 023,08 | 0,00 | 0,00 | 2 023,08 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 10 320,44 | 0,00 | 0,00 | 10 320,44 | 0,00 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 15 709,05 | 0,00 | 0,00 | 15 709,05 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 99 537,24 | 0,00 | 0,00 | 99 537,24 | 0,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 099,59 | 0,00 | 0,00 | 5 099,59 | 0,00 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 1 052,95 | 1 052,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 483,50 | 483,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 3 413,47 | 0,00 | 0,00 | 3 413,47 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 9 306,48 | 0,00 | 0,00 | 9 306,48 | 0,00 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 |
|  |  | тыс.руб. | 680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,71 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 4 481,00 | 0,00 | 1 009,00 | 3 472,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 53 287,12 | 0,00 | 11 998,81 | 41 288,31 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 4 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461,67 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |
|  |  | тыс.руб. | 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,24 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 781,62 | 0,00 | 0,00 | 781,62 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 214,82 | 0,00 | 0,00 | 214,82 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
|  |  | тыс.руб. | 45 331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 331,03 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 5 806,48 | 0,00 | 0,00 | 5 806,48 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 22 812,44 | 0,00 | 0,00 | 22 812,44 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 2 143,00 | 2 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 318,12 | 4 318,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 525,60 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 064,97 | 0,00 | 0,00 | 2 064,97 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
|  |  | тыс.руб. | 6 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 146,58 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 2 957,12 | 0,00 | 0,00 | 2 957,12 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 11 617,93 | 0,00 | 0,00 | 11 617,93 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 5 476,60 | 0,00 | 0,00 | 5 476,60 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 8 480,58 | 0,00 | 0,00 | 8 480,58 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 851,50 | 851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 53,52 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 091,74 | 0,00 | 0,00 | 3 091,74 | 0,00 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 077,17 | 0,00 | 0,00 | 5 077,17 | 0,00 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 5 713,80 | 0,00 | 0,00 | 5 713,80 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 8 050,72 | 0,00 | 0,00 | 8 050,72 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 563,24 | 0,00 | 0,00 | 563,24 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 218,34 | 0,00 | 0,00 | 218,34 | 0,00 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 310,14 | 0,00 | 0,00 | 310,14 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 147,64 | 0,00 | 0,00 | 147,64 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 448,96 | 2 448,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 821,98 | 821,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 40,62 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 32,18 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 533,94 | 533,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 687,36 | 687,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 106,52 | 106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 336 105,18 | 36 009,67 | 16 049,25 | 228 110,03 | 55 936,23 |
|  | в том числе |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 050,44 | 0,00 | 4 050,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 85 566,51 | 191,42 | 11 998,81 | 63 451,79 | 9 924,49 |

| № п/п | Мероприятие в бюджетном секторе | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства (Энергосервисные контракты ) |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 10 092,00 | 0,00 | 10 092,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 234,40 | 0,00 | 4 234,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 21 718,38 | 21 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 10 557,56 | 0,00 | 0,00 | 10 557,56 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 57 347,18 | 0,00 | 0,00 | 57 347,18 | 0,00 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 28 535,85 | 0,00 | 0,00 | 28 535,85 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 185 194,34 | 0,00 | 0,00 | 185 194,34 | 0,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 488,46 | 0,00 | 0,00 | 488,46 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 207,51 | 0,00 | 0,00 | 7 207,51 | 0,00 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 4 880,35 | 4 880,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 206,48 | 1 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 590,45 | 590,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 9 954,51 | 0,00 | 0,00 | 9 954,51 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 28 909,94 | 0,00 | 0,00 | 28 909,94 | 0,00 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 |
|  |  | тыс.руб. | 859,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,11 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 9 782,00 | 0,00 | 956,00 | 8 826,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 123 862,07 | 0,00 | 12 105,11 | 111 756,96 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 711,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 711,18 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
|  |  | тыс.руб. | 370,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,83 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 360,71 | 0,00 | 0,00 | 1 360,71 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 227,50 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 107,26 | 0,00 | 0,00 | 1 107,26 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
|  |  | тыс.руб. | 60 539,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 539,48 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 20 687,99 | 0,00 | 0,00 | 20 687,99 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 86 544,64 | 0,00 | 0,00 | 86 544,64 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 5 261,00 | 5 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 11 287,61 | 11 287,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 2 382,44 | 0,00 | 0,00 | 2 382,44 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 9 966,54 | 0,00 | 0,00 | 9 966,54 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
|  |  | тыс.руб. | 23 724,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 724,90 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 7 891,33 | 0,00 | 0,00 | 7 891,33 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 33 012,05 | 0,00 | 0,00 | 33 012,05 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 12 410,51 | 0,00 | 0,00 | 12 410,51 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 20 462,90 | 0,00 | 0,00 | 20 462,90 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 1 763,86 | 1 763,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | кв.м | 125,68 | 125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 2 677,88 | 0,00 | 0,00 | 2 677,88 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 6 887,27 | 0,00 | 0,00 | 6 887,27 | 0,00 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 9 712,10 | 0,00 | 0,00 | 9 712,10 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 23 833,26 | 0,00 | 0,00 | 23 833,26 | 0,00 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 34 911,26 | 0,00 | 0,00 | 34 911,26 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 52 376,72 | 0,00 | 0,00 | 52 376,72 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 934,42 | 0,00 | 0,00 | 2 934,42 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 211,28 | 0,00 | 0,00 | 1 211,28 | 0,00 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 3 369,58 | 0,00 | 0,00 | 3 369,58 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 708,05 | 0,00 | 0,00 | 1 708,05 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 911,29 | 3 911,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 1 479,00 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 725,90 | 1 725,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 27,53 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 140,09 | 140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 17,13 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 568,54 | 568,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 836,44 | 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 151,23 | 151,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 780 612,69 | 42 181,07 | 16 339,51 | 628 886,61 | 93 205,50 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 4 234,40 | 0,00 | 4 234,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 230 398,08 | 11 287,61 | 12 105,11 | 175 198,45 | 31 806,91 |

| № п/п | Мероприятие в бюджетном секторе | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства (Энергосервисные контракты ) |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 6 933,00 | 0,00 | 2 019,00 | 0,00 | 4 914,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 098,77 | 0,00 | 902,89 | 0,00 | 2 195,88 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 14 652,55 | 14 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 17 721,21 | 0,00 | 0,00 | 17 721,21 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 102 540,60 | 0,00 | 0,00 | 102 540,60 | 0,00 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 20 724,72 | 0,00 | 0,00 | 20 724,72 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 143 277,97 | 0,00 | 0,00 | 143 277,97 | 0,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 080,22 | 0,00 | 0,00 | 5 080,22 | 0,00 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 882,06 | 882,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 232,29 | 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 423,63 | 423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 10 031,22 | 0,00 | 0,00 | 10 031,22 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 31 021,34 | 0,00 | 0,00 | 31 021,34 | 0,00 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 |
|  |  | тыс.руб. | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 6 760,57 | 0,00 | 330,00 | 6 430,57 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 91 190,14 | 0,00 | 4 451,21 | 86 738,93 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 7 402,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 402,57 |
|  |  | тыс.руб. | 6 080,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,78 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
|  |  | тыс.руб. | 352,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,35 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 12 310,17 | 12 310,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 689,57 | 0,00 | 0,00 | 689,57 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 212,57 | 0,00 | 0,00 | 212,57 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
|  |  | тыс.руб. | 41 831,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 831,32 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 14 559,36 | 0,00 | 0,00 | 14 559,36 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 64 881,07 | 0,00 | 0,00 | 64 881,07 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 4 006,57 | 4 006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 9 157,16 | 9 157,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 1 793,33 | 0,00 | 0,00 | 1 793,33 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 991,66 | 0,00 | 0,00 | 7 991,66 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  | тыс.руб. | 13 072,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 072,26 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 8 176,85 | 0,00 | 0,00 | 8 176,85 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 36 438,60 | 0,00 | 0,00 | 36 438,60 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 7 499,11 | 0,00 | 0,00 | 7 499,11 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 13 171,69 | 0,00 | 0,00 | 13 171,69 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 980,32 | 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 9 550,30 | 0,00 | 0,00 | 9 550,30 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 26 165,37 | 0,00 | 0,00 | 26 165,37 | 0,00 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 7 090,10 | 0,00 | 0,00 | 7 090,10 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 18 534,31 | 0,00 | 0,00 | 18 534,31 | 0,00 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 30 067,80 | 0,00 | 0,00 | 30 067,80 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 48 053,91 | 0,00 | 0,00 | 48 053,91 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 8 010,32 | 0,00 | 0,00 | 8 010,32 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 522,23 | 0,00 | 0,00 | 3 522,23 | 0,00 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 8 864,48 | 0,00 | 0,00 | 8 864,48 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 786,62 | 0,00 | 0,00 | 4 786,62 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 917,00 | 2 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 383,57 | 1 383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 56,84 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 179,68 | 179,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 726,75 | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 445,52 | 445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 80,55 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 23,91 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
|  |  | тыс.руб. | 153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,01 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 705 737,23 | 42 607,87 | 5 354,10 | 593 106,66 | 64 668,60 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 3 098,77 | 0,00 | 902,89 | 0,00 | 2 195,88 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 189 764,81 | 21 467,33 | 4 451,21 | 144 340,88 | 19 505,39 |

| № п/п | Мероприятие в бюджетном секторе | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства (Энергосервисные контракты ) |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 19 835,00 | 0,00 | 1 894,00 | 0,00 | 17 941,00 |
|  |  | тыс.руб. | 9 445,22 | 0,00 | 901,90 | 0,00 | 8 543,32 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 15 610,79 | 15 610,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 90 322,39 | 0,00 | 0,00 | 90 322,39 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 556 813,19 | 0,00 | 0,00 | 556 813,19 | 0,00 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 33 245,38 | 0,00 | 0,00 | 33 245,38 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 244 868,84 | 0,00 | 0,00 | 244 868,84 | 0,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 8 574,16 | 0,00 | 0,00 | 8 574,16 | 0,00 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 3 967,01 | 3 967,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 113,01 | 1 113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 193,69 | 1 193,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 32 606,27 | 0,00 | 0,00 | 32 606,27 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 107 428,53 | 0,00 | 0,00 | 107 428,53 | 0,00 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 466,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,45 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 9 772,00 | 0,00 | 313,00 | 9 459,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 140 429,96 | 0,00 | 4 500,00 | 135 929,96 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 10 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 183,00 |
|  |  | тыс.руб. | 8 911,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 911,75 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
|  |  | тыс.руб. | 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,02 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 13 115,24 | 13 115,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 214,44 | 0,00 | 0,00 | 1 214,44 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 6 074,50 | 0,00 | 0,00 | 6 074,50 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 33 554,35 | 0,00 | 0,00 | 33 554,35 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
|  |  | тыс.руб. | 52 923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 923,23 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 36 398,87 | 0,00 | 0,00 | 36 398,87 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 172 812,48 | 0,00 | 0,00 | 172 812,48 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 16 466,00 | 16 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 40 094,77 | 40 094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 2 347,12 | 0,00 | 0,00 | 2 347,12 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 11 143,52 | 0,00 | 0,00 | 11 143,52 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  | тыс.руб. | 27 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 854,32 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 34 342,64 | 0,00 | 0,00 | 34 342,64 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 163 050,04 | 0,00 | 0,00 | 163 050,04 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 39 564,01 | 0,00 | 0,00 | 39 564,01 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 74 036,05 | 0,00 | 0,00 | 74 036,05 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 6 590,90 | 6 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 531,18 | 531,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 34 788,23 | 0,00 | 0,00 | 34 788,23 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 101 543,92 | 0,00 | 0,00 | 101 543,92 | 0,00 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 24 025,20 | 0,00 | 0,00 | 24 025,20 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 66 911,81 | 0,00 | 0,00 | 66 911,81 | 0,00 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 61 744,30 | 0,00 | 0,00 | 61 744,30 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 105 132,11 | 0,00 | 0,00 | 105 132,11 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 11 111,14 | 0,00 | 0,00 | 11 111,14 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 205,24 | 0,00 | 0,00 | 5 205,24 | 0,00 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 10 025,17 | 0,00 | 0,00 | 10 025,17 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5 767,36 | 0,00 | 0,00 | 5 767,36 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 881,50 | 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 362,22 | 4 362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 1 258,50 | 1 258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 666,70 | 1 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 136,26 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 38,90 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 903,32 | 903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 593,30 | 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 214,54 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт разрушенных участков поверхности кладки с восстановлением штукатурного покрытия | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Реконструкция шахт и печей вентиляции естественной вентиляции | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 1 978 718,98 | 79 094,99 | 5 401,90 | 1 793 986,00 | 100 236,09 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях | тыс.руб. | 9 445,22 | 0,00 | 901,90 | 0,00 | 8 543,32 |
|  | Модернизация системы отопления | тыс.руб. | 479 172,67 | 53 210,01 | 4 500,00 | 384 159,57 | 37 303,09 |

Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде.

Создание демонстрационной зоны «Энергоэффективный квартал»

| № п/п | Мероприятие в жилищном фонде | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства , всего | в том числе энергосервисные контракты | средства собственников жилья |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,94 | 118,94 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 |
|  |  | тыс.руб. | 41 983,21 | 0,00 | 0,00 | 37 784,90 | 4 198,31 | 0,00 | 4 198,31 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 1 239,20 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 123,20 | 0,00 | 123,20 |
|  |  | тыс.руб. | 8 325,52 | 0,00 | 0,00 | 7 492,97 | 832,55 | 0,00 | 832,55 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 230,37 | 0,00 | 0,00 | 207,33 | 23,04 | 0,00 | 23,04 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 156,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  | тыс.руб. | 41,30 | 37,17 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 4,13 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 164,89 | 0,00 | 0,00 | 6 448,40 | 716,49 | 0,00 | 716,49 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,73 | 399,73 | 0,00 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 10 159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 159,17 | 10 159,17 | 0,00 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
|  |  | тыс.руб. | 20 333,81 | 0,00 | 0,00 | 18 300,44 | 2 033,37 | 0,00 | 2 033,37 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
|  |  | тыс.руб. | 19 401,40 | 0,00 | 0,00 | 17 461,27 | 1 940,13 | 0,00 | 1 940,13 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | тыс.руб. | 880,93 | 0,00 | 0,00 | 792,84 | 88,09 | 0,00 | 88,09 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка (замена) приборов учета на систему отопления | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка (замена) прибора учета на систему ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка (замена) приборов учета на систему ХВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Усиление теплозащиты дверного проема | м2 | 50,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 033,49 | 1 830,15 | 0,00 | 0,00 | 203,34 | 0,00 | 203,34 |
| 40 | Установка ЧРП на электродвигатель лифта | шт. | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 095,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,17 | 1 095,17 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 112 215,08 | 1 867,32 | 0,00 | 88 530,59 | 21 817,17 | 11 773,01 | 10 044,16 |

| № п/п | Мероприятие в жилищном фонде | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства , всего | в том числе энергосервисные контракты | средства собственников жилья |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 682,63 | 0,00 | 0,00 | 6 914,37 | 768,26 | 0,00 | 768,26 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 27,40 | 0,00 | 27,40 |
|  |  | тыс.руб. | 1 696,85 | 0,00 | 0,00 | 1 527,17 | 169,68 | 0,00 | 169,68 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 4,16 | 0,00 | 4,16 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 24,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | тыс.руб. | 5,58 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 455,90 | 0,00 | 0,00 | 1 310,31 | 145,59 | 0,00 | 145,59 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 | 27,86 | 0,00 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 304,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,97 | 2 304,97 | 0,00 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 591,73 | 0,00 | 0,00 | 3 232,56 | 359,17 | 0,00 | 359,17 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 427,03 | 0,00 | 0,00 | 3 084,33 | 342,70 | 0,00 | 342,70 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
|  |  | тыс.руб. | 127,93 | 0,00 | 0,00 | 115,14 | 12,79 | 0,00 | 12,79 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка (замена) приборов учета на систему отопления | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка (замена) приборов учета на систему ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка (замена) приборов учета на систему ХВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Усиление теплозащиты дверного проема | м2 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 213,04 | 191,74 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 21,30 |
| 40 | Установка ЧРП на электродвигатель лифта | шт. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 142,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,03 | 142,03 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 20 778,85 | 196,76 | 0,00 | 16 263,73 | 4 318,36 | 2 489,44 | 1 828,92 |

| № п/п | Мероприятие в жилищном фонде | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства , всего | в том числе энергосервисные контракты | средства собственников жилья |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
|  |  | тыс.руб. | 8 462,84 | 0,00 | 0,00 | 7 616,56 | 846,28 | 0,00 | 846,28 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 570,01 | 0,00 | 0,00 | 2 313,01 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 44,26 | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 4,43 | 0,00 | 4,43 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4,46 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 564,74 | 0,00 | 0,00 | 1 408,27 | 156,47 | 0,00 | 156,47 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 47,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,47 | 47,47 | 0,00 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,30 | 2 454,30 | 0,00 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 888,72 | 0,00 | 0,00 | 3 499,85 | 388,87 | 0,00 | 388,87 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
|  |  | тыс.руб. | 3 710,41 | 0,00 | 0,00 | 3 339,37 | 371,04 | 0,00 | 371,04 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
|  |  | тыс.руб. | 150,26 | 0,00 | 0,00 | 135,23 | 15,03 | 0,00 | 15,03 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Усиление теплозащиты дверного проема | м2 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 226,85 | 204,17 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 22,68 |
| 40 | Установка ЧРП на электродвигатель лифта | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,42 | 113,42 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 23 250,33 | 208,18 | 0,00 | 18 352,12 | 4 690,03 | 2 627,78 | 2 062,25 |

| № п/п | Мероприятие в жилищном фонде | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства , всего | в том числе энергосервисные котрнакты | средства собственников жилья |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,29 | 31,29 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
|  |  | тыс.руб. | 9 877,25 | 0,00 | 0,00 | 8 889,53 | 987,72 | 0,00 | 987,72 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
|  |  | тыс.руб. | 1 549,98 | 0,00 | 0,00 | 1 394,98 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 84,88 | 9,43 | 0,00 | 9,43 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 42,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
|  |  | тыс.руб. | 11,05 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 821,47 | 0,00 | 0,00 | 1 639,32 | 182,15 | 0,00 | 182,15 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 110,60 | 0,00 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,46 | 2 614,46 | 0,00 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 1 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 978,12 | 0,00 | 0,00 | 4 480,31 | 497,81 | 0,00 | 497,81 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 1 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
|  |  | тыс.руб. | 4 749,84 | 0,00 | 0,00 | 4 274,86 | 474,98 | 0,00 | 474,98 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  | тыс.руб. | 175,02 | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка прибора учета электрической энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка прибора учета на систему отопления | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка прибора учета на систему ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка прибора учета на систему ХВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Усиление теплозащиты дверного проема | м2 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | тыс.руб. | 563,82 | 507,44 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | 0,00 | 56,38 |
| 40 | Установка ЧРП на электродвигатель лифта | шт. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,92 | 281,92 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 26 859,13 | 517,39 | 0,00 | 20 921,40 | 5 420,34 | 3 038,27 | 2 382,07 |

| № п/п | Мероприятие в жилищном фонде | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства , всего | в том числе энергосервисные контракты | средства собственников жилья |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт. | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 60,48 | 0,00 |
| 2 | Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усиление теплозащиты стен и перекрытий | кв.м | 2 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
|  |  | тыс.руб. | 15 960,49 | 0,00 | 0,00 | 14 364,44 | 1 596,05 | 0,00 | 1 596,05 |
| 4 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв.м | 340,60 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
|  |  | тыс.руб. | 2 508,68 | 0,00 | 0,00 | 2 257,81 | 250,87 | 0,00 | 250,87 |
| 5 | Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| 6 | Уплотнение щелей оконных и дверных проемов | м | 72,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|  |  | тыс.руб. | 20,21 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
| 7 | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и на чердаках | м | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 322,78 | 0,00 | 0,00 | 2 090,50 | 232,28 | 0,00 | 232,28 |
| 9 | Установка радиаторных термостатов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей и термостатами | радиатор на 7 секций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,80 | 213,80 | 0,00 |
| 13 | Модернизация действующего лифтового оборудования | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка дверей в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Установка заслонок в оконных проемах чердачных и подвальных помещений | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 2 785,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785,44 | 2 785,44 | 0,00 |
| 17 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Установка теплоотражающих пленок на окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Установка низкоэмиссионных стекол в окна | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Утепление потолка подвала | кв.м | 2 698,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 875,24 | 0,00 | 0,00 | 7 087,72 | 787,52 | 0,00 | 787,52 |
| 27 | Утепление пола чердака | кв.м | 2 698,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  | тыс.руб. | 7 514,12 | 0,00 | 0,00 | 6 762,71 | 751,41 | 0,00 | 751,41 |
| 28 | Ремонт кровли | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
|  |  | тыс.руб. | 427,72 | 0,00 | 0,00 | 384,95 | 42,77 | 0,00 | 42,77 |
| 30 | Гидрофобизация стен | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена смесителей на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена душевых головок на экономичные модели | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ремонт или установка воздушных заслонок на систему вентиляции | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Установка (замена) приборов учета на систему отопления | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Установка (замена) приборов учета на систему ГВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Установка (замена) приборов учета на систему ХВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Усиление теплозащиты дверного проема | м2 | 24,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | тыс.руб. | 1 029,78 | 926,80 | 0,00 | 0,00 | 102,98 | 0,00 | 102,98 |
| 40 | Установка ЧРП на электродвигатель лифта | шт. | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
|  |  | тыс.руб. | 557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,80 | 557,80 | 0,00 |
| ИТОГО |  | тыс.руб. | 41 326,77 | 944,99 | 0,00 | 32 993,34 | 7 388,44 | 3 617,52 | 3 770,92 |

Приложение № 5

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий  по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 1.  Перечень мероприятий  по энергосбережению и энергоэффективности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения мероприятия |  |  | Срок окупаемости данного мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральных единицах | Единицы измерения | В денежном выражении, тыс. руб/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | 4 767,15 | 2 506,55 | Гкал | 3 405,11 | 1,4 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | 214 566,44 | 39 486,32 | Гкал | 53 641,61 | 4,0 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | 27 379,57 | 2 707,02 | тыс.кВтч | 16 105,63 | 1,7 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | 15 776,90 | 2 029,95 | тыс.кВтч | 12 136,08 | 1,3 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям : | 9 977,22 | 823,60 | тыс. м3 | 3 695,27 | 2,7 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | 19 501,89 | 2 731,55 | тыс.кВтч | 16 251,58 | 1,2 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | 3 000,00 | 166,58 | тыс.кВтч | 937,50 | 3,2 |
| 8 | Энергетическое обследование | 25 000,00 | не окупаемое мероприятие |  |  | 0,0 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | 12 600,00 | 909,32 | Гкал | 1 235,29 | 10,2 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | 18 900,00 | 619,47 | тыс. м3 | 2 779,41 | 6,8 |
| Итого |  | 351 469,18 |  |  | 110 187,48 | 3,2 |

Таблица 2. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере теплоснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе средства предприятия | энергосервисные контракты |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | тыс.руб. | 4 767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767,15 | 4 767,15 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | тыс.руб. | 214 566,44 | 0,00 | 0,00 | 214 566,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | тыс.руб. | 27 379,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 379,57 | 0,00 | 27 379,57 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | тыс.руб. | 15 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 776,90 | 0,00 | 15 776,90 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям: | тыс.руб. | 9 977,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 977,22 | 9 977,22 | 0,00 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | тыс.руб. | 19 501,89 | 0,00 | 11 837,69 | 0,00 | 7 664,20 | 0,00 | 7 664,20 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 8 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | тыс.руб. | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | тыс.руб. | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | тыс.руб. | 351 469,18 | 0,00 | 43 337,69 | 214 566,44 | 93 565,05 | 42 744,37 | 50 820,68 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере теплоснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | тыс.руб. | 1 081,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,68 | 1 081,68 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | тыс.руб. | 48 685,71 | 0,00 | 0,00 | 48 685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | тыс.руб. | 6 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212,50 | 0,00 | 6 212,50 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | тыс.руб. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям : | тыс.руб. | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | тыс.руб. | 4 425,03 | 0,00 | 4 425,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 8 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | тыс.руб. | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | тыс.руб. | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | тыс.руб. | 84 304,92 | 0,00 | 12 525,03 | 48 685,71 | 23 094,18 | 13 881,68 | 9 212,50 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере теплоснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | тыс.руб. | 1 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,99 | 1 151,99 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | тыс.руб. | 51 850,29 | 0,00 | 0,00 | 51 850,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | тыс.руб. | 6 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 616,31 | 0,00 | 6 616,31 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | тыс.руб. | 3 993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993,75 | 0,00 | 3 993,75 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям : | тыс.руб. | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | тыс.руб. | 4 712,66 | 0,00 | 4 712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 8 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | тыс.руб. | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | тыс.руб. | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | тыс.руб. | 95 980,99 | 0,00 | 12 812,66 | 51 850,29 | 31 318,05 | 20 707,99 | 10 610,06 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере теплоснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | тыс.руб. | 1 226,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,87 | 1 226,87 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | тыс.руб. | 55 220,55 | 0,00 | 0,00 | 55 220,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | тыс.руб. | 7 046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046,37 | 0,00 | 7 046,37 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | тыс.руб. | 4 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253,34 | 0,00 | 4 253,34 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям : | тыс.руб. | 2 722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722,14 | 2 722,14 | 0,00 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | тыс.руб. | 5 018,98 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 3 668,98 | 0,00 | 3 668,98 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | тыс.руб. | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | тыс.руб. | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | тыс.руб. | 83 138,26 | 0,00 | 9 000,00 | 55 220,55 | 18 917,71 | 3 949,01 | 14 968,70 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере теплоснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка автоматики регулирования ГВС на ЦТП | тыс.руб. | 1 306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,61 | 1 306,61 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция ЦТП с заменой водоподогревателей на пластинчатые | тыс.руб. | 58 809,89 | 0,00 | 0,00 | 58 809,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка подмешивающих насосов с ЧРП (корректировка температурного графика) | тыс.руб. | 7 504,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504,39 | 0,00 | 7 504,39 |
| 4 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосов горячего водоснабжения и повысительных насосов холодного водоснабжения на ЦТП | тыс.руб. | 4 529,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529,81 | 0,00 | 4 529,81 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям : | тыс.руб. | 2 899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,08 | 2 899,08 | 0,00 |
| 6 | Внедрение частотно-регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения | тыс.руб. | 5 345,22 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 3 995,22 | 0,00 | 3 995,22 |
| 7 | Создание геоинформационной модели системы теплоснабжения города Рязани и оптимизация режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов | тыс.руб. | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по повышению КПД котельных | тыс.руб. | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | тыс.руб. | 88 045,00 | 0,00 | 9 000,00 | 58 809,89 | 20 235,11 | 4 205,69 | 16 029,42 |

Таблица 3.  Перечень мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности

системы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения мероприятия |  |  | Срок окупаемости данного мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральных единицах | Единицы измерения | В денежном выражении, тыс. руб/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | 282,95 | 65 | тыс. кВтч/год | 191,71 | 1,5 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | 339,54 | 60 | тыс. кВтч/год | 176,96 | 1,9 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | 565,90 | 15 | тыс. кВтч/год | 44,24 | 12,8 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | 905,44 | 130 | тыс. кВтч/год | 383,42 | 2,4 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | 1 131,79 | 125 | тыс. кВтч/год | 368,68 | 3,1 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | 1 584,51 | 450 | тыс. кВтч/год | 1 327,23 | 1,2 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | 1 584,51 | 450 | тыс. кВтч/год | 1 327,23 | 1,2 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | 1 697,69 | 200 | тыс. кВтч/год | 589,88 | 2,9 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | 1 697,69 | 67,74 | Гкал/год | 72,62 | 23,4 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | 9 038,41 | 350 | тыс. кВтч/год | 1 032,29 | 8,8 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | 3 615,37 | 67,74 | Гкал/год | 72,62 | 49,8 |
| 12 | Энергетическое обследование | 12 051,22 | Неокупаемое мероприятие |  |  | 0,0 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | 4 814,11 | 38,48 | тыс. м3/год | 402,39 | 12,0 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | 5 744,41 | 2450,00 | тыс. кВтч/год | 7226,03 | 0,8 |
| Итого |  | 45 053,55 |  |  | 13215,3 | 3,4 |

Таблица 4.  Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | тыс.руб. | 282,95 | 0,00 | 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | тыс.руб. | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | тыс.руб. | 565,90 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | тыс.руб. | 905,44 | 0,00 | 905,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | тыс.руб. | 1 131,79 | 0,00 | 1 131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | тыс.руб. | 1 584,51 | 0,00 | 1 584,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | тыс.руб. | 1 584,51 | 0,00 | 1 584,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | тыс.руб. | 1 697,69 | 0,00 | 1 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | тыс.руб. | 1 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697,69 | 1 697,69 | 0,00 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | тыс.руб. | 9 038,41 | 0,00 | 9 038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | тыс.руб. | 3 615,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615,37 | 3 615,37 | 0,00 |
| 12 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 12 051,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 051,22 | 12 051,22 | 0,00 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | тыс.руб. | 4 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814,11 | 4 814,11 | 0,00 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | тыс.руб. | 5 744,41 | 0,00 | 1 694,70 | 0,00 | 4 049,71 | 0,00 | 4 049,71 |
| Итого |  | тыс.руб. | 45 053,55 | 0,00 | 18 825,45 | 0,00 | 26 228,10 | 22 178,39 | 4 049,71 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | тыс.руб. | 282,95 | 0,00 | 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | тыс.руб. | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | тыс.руб. | 565,90 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | тыс.руб. | 905,44 | 0,00 | 905,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | тыс.руб. | 1 131,79 | 0,00 | 1 131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | тыс.руб. | 1 584,51 | 0,00 | 1 584,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | тыс.руб. | 1 584,51 | 0,00 | 1 584,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | тыс.руб. | 1 697,69 | 0,00 | 1 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 12 051,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 051,22 | 12 051,22 | 0,00 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | тыс.руб. | 20 143,55 | 0,00 | 8 092,33 | 0,00 | 12 051,22 | 12 051,22 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | тыс.руб. | 1 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697,69 | 1 697,69 | 0,00 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | тыс.руб. | 9 038,41 | 0,00 | 9 038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | тыс.руб. | 3 615,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615,37 | 3 615,37 | 0,00 |
| 12 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | тыс.руб. | 14 351,47 | 0,00 | 9 038,41 | 0,00 | 5 313,06 | 5 313,06 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | тыс.руб. | 4 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814,11 | 4 814,11 | 0,00 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | тыс.руб. | 4 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814,11 | 4 814,11 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Дягилево») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на насосной станции «Химволокно») | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка датчиков движения и присутствия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Окской ОВС 2-ой) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Соколовской ОВС 2-ой подъём) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на ПНС-2) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧПР на Павловской ОВС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на подкачках (станциях 3-его подъёма) 20 шт.) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена старых стеклопакетов на новые энергосберегающие | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения и водоотведения. (Приобретение и установка станции управления на 2 насоса с ЧРП на Борковской ОВС 2-ои подъем) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Утепление фасадов и входных групп зданий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Энергетическое обследование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях в количестве 50 шт. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (скважины Павловской ОВС, Борковской ОВС, городских насосных станций 70 шт.) | тыс.руб. | 5 744,41 | 0,00 | 1 694,70 | 0,00 | 4 049,71 | 0,00 | 4 049,71 |
| Итого |  | тыс.руб. | 5 744,41 | 0,00 | 1 694,70 | 0,00 | 4 049,71 | 0,00 | 4 049,71 |

Таблица 5.  Перечень мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности

системы электроснабжения

| № поз. | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения мероприятия |  |  | Срок окупаемости данного мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральных единицах | Единицы измерения | В денежном выражении, тыс. руб/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | 125,10 | 4643,62 | кВт*ч/год | 9,23 | 13,5 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А 35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | 168,21 | 5954,64 | кВт*ч/год | 11,84 | 14,2 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | 121,96 | 5294,13 | кВт*ч/год | 11,05 | 11,0 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | 139,36 | 5243,39 | кВт*ч/год | 10,95 | 12,7 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | 349,83 | 67237,74 | кВт*ч/год | 140,40 | 2,5 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | 80,91 | 20972,07 | кВт*ч/год | 45,98 | 1,8 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | 229,25 | 67109,56 | кВт*ч/год | 147,14 | 1,6 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | 407,68 | 27099,97 | кВт*ч/год | 62,39 | 6,5 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | 211,01 | 16931,08 | кВт*ч/год | 38,98 | 5,4 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | 141,67 | 15240,53 | кВт*ч/год | 35,09 | 4,0 |
| Итого |  | 1975,0 |  |  | 513,1 | 3,8 |

Таблица 6.  Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

в сфере электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере электроснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2015 гг. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 125,10 | 0,00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А- 35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,21 | 168,21 | 0,00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,96 | 121,96 | 0,00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,36 | 139,36 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | тыс.руб. | 349,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,83 | 349,83 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 80,91 | 0,00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | тыс.руб. | 229,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,25 | 229,25 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,68 | 407,68 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 211,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,01 | 211,01 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 141,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,67 | 141,67 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1 974,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,98 | 1 974,98 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере электроснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 125,10 | 0,00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А- 35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,21 | 168,21 | 0,00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,31 | 293,31 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере электроснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А 35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,96 | 121,96 | 0,00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,36 | 139,36 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | тыс.руб. | 349,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,83 | 349,83 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 611,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,15 | 611,15 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере электроснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А- 35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 80,91 | 0,00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | тыс.руб. | 229,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,25 | 229,25 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 310,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,16 | 310,16 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий в сфере электроснабжения | Ед.изм. | Всего | Объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани | Средства областного бюджета | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства, всего | в том числе Средства предприятия | Энергосервисные контракты |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-828, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ отТП-811. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1x54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от ТП-909. замена проводов А-35 на СИП2-Зх50+1х54.6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ отТП-910, замена проводов А-25 на СИП2-Зх50+1х54,6 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ отТП-558: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,68 | 407,68 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-688: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 211,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,01 | 211,01 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-906: Замена провода А-35 на СИП-2 | тыс.руб. | 141,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,67 | 141,67 | 0,00 |
| Итого |  |  | 760,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,36 | 760,36 | 0,00 |

Приложение № 6

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере уличного освещения

| Показатель | Ед.изм. | до внедрения мероприятий | Замена светильников | Установка АСУУО "Гелиос" | Переход на зонные тарифы | Всего при выполнении всех мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВтч. | 16 500,00 | 11 550 000 | 9 701 194 | 9 701 194 | 9 701 194 |
| Эффект от мероприятия | тыс. кВтч. |  | 4 950 | 1 848,81 |  | 6 798,81 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 78 210,00 | 54 747 | 45983,66 | 38 663,13 | 38 663,13 |
| Экономия средств при выполнении мероприятия | тыс. руб. |  | 23 463,00 | 8 763,34 | 7 320,53 | 39 546,87 |
| Затраты на мероприятие | тыс. руб. |  | 322 663,60 | 12500,00 | 7058,30 | 342 221,90 |
| Простой срок окупаемости мероприятия в ценах февраля 2011 года. | лет |  | 13,8 | 1,9 | 0,9 | 8,7 |

Реализация мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения запланирована на 2012 год. Источниками финансирования являются энергосервисные контракты и бюджет Рязанской области.

Приложение № 7

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности для транспортного комплекса

| № поз. | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения мероприятия |  |  | Срок окупаемости данного мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральных единицах | Единицы измерения | В денежном выражении, тыс. руб/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии | 5 406,42 | 166,29 | тыс.кВт | 726,7 | 7,4 |
| Итого |  | 5406,42 |  |  | 726,7 | 7,4 |

Реализация мероприятия по энергосбережению для транспортного комплекса запланирована на 2012 год.

Источником финансирования являются энергосервисные контракты.

Приложение № 8

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 – 2015 годы»

Перечень мероприятий

по созданию энергоэффективного здания с использованием возобновляемых источников энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения мероприятия |  |  | Срок окупаемости данного мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральных единицах | Единицы измерения | В денежном выражении, тыс. руб/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка комплекта теплового насоса для утилизации тепла вытяжного воздуха с учетом нагрева воды на нужды горячего водоснабжения МУЗ «Городская поликлиника №14» | 788,9056 | 51,246 | Гкал/год | 51,90 | 15,2 |
| 2 | Установка комплекта солнечных батарей для генерации электрической энергии на нужды уличного освещения. Замена ламп уличного освещения ДНаТ-250 на светодиодные, мощностью 50 Вт (15 комплектов оборудования) | 1200,0 | 13,69 | тыс. кВтч/год | 37,4 | 32,1 |
| ИТОГО по предприятию |  | 1200,0 |  |  | 37,4 | 32,1 |

Реализация мероприятия по установке комплекта теплового насоса запланирована на 2013 год. Источником финансирования является федеральный бюджет. Реализация мероприятия по установке комплекта солнечных батарей  запланирована на 2014-2015 года. Источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты.