ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города Рязани

от 18 сентября 2012 года №4852

6. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси-рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок испол-нения | Исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| Цель. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В сфере образования: | Средства бюджета города Рязани | 18040 | 1000 | 1100 | 7800 | 6420 | 1720 | 2010- 2014 |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание математического и программного обеспечения предоставления информации об образовательных программах и учебных планах на основе OWL-технологии | Средства бюджета города Рязани | 468 | 468 | – | – | – | – | II полугодие 2010 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |
| 1.1.2 | Создание программного инструментария информационной поддержки административных регламентов и единой базы данных системы общего образования | Средства бюджета города Рязани | 180 | 180 | – | – | – | – | II полугодие 2010 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |
| 1.1.3 | Опытно-конструкторская работа «Создание технологии ведения информационных ресурсов системы дошкольного образования с сезонной реорганизацией базы данных» | Средства бюджета города Рязани | 305 | – | 305 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.1.4 | Опытно-конструкторская работа по проектированию и внедрению подсистемы управления защищенным доступом операторов электронного ком-плектования дошкольных образовательных учреждения г. Рязани с Internet-интерфейсом | Средства бюджета города Рязани | 250 | 250 | – | – | – | – | II полугодие 2010 |  |  |  |
| 1.1.5 | Сопровождение автоматизированной системы комплектации дошкольных образовательных учреждений города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 870 | – | 300 | 250 | 120 | 200 | 2011 - 2014 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |
| 1.1.6 | Администрирование портала системы общего образования города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 1380 | – | 300 | 360 | 360 | 360 | 2011 - 2014 |  |  |  |
| 1.1.7 | Монтаж локальной вычислительной сети в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35», на базе которой осуществляется реализация проекта «Электронный школьный город» | Средства бюджета города Рязани | 96,1 | 96,1 | – | – | – | – | II полугодие 2010 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Сторонняя организация, привлеченная по договору | Обеспечение эффективного функционирования проекта «Электронный школьный город» и предоставления услуг в электронном виде |  |
| 1.1.8 | Оплата программного обеспечения АВЕРС «АРМ -директор» для МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» | Средства бюджета города Рязани | 5,9 | 5,9 | – | – | – | – | II полугодие 2010 |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка и проведение стресс-тестов программно-аппаратной системы электронной записи в дошкольные образовательные учреждения | Средства бюджета города Рязани | 95 | – | 95 | – | – | – | 2011 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу 4. Сторонняя организация, привлеченная по договору | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |
| 1.1.10 | Аренда сервера для размещения баз данных в сети Интернет и предоставление канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью | Средства бюджета города Рязани | 100 | – | 100 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.1.11 | Услуга связи по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи абонента, установленных на технологической площадке оператора («услуга Co-Location») для размещения баз данных в сети интернет и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью | Средства бюджета города Рязани | 720 | – | – | 240 | 240 | 240 | 2012-2014 |  |  |  |
| 1.1.12 | Сопровождение разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 450 | – | – | 250 | – | 200 | 2012, 2014 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение удовлетворения единых требований к системам ведения журналов успеваемости учащихся в электронном виде в общеобразовательных учреждениях РФ |  |
| 1.1.13 | Монтаж локальных вычислительных сетей (ЛВС) в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 6700 | – | – | 6700 | – | – | 2012 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение доступа к сети интернет из каждого учебного кабинета общеобразовательного учреждения для полноценного оказания услуги по предоставлению сведений об успеваемости учащихся в электронном виде |  |
| 1.1.14 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для заведующих дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета города Рязани | 3600 | – | – | – | 3600 | – | 2013 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Приобретение вычислительной техники для автоматизированного рабочего места для заведующих дошкольных образовательных учреждений |  |
| 1.1.15 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для учреждений дополнительного образования | Средства бюджета города Рязани | 720 | – | – | – | – | 720 | 2014 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Приобретение вычислительной техники для автоматизированного рабочего места руководителей учреждений дополнительного образования |  |
| 1.1.16 | Приобретение серверного оборудования в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 2100 | – | – | – | 2100 | – | 2013 | 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение общеобразовательным школам доступа к сети Интернет и другим общим ресурсам. |  |
| 1.2 | В сфере здравоохранения: |  | 3130 | 2500 | 630 | – | – | – | 2010-2011 |  |  |  |
| 1.2.1 | Опытно-конструкторс-кая работа: «Разработка новой OWL-ориентированной технологии автоматизированного административного регламента для реализации первой очереди электронной поликлиники» | Средства бюджета города Рязани | 1200 | 1200 | – | – | – | – | сентябрь-декабрь 2010 | 1. Управление здравоохранения администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 1.2.2 | Научно-исследовательс-кая работа «Создание математического и программного обеспечения для автоматизированного сервиса врача с использованием электронных рецептов и соматической модели пациента» | Средства бюджета города Рязани | 800 | 800 | – | – | – | – | сентябрь-декабрь 2010 | 1. Управление здравоохранения администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 1.2.3 | Создание информационной платформы для сбора и обработки статистической информации о деятельности МУЗ города Рязани с применением средств мониторинга и хранения данных на основе WEB-технологий | Средства бюджета города Рязани | 500 | 500 | – | – | – | – | 2010 | 1. Управление здравоохранения администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание инструментальной базы для последующей реализации выдачи форм статистической отчетности управления здравоохранения |  |
| 1.2.4 | Опытно-конструкторская работа «Создание опытного образца интерактивных сервисов для электронных административных регламентов системы здравоохранения на портале муниципальных услуг» | Средства бюджета города Рязани | 150 | – | 150 | – | – | – | 2011 | 1. Управление здравоохранения администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения |  |
| 1.2.5 | Приобретение компьютерной техники для внедрения технологии автоматизированного административного регламента для реализации электронной поликлиники на базе МУЗ «Городская поликлиника № 14» | Средства бюджета города Рязани | 480 | – | 480 |  |  | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3 | В сфере культуры | Средства бюджета города Рязани | 12670 | – | 5170 | 2500 | 2500 | 2500 | 2011-2014 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Оказание муниципальных услуг в электронном виде в сфере культуры |  |
| 1.3.1 | Приобретение средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 2716 | – | 2219 | 297 | 200 | – | 2011-2013 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Оснащение учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением |  |
| 1.3.1.1 | МУК «ЦБС» | Средства бюджета города Рязани | 1485 | – | 988 | 297 | 200 | – | 2011-2013 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Оснащение учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением |  |
| 1.3.1.2 | МУК «ЦСДБ» | Средства бюджета города Рязани | 641 | – | 641 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 36,4 | – | 36,4 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | МОУ ДОД «ДШИ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 36,4 | – | 36,4 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.5 | МОУ ДОД «ДХШ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.6 | МОУ ДОД «ДШИ № 2» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.7 | МОУ ДОД «ДШИ № 3» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.8 | МОУ ДОД «ДШИ № 4» | Средства бюджета города Рязани | 36,4 | – | 36,4 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.9 | МОУ ДОД «ДМШ № 5» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.10 | МОУ ДОД «ДШИ № 5» | Средства бюджета города Рязани | 36,4 | – | 36,4 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.11 | МОУ ДОД «ДМШ № 6» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.12 | МОУ ДОД «ДШИ № 7» | Средства бюджета города Рязани | 36,3 | – | 36,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.13 | МОУ ДОД «ДМХШ № 8» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.14 | МОУ ДОД «ДШИ № 9» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.15 | МУК «КДЦ «Октябрь» | Средства бюджета города Рязани | 31,4 | – | 31,4 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.16 | МУК «МКЦ» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.17 | МУК «Городские парки» | Средства бюджета города Рязани | 31,3 | – | 31,3 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.18 | МАУК «ДК «Приокский» | Средства бюджета города Рязани | 32 | – | 32 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.19 | МУК «Музей С.А. Есенина» | Средства бюджета города Рязани | 31,5 | – | 31,5 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.1.20 | МУК «Музей И.П. Павлова» | Средства бюджета города Рязани | 31,5 | – | 31,5 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.2 | Создание единой сети передачи данных в МУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» и МУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани», в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 387 | – | 387 | – | – | – | 2011 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Подключение филиалов муниципальных библиотек к сети передачи данных |  |
| 1.3.2.1 | МУК «ЦБС» (18 точек) | Средства бюджета города Рязани | 162 | – | 162 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | МУК «ЦСДБ» (13 точек) | Средства бюджета города Рязани | 225 | – | 225 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3 | Создание сайтов муниципальных учреждений культуры, в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 225 | – | 225 | – | – | – | 2011 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение доступности в сети Интернет информации о деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |
| 1.3.3.1 | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.2 | МОУ ДОД «ДШИ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.3 | МОУ ДОД «ДХШ № 1» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.4 | МОУ ДОД «ДШИ № 2» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.5 | МОУ ДОД «ДШИ № 3» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.6 | МОУ ДОД «ДШИ № 4» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.7 | МОУ ДОД «ДМШ № 5» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.8 | МОУ ДОД «ДШИ № 5» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.9 | МОУ ДОД «ДМШ № 6» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.10 | МОУ ДОД «ДШИ № 7» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.11 | МОУ ДОД «ДМХШ № 8» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.12 | МОУ ДОД «ДШИ № 9» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.13 | МУК «Городские парки» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.14 | МАУК «ДК «Приокский» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.3.15 | МУК «Музей С.А. Есенина» | Средства бюджета города Рязани | 15 | – | 15 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.4 | Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 6763 | – | 2060 | 2203 | – | 2500 | 2011-2012, 2014 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Ретроконверсия карточных каталогов в электронный формат |  |
| 1.3.4.1 | МУК «ЦБС» | Средства бюджета города Рязани | 6703 | – | 2000 | 2203 | – | 2500 | 2011-2012, 2014 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Организация удаленного доступа пользователей к электронным базам данных библиотек ЦБС |  |
| 1.3.4.1.1 |  |  | 2087 | – | – | 2087 | – | – | 2012 |  | Ретроконверсия карточных каталогов в электронный формат |  |
| 1.3.4.1.2 |  |  | 6 | – | – | 6 | – | – | 2012 |  | Обеспечение условий размещения баз данных на технологической площадке оператора и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью |  |
| 1.3.4.1.3 |  |  | 80 | – | – | 80 | – | – | 2012 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Модернизация единой электронной сети передачи данных библиотек МБУК «ЦБС города Рязани» с обеспечением функционирования по каналам связи с высокой пропускной способностью для организации доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных и электронной доставки документов |  |
| 1.3.4.1.4 |  | Средства бюджета города Рязани | 30 | – | – | 30 | – | – | 2012 |  | Модернизация Web-сайта МБУК «ЦБС города Рязани» с целью оптимизации доступа пользователей к электронным базам данных и справочно-поисковому аппарату |  |
| 1.3.4.2 | МУК «ЦСДБ» | Средства бюджета города Рязани | 60 | – | 60 | – | – | – | 2011 |  | Ретроконверсия карточных каталогов в электронный формат |  |
| 1.3.5 | Обеспечение информационной безопасности в учреждениях культуры при обработке персональных данных | Средства бюджета города Рязани | 579 | – | 279 | – | 300 | – | 2011, 2013 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Проектирование системы защиты персональных данных в муниципальных библиотеках |  |
| 1.3.5.1 | МУК «ЦБС» | Средства бюджета города Рязани | 488 | – | 188 | – | 300 | – | 2011, 2013 |  |  |  |
| 1.3.5.2 | МУК «ЦСДБ» | Средства бюджета города Рязани | 91 | – | 91 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.3.6 | Перевод обслуживания пользователей ЦГБ им. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани» на автоматизированные технологии выдачи документов с использованием RFID-технологий | Средства бюджета города Рязани | 2000 | – | – | – | 2000 | – | 2013 | 1. Управление культуры администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Предотвращение несанкционированного выноса литературы |  |
| 1.4 | В сфере физической культуры и спорта: | Средства бюджета города Рязани | 1530 | – | 630 | 300 | 300 | 300 | 2011-2014 | 1. Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение доступа учреждений физкультурно-оздоровительной направленности к сети Интернет |  |
| 1.4.1 | Приобретение компьютерной техники, в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 420 | – | 420 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.1 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.2 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа №3» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.3 | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.4 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа №5» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.5 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа тенниса №7» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.6 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа водных видов спорта» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.7 | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.8 | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.9 | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комета» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.10 | МУ «Городской велосипедный клуб» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.11 | МУ «Спортивный комплекс «Химик» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.12 | МУ «Городской шахматный клуб» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.13 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа лыжных гонок» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.14 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа единоборств «Юпитер» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.1.15 | МУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки-900» | Средства бюджета города Рязани | 28 | – | 28 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2 | Создание веб-сайтов учреждений оздоровительной направленности | Средства бюджета города Рязани | 210 | – | 210 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.1. | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.2. | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.3. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.4. | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №5» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.5. | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа тенниса №7» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.6. | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа водных видов спорта» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.7. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.8. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.9. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комета» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.10. | МУ «Городской велосипедный клуб» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.11 | МУ Спортивный комплекс «Химик» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.12 | МУ «Городской шахматный клуб» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.13 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа лыжных гонок» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.14 | МОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа единоборств «Юпитер» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.2.15 | МУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки-900» | Средства бюджета города Рязани | 14 | – | 14 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 1.4.3 | Разработка программы для статистической формы годовой отчетности физической культуре и спорту | Средства бюджета города Рязани | 45 | – | – | 45 | – | – | 2012 | 1. Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание инструментальной базы автоматизиро-ванной системы для последующей реализации выдачи форм статистической отчетности управлением по физической культуре и массовому спорту |  |
| 1.4.4 | Разработка программы спортивных паспортов спортивных сооружений города | Средства бюджета города Рязани | 255 | – | – | 255 | – | – | 2012 | 1. Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание инструментальной базы и автоматизи-рованной системы по ведению и составлению спортивных паспортов спортивных сооружений города |  |
| 1.4.5 | Обеспечение повышения квалификации педагогического персонала для внедрения и эффективного использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов | Средства бюджета города Рязани | 600 | – | – | – | 300 | 300 | 2013-2014 | 1. Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Внедрение и эффективное использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 35370 | 3500 | 7530 | 10600 | 9220 | 4520 |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ муниципальных услуг и муниципальных функций и регламентация оказания муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 3800 | – | 1800 | 2000 | – | – | 2011-2012 |  |  |  |
| 2.1.1 | Корректировка Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования – городской округ город Рязань | Средства бюджета города Рязани | – | – | – | – | – | – | до 01.07.2010 | 1.Отраслевые управления администрации города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани | Приведение Реестра (перечня) муници-пальных услуг (работ) муниципаль-ного образования – городской округ город Рязань в соответствие с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р |  |
| 2.1.2 | Научно-исследовательс-кая работа «Анализ и корректировка Реестра муниципальных услуг муниципального образования – городской округ город Рязань, в том числе перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» | Средства бюджета города Рязани | 500 | – | 500 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Реализация статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |
| 2.1.3 | Научно-исследовательс-кая работа «Анализ муниципальных функций и муниципальных услуг, выполняемых органами местного самоуправления города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 1200 | – | 1200 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Реализация определенных на федеральном уровне требований в рамках проводимой единой политики по сокращению численности государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации |  |
| 2.1.4. | Научно-исследовательс-кая работа «Анализ обеспеченности выполнения муници-пальных функций и муниципальных услуг, выполняемых органами местного самоуправления города Рязани (этап 2)» | Средства бюджета города Рязани | 2000 | – | – | 2000 | – | – | 2012 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу |  |  |
| 2.1.5. | Научно-исследовательс-кая работа « Разработка стандарта описания муниципальных функций» | Средства бюджета города Рязани | 100 | – | 100 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Определение единой формы описания муниципальных функций |  |
| 2.2 | Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 24886,5 | 6500 | 6629 | 2253,5 | 5504 | 4000 | 2011-2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Реализация определенных на федераль-ном уровне требова-ний в рамках прово-димой единой поли-тики по сокращению численности государственных и муниципальных служащих Российской Федерации |  |
| 2.2.1 | Приобретение средств вычислительной техники, множительной техники, телекоммуникационного оборудования и мебели | Средства бюджета города Рязани | 1861,1 | - | 164 | 397,1 | 800 | 500 | 2011-2014 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Оснащение МБУ «МФЦ» (монтаж ЛВС, модернизация серверов, вычислительная и офисная техника, системное программное обеспечение) |  |
| 2.2.2 | Проведение некапитальной перепланировки помещений | Средства бюджета города Рязани | 287 | – | 87 | 100 | 100 | – | 2011- 2013 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2.Сторонняя организация, привлеченная по договору | Обеспечение условий в соответствии со стандартом комфортности |  |
| 2.2.3 | Создание и модернизация интерфейса электронных административных регламентов МБУ «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 2215,3 | – | 1000 | 215,3 | 500 | 500 | 2011-2014 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Автоматизация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в автоматизированной системе МБУ «МФЦ» |  |
| 2.2.3.1 | Создание интерфейса электронных административных регламентов МБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 500 | – | 500 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Модернизация интерфейса электронных административных регламентов МБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния муниципальных услуг города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 1715,3 | – | 500 | 215,3 | 500 | 500 | 2011-2014 |  |  |  |
| 2.2.4 | Развитие системы предоставления муниципальных услуг через систему центров (филиалов) МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 7104 | – | – | – | 4104 | 3000 | 2013-2014 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Увеличение количества посетителей за счет создания сети филиалов МБУ «МФЦ» |  |
| 2.2.4.1 | Переоборудование помещений для организации центров (филиалов) МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» с учетом стандарта предоставления услуг | Средства бюджета города Рязани | 3904 | – | – | – | 2404 | 1500 | 2013-2014 |  |  |  |
| 2.2.4.2 | Приобретение средств вычислительной техники, множительной техники, телекоммуникационного оборудования и мебели для центров (филиалов) МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 2400 | – | – | – | 1400 | 1000 | 2013-2014 |  |  |  |
| 2.2.4.3 | Приобретение программного обеспечения для организации работы центров (филиалов) МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 800 | – | – | – | 300 | 500 | 2013-2014 |  |  |  |
| 2.2.5 | Создание программных средств путем модернизации базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 80 | – | 80 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Информационные страницы по 26 муниципальным услугам |  |
| 2.2.6 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 199 | – | 199 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обновление системы программного обеспечения |  |
| 2.2.7 | Научно-исследовательс-кая работа «Нормативно-методическое обеспечение мероприятий по развитию деятельности действующего многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в городе Рязани, в том числе путем увеличения количества предоставляемых услуг и развития межведомственного и межуровневого взаимодействия» | Средства бюджета города Рязани | 800 | – | 800 | – | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Расширение спектра оказываемых государственных и муниципальных услуг с учетом требований, предъявляемых к многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ |  |
| 2.2.8 | Капитальный и текущий ремонт | Средства бюджета города Рязани | 10500 | 6500 | 4000 | – | – | – | 2010-2011 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» | Обеспечение условий предоставления услуг в соответствии со стандартом комфортности |  |
| 2.2.9 | Изготовление вывесок, логотипов, рекламных плакатов, информационных стендов, визиток, фирменной символики для одежды, информа-ционно-презентацион-ных материалов о деятельности МБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 399 | – | 299 | 100 | – | – | 2011 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Информирование различных целевых групп о деятельности МБУ «МФЦ» |  |
| 2.2.10 | Услуги связи по обеспечению функционирования Call-центра МБУ «МФЦ»: выделение цифрового порта для организации доступа учрежденческо-производсвенной автоматической телефонной станции (УПАТС), организация цифрового канала связи, выбор абонентского номера из серии «золотых» номеров 5 категории, выделение дополнительного абонентского номера | Средства бюджета города Рязани | 91,6 | - | - | 91,6 | - | - | 2012 | 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Информирование по вопросам оказания муниципальных услуг |  |
| 2.2.11 | Аппаратная модернизация системы информирования клиентов и управления электронной очередью | Средства бюджета города Рязани | 364,8 | - | - | 364,8 | - | - | 2012 | 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» |  |
| 2.2.12 | Приобретение программного обеспечения для системы информирования клиентов и управления электронной очередью, настройка и пусконаладочные работы | Средства бюджета города Рязани | 384,7 | - | - | 384,7 | - | - | 2012 | 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» |  |
| 2.2.13 | Приобретение автотранспортного средства для МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 600 | – | – | 600 | – | – | 2012 | 1.Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» |  |
| 2.3 | Выполнение работ по администрированию базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 475 | – | 200 | 75 | – | 200 | 2011-2012, 2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Актуализированный портал муниципальных услуг |  |
| 2.4 | Развитие информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 6000 | – | – | 1000 | 4000 | 1000 | 2012-2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание и развитие информационных систем, обеспечи-вающих предостав-ление муниципаль-ных услуг (в т.ч. развитие системы электронного документооборота, создание АИС «Муниципальное жилье», создание системы «Учет нестандартных торговых объектов», развитие системы «Рекламные конструкции», развитие системы «Временные сооружения») |  |
| 2.5 | Проектирование информационной системы, обеспечивающей возможность для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде, осуществлять мониторинг хода выполнения услуги, получать результаты предоставления услуги в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 200 | – | – | 200 | – | – | 2012 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Проект информа- ционной системы |  |
| 2.6 | Научно-исследовательская работа «Экспертиза технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) по 6 муниципальным услугам с элементами межведомственного взаимодействия» | Средства бюджета города Рязани | 240 | – | – | – | – | 240 | 2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Организация межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг |  |
| 2.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений в электронном виде путем развития федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) и совершенствование межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципального образования городской округ — г. Рязань на основе развития системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и региональной инфраструктуры электронного правительства (РИЭП), в том числе: | Средства бюджета города Рязани | 5850 | – | – | 5850 | – | – | 2012 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Создание программных средств, обеспечивающих подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия информационных систем и обмен документами (сведениями) при предоставлении муниципальных услуг |  |
| 2.7.1 | Разработка электронных сервисов, адаптеров и технологических процессов системы исполнения регламентов, используемых при предоставлении услуг в электронном виде | Средства бюджета города Рязани | 3510 | – | – | 3510 | – | – | 2012 |  |  |  |
| 2.7.2 | Перевод услуг в электронный вид с использованием РИЭП и ЕПГУ, подключение Участников межведомственного электронного взаимодействия к РИЭП | Средства бюджета города Рязани | 1995 | – | – | 1995 | – | – | 2012 |  |  |  |
| 2.7.3 | Разработка Технических требований к юридически значимой Подсистеме ведения реестров сведений системы исполнения регламентов, необходимых иным ведомствам и организациям | Средства бюджета города Рязани | 345 | – | – | 345 | – | – | 2012 |  |  |  |
| 2.8 | Разработка программных средств ведения межотраслевого муниципального банка электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 91,5 | – | – | 91,5 | – | – | 2012 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3.Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Разработка технического задания и проектирование программного обеспечения для ведения единого муниципального межотраслевого банка данных документов, задействованных при оказании муниципальных услуг с использованием портала муниципальных услуг |  |
| 2.9 | Научно-исследовательская работа «Совершенствование работы органов местного самоуправления на основе информационно-коммуникационных технологий (включая элементы электронного правительства)» | Средства бюджета города Рязани | 2000 | – | – | – | – | 2000 | 2013-2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 2.10 | Научно-исследовательская работа «Перевод муниципальных услуг в электронный вид» | Средства бюджета города Рязани | 1000 | – | – | – | – | 1000 | 2013-2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг |  |
| 2.11 | Научно-исследовательская работа «Создание и развитие информационных и информационно - технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | Средства бюджета города Рязани | 6000 | – | – | – | – | 6000 | 2013-2014 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 2.12 | Оказание услуг по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 96 | – | – | – | 96 | – | 2013 | 1.Администрация города Рязани 2.Управление экономики администрации города Рязани 3. Сторонняя организация, привлеченная по договору | Формирование реестра муниципальных услуг |  |
|  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 50639 | 6500 | 8629 | 11470 | 9600 | 14440 |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие единой сети передачи данных в администрации города, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города | Средства бюджета города Рязани | 3048,15 | – | 898,15 | 200 | 850 | 1100 | 2011-2014 | 1. Администрация города Рязани 2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Повышение оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники |  |
| 3.2 | Обеспечение информационной безопасности в администрации города, оснащение структурных подразделений администрации города лицензионным системным и прикладным программным обеспечением | Средства бюджета города Рязани | 8750 | – | 3650 | 800 | 1850 | 2450 | 2011-2014 |  |  |  |
| 3.3 | Оснащение структурных подразделений администрации города средствами вычислительной, множительной техники, телекоммуникационным оборудованием | Средства бюджета города Рязани | 10902,85 | – | 3248,85 | 2354 | 2500 | 2800 | 2011-2014 |  |  |  |
| 3.4 | Создание системы обмена электронными документами (в т.ч. приобретение электронных носителей средств электронной подписи и лицензий на право использования программных средств криптографической защиты информации) | Средства бюджета города Рязани | 1130 | – | 1130 | – | – | – | 2011 | 1. Администрация города Рязани 2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 3.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | 1.Повышение оснащенности структурных подразделений администрации города рабочими местами системы автоматизации делопроизводства 2.Обеспечение размещения сведений о муниципальных услугах на Едином портале государст-венных и муници-пальных услуг |  |
| 3.5 | Доработка системы ведения бухгалтерского и кадрового учета | Средства бюджета города Рязани | 2000 | – | – | 2000 | – | – | 2012 |  | Совершенствование системы бухгалтерского и кадрового учета в администрации города Рязани |  |
| 3.6 | Создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем | Средства бюджета города Рязани | 3200 | – | – | – | 1500 | 1700 | 2013-2014 |  | Автоматизация делопроизводства в структурных подразделениях администрации города |  |
| 3.7 | Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 2000 | – | – | – | 2000 | – | 2013 | 1. Администрация города Рязани 2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани 3. Управление делами аппарата администрации 4.Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение межведомственного взаимодействия |  |
| 3.8 | Оказание услуг по техническому сопровождению системы ведения бухгалтерского и кадрового учета | Средства бюджета города Рязани | 360 | – | – | – | 360 | – | 2013 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 31391 | – | 8927 | 5354 | 9060 | 8050 |  |  |  |  |
| Задача 4. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий бортовым навигационно-связным оборудованием, обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого качества обслуживания населения города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение автоматизированного рабочего места диспетчера для мониторинга и контроля пассажирских перевозок (АРМД МПП) | Средства бюджета города Рязани | 70,03 | – | 70,03 | – | – | – | 2011 | 1. Администрация города Рязани 2. Отдел транспорта и связи администрации города Рязани 3. Муниципальные предприятия и учреждения 4. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Обеспечение контроля за движением пассажирского транспорта по регулярным маршрутам городского сообщения |  |
| 4.2 | Приобретение автоматизированного рабочего места диспетчера для мониторинга и контроля пассажирских перевозок (АРМД МПП) | Средства бюджета города Рязани | 49,29 | – | 49,29 | – | – | – | 2011 |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение автомати-зированного рабочего места диспетчера для мониторинга и контроля транспортных средств предприятий и организаций (АРМД МК) | Средства бюджета города Рязани | 96,98 | – | 96,98 | – | – | – | 2011 |  | Обеспечение контроля за движением и работой транспортных средств предприятий и организаций |  |
| 4.4 | Приобретение комплектов бортового навигационно-связного оборудования (КБНСО, тип 1) | Средства бюджета города Рязани | 2106 | – | 2106 | – | – | – | 2011 |  | Обеспечение оперативного управления движением транспортных средств |  |
| 4.5 | Приобретение комплектов бортового навигационно-связного оборудования (КБНСО, тип 2) | Средства бюджета города Рязани | 6810,3 | – | 6810,3 | – | – | – | 2011 |  | Обеспечение регулярности движения пассажирского транспорта по регулярным маршрутам городского сообщения |  |
| 4.6 | Приобретение датчиков уровня топлива | Средства бюджета города Рязани | 725,4 | – | 725,4 | – | – | – | 2011 |  | Снижение расхода топлива, используемого подвижным составом |  |
|  | Итого по задаче 4 | Средства бюджета города Рязани | 9858 | – | 9858 | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача 5. Оснащение остановочных пунктов общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении электронными информационными табло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение электронных информационных табло для оснащения остановочных пунктов | Внебюд-жетные средства | 150,8 | – | – | 150,8 | – | – | 2012-2014 | 1. Администрация города Рязани 2. Отдел транспорта и связи администрации города Рязани 3. Управление земельных ресурсов и имущественных отношений 4. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Информационное обеспечение движения пассажирского транспорта по регулярным маршрутам городского сообщения |  |
|  | Итого по задаче 5 | Внебюд-жетные средства | 150,8 | – | – | 150,8 | – | – |  |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП | Средства бюджета города Рязани | 127258 | 10000 | 34944 | 27424 | 27880 | 27010 |  |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП | Внебюд-жетные средства | 150,8 | – | – | 150,8 | – | – |  |  |  |  |