Приложение

к постановлению администрации

города Рязани от 2 сентября 2011 года №3835

Изменения в долгосрочную целевую программу

«Улучшение экологической обстановки на территории

муниципального образования — городской округ город Рязань на 2011 - 2013 годы»

1. В разделе 1. «Паспорт долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования — городской округ город Рязань на 2011 - 2013 годы» изложить соответствующие подразделы в новой редакции:

| Разработчик ДЦП | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель ДЦП | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |
| Исполнители ДЦП | Структурные подразделения администрации города Рязани: - управление благоустройства города и дорожного хозяйства; - управление земельных ресурсов и имущественных отношений; - управление градостроительства и архитектуры; - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; - управление образования и молодежной политики; - управление здравоохранения; - управление культуры. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные учреждения культуры, МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», промышленные предприятия города. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств, необходимых для реализации всей ДЦП: 346485,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. - 209119,0 тыс. рублей; 2012 г. - 55798,5 тыс. рублей; 2013 г. - 81567,5 тыс. рублей. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани: всего - 38573,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 4057,0 тыс. рублей; 2012 г. - 10348,5 тыс. рублей; 2013 г. - 24167,5 тыс. рублей. Другие источники (внебюджетные средства): всего - 307912,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 205062,0 тыс. рублей; 2012 г. - 45450,0 тыс. рублей; 2013 г. - 57400,0 тыс. рублей. |

Используемые сокращения:

ДЦП – долгосрочная целевая программа;

УБГиДХ – управление благоустройства города и дорожного хозяйства;

УЗРИО – управление земельных ресурсов и имущественных отношений;

УГА – управление градостроительства и архитектуры;

УЭиЖКХ – управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;

УОиМП – управление образования и молодежной политики;

УЗ – управление здравоохранения;

УК – управление культуры;

МОУ ДОД – муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей;

МУК – муниципальные учреждения культуры;

МУ – муниципальное учреждение.

2. Раздел 4. «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в новой редакции:

Реализация ДЦП позволит получить результаты, которые сведены в таблицу:

Таблица

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Рязани | Другие источники |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: улучшение экологической обстановки на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 — совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Рязани | 26160,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Число хозяйствующих субъектов, на основании сведений которых формируется муниципальный классификационный каталог отходов | ед. | 220 | 227 | 237 | 250 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Доля муниципальных предприятий и учреждений, передающих на демеркуризацию ртутьсодержащие отходы, от общего числа муниципальных предприятий и учреждений, в которых образуются данные отходы | % | 35 | 50 | 70 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Количество оформленных земельных участков для организации площадок временного хранения и переработки отходов | ед. | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Задача 2 — развитие системы озеленения городских территорий | 11700,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Количество зеленых насаждений, посаженных на городских территориях | ед. | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Количество зеленых насаждений, подвергшихся реконструкции вдоль магистральных дорог и улиц с интенсивным движением | ед. | 100 | 100 | 150 | 200 |
| 3. | Задача 3 — организация и осуществление мониторинга и экологического исследования объектов городской среды | 210,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Доля обращений юридических и физических лиц, рассмотренных с проведением лабораторных исследований от общего числа обращений на загрязнение атмосферного воздуха | % | 0 | 20 | 50 | 100 |
| 4. | Задача 4 — снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий города | 0,0 | 303412,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Доля уловленных загрязняющих веществ в общем объеме выбросов в атмосферу от стационарных источников | % | 78,4 | 80 | 82 | 84 |
| 5. | Задача 5 — повышение уровня экологического образования и информирования населения | 503,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Число мероприятий экологической направленности, проведенных на территории города | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Число жителей города Рязани, принявших участие в мероприятиях экологической направленности | чел. | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |

3. Раздел 5 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Цель: улучшение экологической обстановки на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Продолжение формирования муниципального каталога отходов производства и потребления | - | - | - | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | База данных по образованию, размещению, обезвреживанию, переработке отходов производства и потребления на территории города Рязани |
| 1.2 |  | Формирование реестра перевозчиков отходов, осуществляющих деятельность на территории города Рязани | - | - | - | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | База данных по перевозчикам отходов |
| 1.3 |  | Формирование реестра предприятий – переработчиков отходов | - | - | - | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | База данных по предприятиям - переработчикам отходов |
| 1.4 |  | Мониторинг образования, передачи на демеркуризацию и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов на территории города | - | - | - | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | Соблюдение экологических требований при обращении с отходами 1 класса опасности |
| 1.5 |  | Мониторинг муниципальных предприятий и учреждений по вопросам соблюдения норм и правил по обращению с ртутьсодержащими отходами | - | - | - | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | Соблюдение экологических требований при обращении с отходами 1 класса опасности |
| 1.6 |  | Разработка проектной документации на обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе п. Агро-Пустынь | Средства бюджета города Рязани | 100,0 | 100,0 | - |  | - |  | 2011 г. |  | УБГиДХ |  | Обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе п. Агро-Пустынь |
| 1.7 |  | Обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе п. Агро-Пустынь | Средства бюджета города Рязани | 4450,0 | - | 1650,0 |  | 2800,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  |  |
| 1.8 |  | Выбор земельных участков для размещения стационарных снегоплавильных пунктов | - | - | - | - |  | - |  | 2011 г. |  | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Ликвидация площадки складирования снега, строительство снегоплавильных пунктов |
| 1.9 |  | Оформление земельных участков для размещения стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 100,0 | 30,0 | 70,0 |  | - |  | 2011-2012 г. |  | Администра-ция города Рязани (УЗРИО) |  |  |
| 1.10 |  | Разработка проектной документации на строительство стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 1100,0 | - | 1100,0 |  | - |  | 2012 г. |  | УБГиДХ УЗРИО |  |  |
| 1.11 |  | Строительство стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 18900,0 | - | - |  | 18900,0 |  | 2013 г. |  | УБГиДХ |  |  |
| 1.12 |  | Выбор земельных участков для складирования уличного смета и снега | - | - | - | - |  | - |  | 2011 г. |  | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Организация площадок складирования уличного смета и снега |
| 1.13 |  | Оформление земельных участков для складирования уличного смета и снега | Средства бюджета города Рязани | 80,0 | 80,0 | - |  | - |  | 2011 г. |  | Администра-ция города Рязани (УЗРИО) |  |  |
| 1.14 |  | Обустройство земельных участков для складирования уличного смета и снега | Средства бюджета города Рязани | 1400,0 | 1400,0 | - |  | - |  | 2011 г. |  | УБГиДХ |  |  |
| 1.15 |  | Выбор земельного участка для организации кладбища домашних животных | - | - | - | - |  | - |  | 2011 г. |  | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Организация кладбища для домашних животных |
| 1.16 |  | Оформление земельного участка для организации кладбища домашних животных | Средства бюджета города Рязани | 30,0 | 30,0 | - |  | - |  | 2011 г. |  | Администра-ция города Рязани (УЗРИО) |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 26160,0 | 1640,0 | 2820,0 |  | 21700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Развитие системы озеленения городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение инвентаризации городских зеленых насаждений | Средства бюджета города Рязани | 5000,0 | - | 5000,0 |  | - |  | 2012 г. |  | УБГиДХ |  | Инвентаризация зеленых насаждений города Рязани |
| 2.2 |  | Проведение компенсационного озеленения городских территорий | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | Посадка 4500 зеленых насаждений |
| 2.3 |  | Оформление землеустроительных дел на объекты озеленения общего пользования | Средства бюджета города Рязани | 1200,0 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 2011 – 2013 гг. |  | Администра-ция города Рязани (УЗРИО) |  |  |
| 2.4 |  | Ремонт озеленения вдоль магистральных дорог и улиц с интенсивным движением автотранспорта | Средства бюджета города Рязани | 5500,0 | 1500,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ |  | Повышение качества городских зеленых насаждений |
| 1 |  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 11700,0 | 1900,0 | 7400,0 |  | 2400,0 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  |  |  | Другие источники (внебюджет-ные средства) 3 | 4500,0 4 | 1500,0 5 | 1500,0 6 |  | 1500,0 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача 3. Организация и осуществление мониторинга и экологического исследования объектов городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на территории города Рязани при рассмотрении жалоб юридических и физических лиц | - | - | - | - |  | - |  | 2011 – 2013 гг. |  | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», УБГиДХ |  | Повышение качества рассмотрения жалоб юридических и физических лиц |
| 3.2 |  | Проектирование санитарно-защитных зон промышленных предприятий | - | - | - | - |  | - |  | 2011 – 2013 гг. |  | Промышлен-ные предприятия города Рязани, УБГиДХ |  | База данных о состоянии атмосферного воздуха города |
| 3.3 |  | Разработка сводного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов для города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 210,0 | 150,0 | 60,0 |  | - |  | 2011 – 2012 гг. |  | УБГиДХ |  |  |
|  |  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 210,0 | 150,0 | 60,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача 4. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Оснащение металлообрабатывающего оборудования в заготовительном и инструментальных производствах ОАО «Рязанский радиозавод» тепло- и энергосберегающими установками пылеулавливания типа УВП (установка вентиляционная пылеулавливающая) | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 32,0 | 32,0 |  | - |  | -- |  | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 4.2 |  | Приобретение установки отмывки деталей перед нанесением покрытия в гальваническом цехе ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 1000,0 | 1000,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |
| 4.3 |  | Приобретение газоанализатора для контроля за выбросами автотранспорта ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 50,0 | 50,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |
| 4.4 |  | Установка расходной емкости серной кислоты на очистных сооружениях ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 180,0 | 180,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |
| 4.5 |  | Установка вакуум-фильтра на очистных сооружениях ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 1700,0 | 1700,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» | Уменьшение объема образования и размещения гальванических отходов |
| 4.6 |  | Внедрение рекуперативных горелок на печах кузнечного участка цеха № 6 ОАО «Тяжпрессмаш» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 2000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | 2011 – 2013 гг. |  | ОАО «Тяжпресс- маш» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 4.7 |  | Замена устаревшего пылегазоулавливающего оборудования на современные УВП в цехе № 14 ОАО «Тяжпрессмаш» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 500,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 2011 – 2013 гг. |  | ОАО «Тяжпресс-маш» |  |
| 4.8 |  | Установка циклонов для очистки выбросов от пыли металлической на заточном производстве ОАО Завод «Красное знамя» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 300,0 | - |  | 300,0 |  | - |  | 2012 г. |  | ОАО Завод «Красное знамя» |  |
| 4.9 |  | Реконструкция вытяжной системы дробеструйных установок ОАО Завод «Красное знамя» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 500,0 | - |  | 500,0 |  | - |  | 2012 г. |  | ОАО Завод «Красное знамя» |  |
| 4.10 |  | Установка дополнительной запорной арматуры на емкость фреона в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 50,0 | 50,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 4.11 |  | Замена используемого на производстве фреона R22 на фреон R154 в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 100,0 | 100,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |
| 4.12 |  | Замена фильтрующих элементов в системе аспирации в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 500,0 | - |  | 500,0 |  | - |  | 2012 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |
| 4.13 |  | Изготовление и установка сборника летучих соединений в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 200,0 | - |  | - |  | 200,0 |  | 2013 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |
| 4.14 |  | Приобретение и установка центрифуги (декантера) в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 5000,0 | 5000,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |
| 4.15 |  | Закрытие рабочих резервуаров, оборудованных природной аэрацией в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 2000,0 | - |  | 2000,0 |  | - |  | 2012 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 4.16 |  | Разработка и внедрение технологии нитрификации и денитрификации стоков в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 9500,0 | - |  | - |  | 9500,0 |  | 2013 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |
| 4.17 |  | Установка пылегазоулавливающего оборудования для очистки воздуха от загрязняющих веществ на рабочих емкостях очистных сооружений ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 5000,0 | - |  | - |  | 5000,0 |  | 2013 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 4.18 |  | Вынос технологических трубопроводов из земли на поверхность на территории ЗАО «РНПК» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 75000,0 | 25000,0 |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | ЗАО «РНПК» | Исключение загрязнения почвы |
| 4.19 |  | Оборудование резервуаров ЗАО «РНПК» понтонами | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 45000,0 | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | ЗАО «РНПК» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |
| 4.20 |  | Строительство ливневой канализации с территории промышленной площадки ЗАО «РНПК» | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 154800,0 | 154800,0 |  | - |  | - |  | 2011 г. |  | ЗАО «РНПК» |  |
|  |  | Итого по задаче 4 | Средства бюджета города Рязани | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (внебюджет-ные средства) | 303412,0 | 203562,0 |  | 43950,0 |  | 55900,0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Задача 5. Повышение уровня экологического образования и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Проведение обучающих семинаров, лекций по вопросам охраны окружающей среды | - | - | - |  | - |  | - |  | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ УЭиЖКХ УОиМП УЗ | Повышение уровня экологического образования и информирования населения города Рязани |
| 5.2 |  | Цикл обучающих семинаров для работников МДОУ города Рязани по теме: «Современный подход к озеленению территорий образовательных учреждений» | Средства бюджета города Рязани | 27,0 | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |
| 5.3 |  | Семинары- тренинги для преподавателей МОУ по экологическому воспитанию детей | Средства бюджета города Рязани | 9,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |
| 5.4 |  | Городской конкурс экологических проектов «Наш край Рязанский» | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралис-тов» |  |
| 5.5 |  | Городской слет юных друзей природы | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 2011-2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралис-тов» |  |
| 5.6 |  | Городской конкурс конференция «Юные исследователи природы» | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралис-тов» |  |
| 5.7 |  | Проведение акции «День Земли» | - | - | - |  | - |  | - |  | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП УБГиДХ |  |
| 5.8 |  | Формирование информационного фонда (библиотечный фонд,CD, создание сайта городского центра детского экологического образования) | Средства бюджета города Рязани | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |
| 5.9 |  | Апробация дополнительной образовательной программы «Экология школам города» с элементами дистанционного обучения | Средства бюджета города Рязани | 302,0 | 300,0 |  | 1,5 |  | 0,5 |  | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП МОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |
| 5.10 |  | Информационная поддержка комплексных программ библиотеки-филиала № 4 МУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: «Природа — союзница души», «Жизнь без табака» | Средства бюджета города Рязани | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 2011 - 2013 гг. |  | УК МУК |  |
|  |  | Итого по задаче 5 | Cредства бюджета города Рязани | 503,0 | 367,0 |  | 68,5 |  | 67,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (внебюджетные средства) | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе |  | 346485,0 | 209119, 0 |  | 55798,5 |  | 81567,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cредства бюджета города Рязани | 38573,0 | 4057,0 |  | 10348,5 |  | 24167,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (внебюджетные средства) | 307912,0 | 205062,0 |  | 45450,0 |  | 57400,0 |  |  |  |  |  |
| Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет - 90%. Доля мероприятий, представляющих собой текущую деятельность органов местного самоуправления - 25%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение ДЦП» изложить в новой редакции:

Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет следующих источников:

1) средства бюджета города Рязани;

  - внебюджетные средства.

Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП, составляет 346485,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Рязани – 38573,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 307912,0 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию ДЦП, приведено в таблице:

| Период | Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Бюджет города Рязани | Внебюджетные источники |
| 2011 год | 209119,0 | 4057,0 | 205062,0 |
| 2012 год | 55798,5 | 10348,5 | 45450,0 |
| 2013 год | 81567,5 | 24167,5 | 57400,0 |
| ИТОГО: | 346485,0 | 38573,0 | 307912,0 |

Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и ежегодно уточняются после утверждения бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

5. Раздел 7. «Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП» изложить в новой редакции:

Заказчиком Программы является администрация города Рязани. Ответственным исполнителем Программы является управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств из внебюджетных источников, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани финансирования Программы.

Ответственным исполнителем мероприятия Программы является структурное подразделение администрации города указанное первым в Перечне мероприятий. Исполнитель организует реализацию мероприятий Программы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и представляет ответственному исполнителю Программы предложения по изменению ДЦП.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП по установленным формам:

- ежеквартальные – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодные – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131. Контроль за реализацией ДЦП осуществляет администрация города Рязани.