- 36

- Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансо-вая обеспечен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприя-тий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры | 430342,2 | 204109,5 | 47 |  |  |  |  |  | 276 (ЭЗ1) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 МП Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 417245,0 | 202896,9 | 49 (ФОМ1) | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструк-турой (ДИ1) | Проект | 2 | 1 | 50 (ДИ1) | 102 (ЭОМ1) |

- 37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 МП Разработка градостроительной и проектной документации | 12797,2 | 998,0 | 8 (ФОМ2) | Количество разработанных проектов градострои-тельной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 25 | 12 | 48 (ДИ2) | 600 (ЭОМ2) |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 МП Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 300,0 | 214,6 | 72 (ФОМ3) | Количество разработанных топографи-ческих планов масштаба 1:500 (ДИ3) | План | 70 | 63 | 90 (ДИ3) | 125 (ЭОМ3) |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | 39900,0 | 25748,2 | 65 |  |  |  |  |  | 77 (ЭЗ2) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 МП Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 39900,0 | 25748,2 | 65 (ФОМ4) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобретение | Семья | 20 | 10 | 50 (ДИ4) | 77 (ЭОМ4) |

- 38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилья или строительство жилого дома (ДИ4) |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 муниципальной программы. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 115600,8 | 113466,6 | 98 |  |  |  |  |  | 101 (ЭЗ3) |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 МП Льготное ипотечное кредитование | 17760,0 | 17791,0 | 100 (ФОМ5) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья (ДИ5) | Семей | 10 | 10 | 100 (ДИ5) | 100 (ЭОМ5) |

- 39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 МП Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 97840,8 | 95675,6 | 98 (ФОМ6) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья (ДИ6) | Семья | 40 | 40 | 100 (ДИ6) | 102 (ЭОМ6) |
| 4. | Задача 4 муниципальной программы. Развитие застроенных территорий города Рязани | 205,0 | 136,9 | 67 |  |  |  |  |  | 49 (ЭЗ4) |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 МП Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 205,0 | 136,9 | 67 (ФОМ7) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП (ДИ7) | Ед. | 3 | 1 | 33 (ДИ7) | 49 (ЭОМ7) |

- 40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Задача 5 муниципальной программы. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации | 622,0 | 528,1 | 85 |  |  |  |  |  | 164 (ЭЗ5) |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 МП Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 622,0 | 528,1 | 85 (ФОМ8) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП (ДИ8) | Ед. | 125 | 174 | 139 (ДИ8) | 164 (ЭОМ8) |
| 6. | Задача 6 муниципальной программы. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 25194,8 | 25912,4 | 103 |  |  |  |  |  | 101 (ЭЗ6) |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 МП Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 25194,8 | 25912,4 | 103 (ФОМ9) | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы МАП (ДИ9) | % | 90 | 94 | 104 (ДИ8) | 101 (ЭОМ9) |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2022 годы | 611864,82 | 369901,7 | 100 |  |  |  |  |  | 128 (ЭМП) |

41

Плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II; муниципальной программой «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248,                          от 19.02.2016 № 628, от 19.04.2016 № 1602,  от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754, от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016                  № 6063, от 09.02.2017 N 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985, от 06.12.2017 № 5376, от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463); планом реализации муниципальной программы на 2018 год от 14 февраля 2018 года).