УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Рязани

от 01 ноября 2011 г. №4850

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов на 2012 год»

Рязань, 2011

Структура Программы

- Паспорт Программы

- Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

- Определение целей и задач  Программы и обоснование их выбора

- Целевые индикаторы Программы

- Сроки и этапы реализации Программы

6.   Система программных мероприятий

7.   Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое

8.   Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

9.   Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

11. Оценка результативности реализации Программы

1. Паспорт Программы

| - Наименование Программы | Ведомственная целевая программа развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Дата принятия решения о разработке Программы | Приказ управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани от 07.10.2011 № 21 «О разработке ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год» |
| - Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| - Цели и задачи Программы | Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |
| - Целевые индикаторы Программы и их значения на 2012 год | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 70588 м² |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации – 2012 год. Программа реализуется в один этап |
| - Перечень основных мероприятий | - Разработка проектно-сметной документации; - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров |
| - Исполнители основных мероприятий | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани; подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| - Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы – 120000 тыс. руб., из них по источникам: средства бюджета города Рязани – 20000 тыс. руб. средства областного бюджета – 100000 тыс. руб. |
| - Организационная схема управления контроля за реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В.Савичев, управление экономики администрации города Рязани и управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 70588 м², улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и довести общую площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов до 391529 м² |
| - Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка результативности Программы производится путем сравнения фактического значения целевого индикатора с базовым значением и с установленным значением на 2012 год |

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения

и обоснование необходимости ее решения программными методами

на уровне ведомства

В существующем жилищном фонде на территории города Рязани объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Несмотря на выполненный в текущем году ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требуется дальнейшее проведение ремонта асфальтобетонного покрытия на значительной части дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Рязани. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

По состоянию на 1 января 2011 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов в городе составляет 1100,62 км, в том числе с усовершенствованным и переходным покрытием 486,62 км, из них федерального значения - 25 км, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 614 км (2763000 м²).

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Для продолжения работы по приведению дворовых территорий к современным нормам комфортности, разработана настоящая Программа, где предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых и внутриквартальных территорий.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

- Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

- постановление Правительства Рязанской области от 08.04.2009 № 79 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы»;

- постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов»;

  - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4. Целевые индикаторы Программы

| Целевой индикатор Программы | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью | тыс. м2 | 296,296 | 70,588 |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок  реализации Программы - 2012 год. Программа реализуется в 1 этап.

6. Система программных мероприятий

| Цель, задача, мероприятия | Описание программных мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани |  |  |  |
| Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |  |  |  |
| Мероприятие1: - разработка проектно-сметной документации | Определение подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации и выполнения ремонтных работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 2012 год | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Мероприятие 2: - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров | Организация работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |

Перечень объектов на 2012 год по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов утверждается постановлением администрации города Рязани.

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

- в течение длительного периода темпы износа дворовых территорий были выше темпов ремонта;

  - в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ.

- Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,

организационное и финансовое

Общий объем средств на реализацию Программы - 120000 тыс. руб.,

из них по источникам:

средства бюджета города Рязани – 20000 тыс. руб.,

средства областного бюджета – 100000 тыс. руб.

Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Техническим обеспечением является подача заявок на проведение открытых аукционов для определения подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации и выполнения ремонтных работ.

Организационное обеспечение: отчётные документы по реализации Программы.

Финансовое обеспечение:

| Цель, задача, мероприятия | Объемы финансирования в 2012 г. (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Рязани | Областной бюджет | Всего |  |
| Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани |  |  |  |  |
| Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: - разработка проектно-сметной документации | 10000 |  | 10000 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 70588 м² |
| Мероприятие 2: - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров Итого по Программе | 10000 20000 | 100000 100000 | 110000 120000 |  |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год.

8. Оценка рисков реализации Программы

и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению цели и задачи Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

9. Организационная схема управления

и контроля за реализацией Программы

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы постановлением администрации города Рязани создается комиссия по подготовке предварительного перечня подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемому за счет субсидий из федерального бюджета.

Координация повышения транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и территорий кварталов осуществляется на основе соглашений между органами исполнительной власти Рязанской области и органами местного самоуправления муниципального образования - город Рязань.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Исполнителями Программы являются управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В. Савичев, управление экономики администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

10. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 70588 м², улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и довести общую площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов до 391529 м²

11. Оценка результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактического значения целевого индикатора с базовым значением и с установленным значением на 2012 год.