Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2017 г. N 1833

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Рязани  от 21.12.2017 [N 5666](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B460D2CC3497B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.12.2017 [N 5956](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B460C2FC7457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 09.02.2018 [N 519](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B46022FC14E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 30.03.2018 [N 1256](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B47082DC24D7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 23.07.2018 [N 2851](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 21.08.2018 [N 3286](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 16.10.2018 [N 4032](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.12.2018 [N 5153](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450F2AC4447B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.03.2019 [N 1131](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 20.05.2019 [N 1693](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.05.2019 [N 1843](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A082FC14F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DCE603B42E45007F9B197DD2FAB5C838D5436F5E96AA8372317B61DF853C9A43452654564A54CEE8D6F5P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440828C14D7B85A5E5CE6D9503690BC7EDD47731782B8EC67795424CD3F1P) администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0A28C4497B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703589C362C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) администрации города Рязани от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани на 2016 - 2020 годы", руководствуясь [статьями 39](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0F29C5497B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703186C762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), [41](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0F29C5497B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070338FC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P35) "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B47082DC24D7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC662C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 30.03.2018 N 1256)

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет: www.admrzn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ульянова А.Ю.

Глава администрации

О.Е.БУЛЕКОВ

Утверждена

Постановлением

администрации города Рязани

от 12 мая 2017 г. N 1833

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

РЯЗАНИ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Рязани  от 30.03.2018 [N 1256](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B47082DC24D7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC962C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 23.07.2018 [N 2851](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 21.08.2018 [N 3286](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 16.10.2018 [N 4032](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.12.2018 [N 5153](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450F2AC4447B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.03.2019 [N 1131](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 20.05.2019 [N 1693](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.05.2019 [N 1843](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A082FC14F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) | Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ) |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DCE60DB72845007F9B197DD2FAB5C838C743375297A19F7A376E378EC0D6F0P) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы и заинтересованные лица; Управление делами аппарата администрации (далее - УДАА) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC062C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 23.07.2018 N 2851) | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани.  2. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объем финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 797710,3 тыс. рублей, из них:  173519,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,  619006,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  5184,9 тыс. рублей за счет внебюджетных средств,  в том числе по годам реализации:  2018 год - 288572,6 тыс. рублей, из них:  51168,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,  234509,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  2894,9 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;  2019 год - 432960,1 тыс. рублей, из них:  46172,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,  384497,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  2290,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;  2020 год - 14556,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани;  2021 год - 14120,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани;  2022 год - 47500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC062C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 20.05.2019 N 1693) | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним.  2. Благоустройство общественных территорий города Рязани. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние до 41% дворовых территорий города Рязани. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до 52,1% |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.03.2019 N 1131) | |

I. Характеристика текущего состояния современной городской

среды

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В городе Рязани более 4476 многоквартирных жилых домов. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Рязани полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, отсутствует озеленение дворовой территории.

Недостаточно проводятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий города Рязани.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рязани имеется 54 объекта - парки, скверы, бульвары. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, оформление цветников;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере

благоустройства города Рязани

Цель и задачи муниципальной программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в [Конституции](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DDEC02B22214577DCA4C73D7F2E59228C30A635788A98664327034D8F7P) Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории при реализации [Плана](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B410B28C64F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий города Рязани является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязани.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DCE601B72F47007F9B197DD2FAB5C838C743375297A19F7A376E378EC0D6F0P) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- [План](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B410B28C64F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;

- Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B41082DCF46268FADBCC26F920C361CD2A4807A30703488CA3DC606183555594A56C9F76E7B14D1FCP) города Рязани, утвержденный решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;

- [Правила](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B47022EC1497B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 N 174-I;

- [Постановление](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DDEC00B32B45007F9B197DD2FAB5C838C743375297A19F7A376E378EC0D6F0P) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

- СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения".

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться. Перечень нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы представлен в [таблице 1](#P213) приложения N 1 к муниципальной программе.

III. Механизм реализации программы

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является управление благоустройства города администрации города Рязани.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с "[Правилами](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D535AAEF5A878DDEC00B32B45007F9B197DD2FAB5C838D5436F5E96A9817A397B61DF853C9A43452654564A54CEE8D6F5P) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 и [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0E21C04A7B85A5E5CE6D9503690BC7EDD47731782B8EC67795424CD3F1P) Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 204 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды".

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий целей, порядка и условий, установленных при их предоставлении;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников программы в процессе ее выполнения.

Для выполнения условий получения субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B460A21C14F7B85A5E5CE6D9503690BC7EDD47731782B8EC67795424CD3F1P) администрации города Рязани от 09.10.2017 N 4429 "Об утверждении состава и Положения о комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий" создана комиссия по инвентаризации дворовых и общественных территорий города Рязани.

Комиссия по инвентаризации дворовых и общественных территорий осуществляет организацию и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в соответствии с графиком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий. Результатом инвентаризации является паспорт благоустройства обследуемых территорий по формам, утвержденным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0E21C04A7B85A5E5CE6D9503690BC7EDD47731782B8EC67795424CD3F1P) Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 204 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды".

В целях отбора общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, проведено голосование по отбору таких общественных территорий в [порядке](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B460D21CE457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC362C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), утвержденном решением Рязанской городской Думы от 26.12.2017 N 488-II "О проведении голосования по проектам благоустройства территорий муниципального образования - городской округ город Рязань соответствующего функционального назначения".

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы подготовлены:

- единичные расценки на ремонт дворовых проездов ([приложение N 2](#P1070) к муниципальной программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани ([приложение N 3](#P1140) к муниципальной программе);

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ([приложение N 4](#P1178) к муниципальной программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы ([приложение N 5](#P1228) к муниципальной программе);

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2018 году ([приложение N 6](#P1259) к муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2018 - 2022 годах ([приложение N 7](#P1450) к муниципальной программе);

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2019 году ([приложение N 8](#P1723) к муниципальной программе).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.03.2019 N 1131)

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2022 годах в один этап.

V. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы

Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы

На конец реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Приведение в нормативное состояние до 41% дворовых территорий города Рязани.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC662C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.03.2019 N 1131)

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до 52,1%.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC662C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.03.2019 N 1131)

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани.

2. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани.

Доля благоустроенных дворовых территорий рассчитывается как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон города к общей их площади, выраженное в процентах.

Для расчета показателей используются данные управления благоустройства города администрации города Рязани.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены в [таблице 2](#P242) приложения N 1 к муниципальной программе.

VI. Основные мероприятия муниципальной программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC962C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.03.2019 N 1131)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в [таблице 3](#P297) приложения N 1 к муниципальной программе.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Главными распорядителями бюджетных средств по выполнению мероприятий муниципальной программы являются управление благоустройства города администрации города Рязани и управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. Уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с министерством ТЭКиЖКХ Рязанской области является управление благоустройства города администрации города Рязани.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани.

В рамках данной муниципальной программы планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0E21C04A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358EC862C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Рязанской области "Формирование современной городской среды", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 204.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств представлены в [таблице 4](#P362) приложения N 1 к муниципальной программе.

VIII. Информация об участии общественных, научных и иных

организаций в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы, и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

Указанные организации выступают в качестве получателей субсидий в целях проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Рязани, включенных в перечень объектов на финансирование.

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Приложение N 1

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Рязани  от 23.07.2018 [N 2851](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 21.08.2018 [N 3286](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC062C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 16.10.2018 [N 4032](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 29.12.2018 [N 5153](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450F2AC4447B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.03.2019 [N 1131](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC862C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 20.05.2019 [N 1693](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358CC862C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P),  от 29.05.2019 [N 1843](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A082FC14F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC362C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) |

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗРАБОТКЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани | "Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации" | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 2 | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC362C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 21.08.2018 N 3286 | | | |
| 3 | Распоряжение администрации города Рязани | "О предоставлении субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации" | УЭиЖКХ | ежегодно |

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы и их значениях

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358DC162C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани

от 29.03.2019 N 1131)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Целевой показатель (индикатор), муниципальной программы | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % | 38 | 38,6 | 39,3 | 39,9 | 40,5 | 41 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % | 36 | 40,5 | 45,9 | 46,3 | 49,2 | 52,1 |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358DC162C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 20.05.2019 N 1693) | | | | | | | | |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703588C962C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани

от 23.07.2018 N 2851)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани | | | | |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 2018 - 2022 | УЭиЖКХ | 1, Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани |
| УБГ | 2. Ремонт тротуаров и проездов к дворовым территориям, в том числе разработка проектно-сметной документации |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 2018 - 2022 | УБГ, подрядные организации | 1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани.  2. Благоустройство площади Ленина, улиц Краснорядская и Кольцова.  3. Благоустройство Лесопарка.  4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани.  5. Благоустройство парка Железнодорожников.  6. Благоустройство парка им. Гагарина  7. Благоустройство Мемориального комплекса  Скорбященского кладбища | Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани |
| УБГ, УДАА | 8. Реализация проектов местных инициатив |
| УЭиЖКХ | 9. Установка спортивного и детского игрового уличного оборудования (включая средства по его использованию и спортивные покрытия), средств охраны и систем безопасности по следующим адресам: г. Рязань, ул. Порядок, д. 18, проезд Речников, д. 1В (территория Лесопарка), сквер на ул. Соборной |
| УБГ, МБУ "ДБГ" | 10. Приобретение и установка оборудования для 4-х мультифункциональных игровых площадок на общественных территориях города Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) |
| 11. Благоустройство территории, прилегающей к фонтану, расположенному в районе д. 49 на Московском шоссе (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) |
| УБГ, подрядные организации | 12. Благоустройство территории у часовни в сквере на ул. Соборной |
| 13. Благоустройство территории Лысой горы в Солотче |
| 14. Благоустройство сквера им. Скобелева |
| 15. Благоустройство Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской |
| 16. Благоустройство сквера у кинотеатра "Октябрь" |
| 17. Благоустройство Новопавловской рощи |
| 18. Благоустройство парка "Морской славы" |
| 19. Благоустройство территории в районе ДК "Приокский" |
| 20. Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской |
| (в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 20.05.2019 [N 1693](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358AC162C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.05.2019 [N 1843](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A082FC14F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) | | | | | |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703589C062C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани

от 20.05.2019 N 1693)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | ГРБС, соисполнитель, участники | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 51168,6 | 46172,9 | 14556,9 | 14120,7 | 47500 | 173519,1 |  |
| УБГ | 30870,1 | 46172,9 | 14556,9 | 14120,7 | 37500 | 143220,6 |
| УЭиЖКХ | 20298,5 |  |  |  | 10000 | 30298,5 |
| Областной бюджет | Всего, в том числе: | 234509,1 | 384497,2 <\*> |  |  |  | 619006,3 |
| УБГ | 195699,7 | 360197,2 <\*> |  |  |  | 555896,9 |
| УБГ, УДАА | 38809,4 | 24300 <\*> |  |  |  | 63109,4 |
| Внебюджетные средства | УБГ, УДАА | 2894,9 | 2290 <\*> |  |  |  | 5184,9 |
| Всего |  | 288572,6 | 432960,1 | 14556,9 | 14120,7 | 47500 | 797710,3 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 7561,8 | 7500 | 4544,4 | 4408,2 | 35000 | 59014,4 | Приведение в нормативное состояние до 41 % дворовых территорий города Рязани |
| УБГ | 7561,8 | 7500 | 4544,4 | 4408,2 | 25000 | 49014,4 |
| УЭиЖКХ |  |  |  |  | 10000 | 10000 |
| Областной бюджет | УБГ | 105000 | 150000 <\*> |  |  |  | 255000 |
| Всего |  | 112561,8 | 157500 | 4544,4 | 4408,2 | 35000 | 314014,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 7561,8 | 7500 | 4544,4 | 4408,2 | 10000 | 34014,4 |  |
| УБГ | 7561,8 | 7500 | 4544,4 | 4408,2 |  | 24014,4 |
| УЭиЖКХ |  |  |  |  | 10000 | 10000 |
| Областной бюджет | УБГ | 105000 | 150000 <\*> |  |  |  | 255000 |
| Всего |  | 112561,8 | 157500 | 4544,4 | 4408,2 | 10000 | 289014,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Ремонт тротуаров и проездов к дворовым территориям, в том числе разработка проектно-сметной документации | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 43606,8 | 38672,9 | 10012,5 | 9712,5 | 12500 | 114504,7 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до 52,1% |
| УБГ, подрядные организации, МБУ "ДБГ" | 15808,3 | 32037,9 | 3512,5 | 3212,5 | 12500 | 67071,2 |
| УБГ, УДАА | 7500 | 6635 | 6500 | 6500 |  | 27135 |
| УЭиЖКХ | 20298,5 |  |  |  |  | 20298,5 |
| Областной бюджет | Всего, в том числе: | 129509,1 | 234497,2 <\*> |  |  |  | 364006,3 |
| УБГ, подрядные организации | 90699,7 | 210197,2 <\*> |  |  |  | 300896,9 |
| УБГ, УДАА | 38809,4 | 24300 <\*> |  |  |  | 63109,4 |
| Внебюджетные средства | УБГ, УДАА | 2894,9 | 2290 <\*> |  |  |  | 5184,9 |
| Всего |  | 176010,8 | 275460,1 | 10012,5 | 9712,5 | 12500 | 483695,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Благоустройство площади Ленина, улиц Краснорядская и Кольцова | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 941 | 2200 |  |  |  | 3141 |  |
| Областной бюджет | 17759 | 44000 <\*> |  |  |  | 61759 |
| Всего | 18700 | 46200 |  |  |  | 64900 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Благоустройство Лесопарка | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 802,8 |  |  |  |  | 802,8 |  |
| Областной бюджет | 15151,4 |  |  |  |  | 15151,4 |
| Всего | 15954,2 |  |  |  |  | 15954,2 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 464,7 | 2772,3 | 2012,5 | 1712,5 | 11000 | 17962 |  |
| Областной бюджет | 8825,7 | 52673,5 <\*> |  |  |  | 61499,2 |
| Всего | 9290,4 | 55445,8 | 2012,5 | 1712,5 | 11000 | 79461,2 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Благоустройство парка Железнодорожников | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 554,4 |  |  |  |  | 554,4 |  |
| Областной бюджет | 9761,1 |  |  |  |  | 9761,1 |
| Всего | 10315,5 |  |  |  |  | 10315,5 |
| 2.1.6 | Мероприятие 2.1.6. Благоустройство парка им. Гагарина | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 561,4 |  |  |  |  | 561,4 |  |
| Областной бюджет | 11202,5 |  |  |  |  | 11202,5 |
| Всего | 11763,9 |  |  |  |  | 11763,9 |
| 2.1.7 | Мероприятие 2.1.7. Благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 1474 |  |  |  |  | 1474 |  |
| Областной бюджет | 28000 |  |  |  |  | 28000 |
| Всего | 29474 |  |  |  |  | 29474 |
| 2.1.8 | Мероприятие 2.1.8. Реализация проектов местных инициатив | Бюджет города Рязани | УБГ, УДАА | 7500 | 6635 | 6500 | 6500 |  | 27135 |  |
| Областной бюджет | 38809,4 | 24300 <\*> |  |  |  | 63109,4 |
| Внебюджетные средства | 2894,9 | 2290 <\*> |  |  |  | 5184,9 |
| Всего | 49204,3 | 33225 | 6500 | 6500 |  | 95429,3 |
| 2.1.9 | Мероприятие 2.1.9. Установка спортивного и детского игрового уличного оборудования (включая средства по его использованию и спортивные покрытия), средств охраны и систем безопасности по следующим адресам: г. Рязань, ул. Порядок, д. 18, проезд Речников, д. 1В (территория Лесопарка), сквер на ул. Соборной | Бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 20298,5 |  |  |  |  | 20298,5 |  |
| (п. 2.1.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A082FC14F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC562C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 29.05.2019 N 1843) | | | | | | | | | | |
| 2.1.10 | Мероприятие 2.1.10 Приобретение и установка оборудования для 4-х мультифункциональных игровых площадок на общественных территориях города Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" | 8000 | 8000 |  |  |  | 16000 |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 2.1.11 Благоустройство территории, прилегающей к фонтану, расположенному в районе д. 49 на Московском шоссе (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" | 1523,5 | 11773,5 |  |  |  | 13297 |  |
| 2.1.12 | Мероприятие 2.1.12 Благоустройство территории у часовни в сквере на ул. Соборной | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 1486,5 |  |  |  |  | 1486,5 |  |
| 2.1.13 | Мероприятие 2.1.13 Благоустройство территории Лысой горы в Солотче | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 1053 |  |  |  | 1053 |  |
| Областной бюджет |  | 20000 <\*> |  |  |  | 20000 <\*> |
| Всего |  | 21053 |  |  |  | 21053 |
| 2.1.14 | Мероприятие 2.1.14 Благоустройство сквера им. Скобелева | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 1257 |  |  |  | 1257 |  |
| Областной бюджет |  | 23883,2 <\*> |  |  |  | 23883,2 <\*> |
| Всего |  | 25140,2 |  |  |  | 25140,2 |
| 2.1.15 | Мероприятие 2.1.15 Благоустройство Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 3153,6 |  |  |  | 3153,6 |  |
| Областной бюджет |  | 34904 <\*> |  |  |  | 34904 <\*> |
| Всего |  | 38057,6 |  |  |  | 38057,6 |
| 2.1.16 | Мероприятие 2.1.16 Благоустройство сквера у кинотеатра "Октябрь" | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 334,5 |  |  |  | 334,5 |  |
| Областной бюджет |  | 6353,5 <\*> |  |  |  | 6353,5 <\*> |
| Всего |  | 6688 |  |  |  | 6688 |
| 2.1.17 | Мероприятие 2.1.17 Благоустройство Новопавловской рощи | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 178,1 |  |  |  | 178,1 |  |
| Областной бюджет |  | 3383 <\*> |  |  |  | 3383 <\*> |
| Всего |  | 3561,1 |  |  |  | 3561,1 |
| 2.1.18 | Мероприятие 2.1.18 Благоустройство парка "Морской славы" | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 263,2 |  |  |  | 263,2 |  |
| Областной бюджет |  | 5000 <\*> |  |  |  | 5000 <\*> |
| Всего |  | 5263,2 |  |  |  | 5263,2 |
| 2.1.19 | Мероприятие 2.1.19 Благоустройство территории в районе ДК "Приокский" | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 789,5 |  |  |  | 789,5 |  |
| Областной бюджет |  | 15000 <\*> |  |  |  | 15000 <\*> |
| Всего |  | 15789,5 |  |  |  | 15789,5 |
| 2.1.20 | Мероприятие 2.1.20 Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  | 263,2 |  |  |  | 263,2 |  |
| Областной бюджет |  | 5000 <\*> |  |  |  | 5000 <\*> |
| Всего |  | 5263,2 |  |  |  | 5263,2 |

--------------------------------

<\*> - прогнозные значения.

Приложение N 2

к муниципальной программе

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (без стоимости люка) железобетонными кольцами горловин | колодец | 1 | 841 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см с помощью молотков отбойных (с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 и перевозкой на расстояние до 15 км) | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 151 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднего, толщиной 20 см | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 160 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракции 20 - 40 мм, толщиной 15 см | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 217 |
| 5 | Розлив битумной эмульсии по щебеночному основанию | т | 1 м2 x 0,0008 т | 19 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (марка III, тип В) | м2 | 1 | 330 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей (марка III, тип Г) | м2 | 1 | 349 |
| 8 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 15 км) | п.м | 1 | 340 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных новых (с учетом щебеночной подготовки, толщиной 10 см): |  |  |  |
| 9.1 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | п.м | 1 | 1219 |
| 9.2 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | п.м | 1 | 775 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЯЗАНИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных. в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ - установленный постановлением администрации города Рязани перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц (финансовое участие), либо в проведении которых заинтересованные лица принимают трудовое участие. Дополнительный перечень работ подлежит утверждению постановлением администрации города Рязани;

б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия - комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации города Рязани для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. В форме трудового участия в рамках дополнительного перечня работ заинтересованные лица могут принять участие только в работах по озеленению дворовой территории.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, представляются в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭЖКХ) в течение 90 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, отчет управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УЭЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия составляет не менее 10 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. При выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц, направляемые на со финансирование работ, подлежат перечислению на расчетный счет управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива (далее - представитель заинтересованных лиц).

3.2. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектно-сметной документацией (в случае, когда составление проектно-сметной документации является обязательным) либо исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ, утвержденной Программой (в случае, если для конкретного вида работ составление проектно-сметной документации не является обязательным), и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

В случае, если документы, подтверждающие финансовое участие, не будут представлены в срок, предусмотренный [пунктом 2.4](#P1160) настоящего Порядка, перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется представителем заинтересованных лиц в соответствии с условиями договора подряда, утвержденными решением общего собрания собственников помещений.

3.4. Ответственность за целевое расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц несет представитель заинтересованных лиц.

Приложение N 4

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703689C762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани  от 23.07.2018 N 2851) |

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |
| --- | --- |
| NN пп | Виды работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек, урн |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440A29C34A7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703689C762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани

от 23.07.2018 N 2851)

|  |  |
| --- | --- |
| NN  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Установка ограждений (заборов) |
| 5 | Установка малых архитектурных форм |
| 6 | Обустройство площадок для отдыха и досуга |
| 7 | Оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |
| 8 | Обустройство контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов |

Приложение N 5

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Организация работы по разработке дизайн-проектов дворовых территорий обеспечивается администрацией города Рязани (далее - Администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы (далее - общественная комиссия) и включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы на 2018 год.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию и согласовывается с уполномоченными представителями всех входящих в данную территорию многоквартирных домов.

В случае, если земельный участок, подлежащий благоустройству, находится в собственности разных субъектов, разрабатывается единый дизайн-проект на дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн-проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта структурным подразделением Администрации не позднее 1 июля текущего года.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае неурегулирования замечаний Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Приложение N 6

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РЯЗАНЬ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Рязани  от 21.08.2018 [N 3286](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070358FC762C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 16.10.2018 [N 4032](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070368DC062C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Адрес дворовой территории МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | | | | | |
| согласно минимальному перечню | | | | согласно дополнительному перечню | | |
| ремонт дворовых проездов, кв. м | обеспечение освещения дворовой территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. | установка детской и (или) спортивной площадки, ед. | обустройство автомобильной парковки, кв. м | озеленение территории, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Весенняя, д. 24 к. 1 | 177 | 801 | - | 2 | 2 | 3+3 | - | 1100 |
| 2 | ул. Шевченко, д. 11 | 48 | 886 | 3 | 8 | 8 | 4+3 | - | 1500 |
| 3 | ул. Мехзавода, д. 9 | 48 | 250 | - | 2 | 2 | - | - | 227 |
| 4 | ул. Новоселов, д. 32 | 864 | 4215,3 | 5 | - | - | 2+2 | 394,5 | 1600 |
| ул. Новоселов, д. 34 |
| 5 | ул. Новоселов, д. 35 | 486 | 839,5 | - | 6 | 4 | 4+0 | 765,3 | 1100 |
| 6 | ул. Советской Армии, д. 20 | 426 | 1737 | 9 | 13 | 8 | 2+1 | - | 1060 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070368DC362C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 16.10.2018 N 4032) | | | | | | | | | |
| 7 | ул. Крупской, д. 8 | 348 | 1746 | 2 | 6 | 6 | 4+5 | 702 | 2042 |
| 8 | ул. Интернациональная, д. 15 | 1707 | 7520 | 18 | 20 | 20 | 6+9 | 1392 | 1230 |
| ул. Интернациональная, д. 16 |
| ул. Интернациональная, д. 17 |
| ул. Интернациональная, д. 16 к. 1 |
| 9 | ул. Бирюзова, д. 19 | 180 | 656 | 10 | 11 | 11 | 1+1 | 480 | 1800 |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070368AC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 16.10.2018 N 4032) | | | | | | | | | |
| 10 | ул. Станкозаводская, д. 9 | 576 | 3350 | 6 | 5 | 5 | 10+7 | 680 | 1600 |
| ул. Станкозаводская, д. 10 |
| ул. Октябрьская, д. 3/1 |
| ул. Октябрьская, д. 1 |
| 11 | ул. Грибоедова, д. 55 | 156 | 957,3 | - | 3 | - | 5+0 | 76 | 1600 |
| 12 | ул. Фрунзе, д. 18 | 270 | 948 | - | - | - | 6+0 | 1012 | 2500 |
| ул. Введенская, д. 94 |
| 13 | Первомайский проспект, д. 74, корп. 1 | 432 | 631,5 | - | 5 | 5 | 1+0 | 129 | 1143 |
| 14 | ул. Советской Армии, д. 22 | 852 | 4103 | 15 | 22 | 14 | 2+0 | - | 2396 |
| ул. Советской Армии, д. 24 |
| (п. 14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440C28C1487B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070368BC262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 16.10.2018 N 4032) | | | | | | | | | |

Приложение N 7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РЯЗАНЬ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 - 2022 ГОДАХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Рязани  от 21.08.2018 [N 3286](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703489C662C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 29.03.2019 [N 1131](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703189C562C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P), от 20.05.2019 [N 1693](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070308EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Адрес объекта | Название объекта | Функциональное назначение (выбрать нужное: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) | Площадь объекта, кв. м | Потребность в благоустройстве | | | | | | | |
| Сооружения | | Дорожно-пешеходная сеть | | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства | | Элементы озеленения | |
| Площадь кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Рязань | Лесопарк | иная территория | 1438875 | 375 | 5000000 | 6000 | 4000000 | 180 | 1500000 | 50 | 500000 |
| 2 | г. Рязань, проезд Завражного | парк Железнодорожников | парк | 17573 |  |  | 4947 | 3500000 |  | 1000000 |  | 1000000 |
| 3 | г. Рязань | парк им. Гагарина | парк | 133087 |  |  | 5000 | 3700000 | 200 | 3000000 | 100 | 1000000 |
| 4 | г. Рязань | ЦПКиО | парк | 569982 | 150 | 2000000 | 2250 | 2800000 | 300 | 3500000 | 150 | 1500000 |
| 5 | г. Рязань | сквер у к/т Октябрь | сквер | 9924,3 | 680 |  | 903 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Рязань | парк "Морской славы" | парк | 56264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Рязань | сквер у памятника Скобелеву | сквер | 27200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Рязань | парк Комсомольский | парк | 84198 |  |  |  |  | 11735 |  |  |  |
| 9 | г. Рязань | Лыбедский бульвар | бульвар | 201620 |  |  | 141087 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Рязань | Севастопольская аллея | аллея | 41670 |  |  | 10834 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Рязань | Верхний городской парк | парк | 22000 |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |
| 12 | г. Рязань, ул. Шевченко | Новопавловская роща | парк | 34099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Рязань | Площадь Ленина, улицы Краснорядская и Кольцова | площадь, улицы | 8951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703489C662C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 21.08.2018 N 3286) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | г. Рязань | Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища | иная территория | 126253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B440921CF457B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703486C262C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 21.08.2018 N 3286) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | г. Рязань | Благоустройство территории Лысой горы в Солотче | иная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070308EC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 20.05.2019 N 1693) | | | | | | | | | | | | |
| 16 | г. Рязань | Благоустройство территории в районе ДК "Приокский" | иная территория | 8204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070308FC162C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 20.05.2019 N 1693) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | г. Рязань | Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской | сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B4A0920C04F7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B3070308FC462C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани от 20.05.2019 N 1693) | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 8

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РЯЗАНЬ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5401440BFFA33CC0A83D4D57B899F672DCEF5BBA2B450221C24E7B85A5E5CE6D9503690BD5ED8C7B30703186C562C313096D59505C48CEEE72791514D7F4P) Администрации города Рязани  от 29.03.2019 N 1131) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Адрес дворовой территории МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | | | | | |
| согласно минимальному перечню | | | | согласно дополнительному перечню | | |
| ремонт дворовых проездов, кв. м | обеспечение освещения дворовой территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. | установка детской и (или) спортивной площадки, (элементов) | обустройство автомобильной парковки, кв. м | озеленение территории, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Бирюзова, д. 30, корп. 1 | 967 | 2142 | 4 | 22 | 18 | 8 | - | 1480 |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 3  ул. Станкозаводская, д. 15 | 230 | 1007 | 2 | 7 | 7 | 6 | - | 1350 |
| 3 | ул. Комбайновая, д. 26  ул. Комбайновая, д. 28 | 443 | 750 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | 50 |
| 4 | ул. Крупской, д. 22 | 236 | 1056 | 4 | 6 | 6 | 9 | - | 1980 |
| 5 | ул. Маяковского, д. 2/6  ул. Маяковского, д. 4  пр-д Машиностроителей, д. 2/6 | 75 | 211 | 1 | - | - | - | 53 | 66 |
| 6 | ул. Высоковольтная, д. 29, корп. 1 | 136 | 498 | 3 | 8 | 8 | 2 | 347 | 800 |
| 7 | ул. Бирюзова, д. 29 | 832 | 2009 | 14 | 19 | 16 | 10 | - | 3500 |
| 8 | Касимовское шоссе, д. 48, корп. 5 | 168 | 1791 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1906 |
| 9 | ул. Костычева, д. 2 | 277 | 1785 | 15 | 8 | 8 | 8 | - | 2864 |
| 10 | ул. Халтурина, д. 1б | 170 | 464 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | 210 |
| И | ул. Новоселов, д. 33 | 150 | 1416 | 9 | 4 | 0 | 11 | - | 2470 |
| 12 | Первомайский проспект, д. 9 | 39 | 922 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | ул. Черновицкая, д. 12 | 87 | 274 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | 912 |
| 14 | ул. Высоковольтная, д. 41 | 822 | 1633 | 17 | 0 | 0 | 22 | - | 4683 |
| 15 | ул. Быстрецкая, д. 27 | 228 | 1250 | 15 | 7 | 12 | 11 | - | 1040 |
| 16 | ул. Садовая, д. 42а | 34 | 981 | 4 | 7 | 7 | - | 52 | 129 |
| 17 | ул. Зубковой, д. 16, корп. 1  ул. Зубковой, д. 16, корп. 3 | 951 | 1727 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 212 |