39

Приложение № 3

Оценка эффективности

муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, целевого индикатора | Финансирование (тыс. руб.) | | Финансо-вая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприя-тий, задач, МП |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 МП «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» | 4420,0 | 3577,7 | 81 |  |  |  |  |  | 347  (ЭПП1) |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы. Обеспечение земельных участков коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой и проведение эффективной градостроительной политики для создания условий по строительству жилья | 4420,0 | 3577,7 | 81 |  |  |  |  |  | 347  (ЭЗ1) |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 МП Участие в конкурсном отборе проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной | 0,0 | 0,0 | 100 | Количество подготовлен-ных к конкурсному отбору проектов в рамках комплексного освоения и развития | Проект | 1 | 1 | 100 | 100  (ЭОМ1) |

40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации |  |  |  | территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной инфраструкту-рой и разработку проектной, градострои-тельной документации  (ДИ1) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 МП Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 20,0 | 0 | 100 | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной | Проект | 1 | 0 | 0 | 0  (ЭОМ2) |

41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | инфраструкту-рой  (ДИ2) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 МП Разработка градостроительной и проектной документации | 4300,0 | 3319,9 | 77 | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации  (ДИ3) | Проект | 3 | 19 | 633 | 822  (ЭОМ3) |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 МП Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 100,0 | 257,8 | 258 | Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500  (ДИ4) | Проект | 5 | 60 | 1200 | 465  (ЭОМ4) |
| 2. | Подпрограмма 2 МП «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» | 54500,0 | 34995,6 | 64 |  |  |  |  |  | 71  (ЭПП2) |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 14400,0 | 14185,8 | 99 |  |  |  |  |  | 42  (ЭЗ2) |

42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 МП Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | 0,0 | 0,0 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  (ДИ5) | Семья | 23 | 19 | 83 | 84  (ЭОМ5) |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 МП Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 14399,0 | 14185,8 | 99 |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 МП  Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | 1,0 | 0,0 | 100,0 | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка  (ДИ6) | Семья | 1 | 0 | 0 | 0  (ЭОМ6) |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы. Создание условий для привлечения средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на | 40100,0 | 20809,8 | 52 |  |  |  |  |  | 100  (ЭЗ3) |

43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 МП Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 40100,0 | 20809,8 | 52 | Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома  (ДИ7) | тыс. руб. | 40100 | 20810 | 52 | 100  (ЭОМ7) |
| 3. | Подпрограмма 3 МП «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» | 26516,0 | 43500,0 | 164 |  |  |  |  |  | 135  (ЭПП3) |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы. Предоставление отдельным категория граждан льготных ипотечных займов на приобретение или строительство жилья | 1100,0 | 1820,0 | 165 |  |  |  |  |  | 203  (ЭЗ4) |

44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 МП Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | 1100,0 | 1820,0 | 165 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья  (ДИ8) | Семей | 12 | 20 | 167 | 203\*  (ЭОМ8) |
| Общая площадь жилых помещений, приобретенного с использованием льготного ипотечного займа  (ДИ9) | кв. метр | 648 | 1086 | 168 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы. Выполнение обязательств перед участниками программ ипотечного кредитования по обслуживанию предоставленных займов на приобретение или строительство жилья, в том | 1440,0 | 1440,0 | 100 |  |  |  |  |  | 102  (ЭЗ5) |

45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | числе принятых до 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 МП Обслуживание программ ипотечного кредитования | 1440,0 | 1440,0 | 100 | Количество семей – участников, использовавших льготные ипотечные займы на приобретение или строительство жилья за период действия ипотечных программ  (ДИ10) | Семей | 772 | 789 | 102 | 102  (ЭОМ9) |
| 3.3 | Задача 3 подпрограммы. Создание условий для привлечения средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа | 23976,0 | 40240,0 | 168 |  |  |  |  |  | 100  (ЭЗ6) |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 МП Привлечение средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного | 23976,0 | 40240,0 | 168 | Объем привлеченных средств отдельных категорий граждан на приобретение | тыс. руб. | 23976 | 40240 | 168 | 100  (ЭОМ10) |

46

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ипотечного займа |  |  |  | или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа  (ДИ11) |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 МП «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» | 39784,0 | 119829,1 | 301 |  |  |  |  |  | 368  (ЭПП4) |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | 12784,0 | 12064,0 | 94 |  |  |  |  |  | 889  (ЭЗ7) |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 МП Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | 12784,0 | 12064,0 | 94 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение | Семья | 12 | 50 | 417 | 889\*  (ЭОМ11) |

47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | или строительство жилья  (ДИ12) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретен-ных с использова-нием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья  (ДИ13) | кв. метр | 648 | 2714 | 419 |  |
| 4.2. | Задача 2 подпрограммы. Выполнение долгосрочных обязательств перед участниками программ ипотечного кредитования по субсидированию части затрат на оплату процентов за пользование ипотечным банковским кредитом по договорам о | 1728,0 | 1728,0 | 100 |  |  |  |  |  | 114  (ЭЗ8) |

48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | субсидировании, в том числе принятых до 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 МП Обслуживание программ ипотечного кредитования | 1728,0 | 1728,0 | 100 | Количество семей – получателей субсидий за период действия ипотечных программ  (ДИ14) | Семья | 389 | 445 | 114 | 114  (ЭОМ12) |
| 4.3. | Задача 3 подпрограммы. Создание условий для привлечения средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту | 25272,0 | 106037,1 | 420 |  |  |  |  |  | 100  (ЭЗ9) |
| 4.3.1. | Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 МП Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на | 25272,0 | 106037,1 | 420 | Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий | тыс. руб. | 25272 | 106037 | 420 | 100  (ЭОМ13) |

49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту |  |  |  | граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту  (ДИ15) |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы | 125220,0 | 201902,4 | 161 |  |  |  |  |  | 230  (ЭМП) |

\* Если 2-а целевых индикатора характеризуют одно мероприятие, то при расчете оценки эффективности значения индикаторов суммируются.

Плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II; муниципальной программой муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 23.12.2013 [N 5475](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB02724629C65F76020BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 06.02.2014 [N 417](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB02724629C95975080BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 17.04.2014 [N 1536](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB02724628C55B71000BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 06.06.2014 [N 2380](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB02724628C95D75030BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 14.10.2014 [N 4581](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB0272462AC45F75080BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 16.12.2014 [N 6020](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB0272462AC55C7F010BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M), от 26.02.2015 [N 779](consultantplus://offline/ref=F79F0F92C38C832B3638CAB89FEF5D03ACDB0272462AC95171090BFAD98D1C367DA687325AE912B45AD2B315NAs3M)); планом реализации муниципальной программы на 2015 год от 24 декабря 2015 года)