19

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План\* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2020 год | Результаты | |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы | УКС,  УОиМП | Всего, в том числе: | 206250,3 | 201902,4 | 98 |  |  |  |
| федераль-ный бюджет | 3966,9 | 3966,9 | 100 |
| областной бюджет | 6613,9 | 6469,8 | 98 |
| бюджет города Рязани | 24909,5 | 24378,7 | 98 |
| другие внебюд-жетные источники | 170760,0 | 167086,9 | 98 |
|  | ИНДИКАТОР:  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр |  | 26,3 | 26,3 | 100 | 29,55 |  |  |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИНДИКАТОР:  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % |  | 2,0 | 3,16 | 158 | 3,1 |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 МП «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» | УКС | Всего, в том числе: | 3857,5 | 3577,7 | 93 |  |  |  |
| бюджет города Рязани | 3857,5 | 3577,7 | 93 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 МП Участие в конкурсном отборе проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной | УКС, УБГ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Выделение субсидий из областного и (или) федерального бюджетов для реализации проектов, прошедших конкурсный отбор | Подготовлен 1 комплект конкурсной документации для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта «Детский сад на 220 мест |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  | микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань», Рязанской области средства федерального бюджета в 2015 году не выделены. |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество подготовленных к конкурсному отбору проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации | Проект |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 МП Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, | УКС, УБГ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной | Реализация проектов не осуществля-лась ввиду отсутствия результатов |
| бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  | инфраструкту-рой за счёт бюджета города Рязани | конкурсных отборов на выделение средств из вышестоящих бюджетов |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 МП Разработка градостроительной и проектной документации | УКС, УГиА | Всего, в том числе: | 3599,5 | 3319,9 | 92 |  | Проведение эффективной градостроитель-ной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | В 2015 году введено в эксплуатацию 384,7 тыс. кв. жилья, что на 108 % больше показателя 2014 года (355,6 тыс.  кв. м) |
| бюджет города Рязани | 3599,5 | 3319,9 | 92 |
| 1.3.1 | Проект планировки территории в районе улиц Путевая, 1-я Красная, | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 94,7 | 94,7 |  |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Старореченская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе пос. Карцево | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц: Дачная – Полевая – Тепличная – Перспективная – Восточная Окружная дорога – вдоль ФГУП «МЖД» в Октябрьском районе города Рязани | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 198,0 | 0,0 |  |  |  | Нарушены сроки разработки проекта, работы не приняты, акт выполненных работ не подписан. |
| 1.3.4 | Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц: Связи – 1-я Прудная – Куйбышевское шоссе (автодорога М5 «Урал») – Новоселковская (включая путепровод через ж/д в районе Карцево) – вдоль ФГУП «МЖД» | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 524,6 | 524,5 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 600,0 | 598,3 |  |  |  | Разработано 6 проектов |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.6 | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 600,0 | 598,4 |  |  |  | Разработано 6 проектов |
| 1.3.7 | Инженерные коммуникации для 28 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 335,0 | 257,5 |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 292,8 | 292,7 |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Проект планировки территории в районе с. Букрино Рязанского Района | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 540,5 | 540,5 |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково (наружные сети водоснабжения и дороги) | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 48,9 | 48,8 |  |  |  |  |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.11 | Проект изменений в документацию «Проект планировки территории жилого микрорайона по Михайловскому шоссе и улице Военных Автомобилистов (I и II очереди строительства) в Железнодорожном районе города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.05.2015 № 2431 | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 100,0 | 99,5 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 15 | 19 | 127 | 5 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 МП Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС, УГиА | бюджет города Рязани | 258,0 | 257,8 | 258 |  | Обеспечение разработки градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель-ных планов | Разработано 60 градостроите-льных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроите- |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | земельных участков» | льных планов земельных участков» |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 | План |  | 40 | 60 | 150 | 5 |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 МП «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» | УОиМП | Всего, в том числе: | 40080,8 | 34995,6 | 87 |  |  |  |
| федераль-ный бюджет | 3966,9 | 3966,9 | 100 |
| областной бюджет | 6613,9 | 6469,8 | 98 |
| бюджет города Рязани | 3999,0 | 3749,1 | 94 |
| внебюджет-ные источники | 25500,0 | 20809,8 | 82 |
|  | Задача 1 подпрограммы. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 МП Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УДМСПСП  иРЖ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Установление права молодых семей на получение социальных выплат на приобретение жилья или | Нуждающи-мися в жилых помещениях признаны 67 молодых семей |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительство индивидуального жилого дома и дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 МП Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 14579,8 | 14185,8 | 97 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома предоставлены 19 молодым семьям |
| федераль-ный бюджет | 3966,9 | 3966,9 | 100 |
| областной бюджет | 6613,8 | 6469,8 | 98 |
| бюджет города Рязани | 3999,0 | 3749,1 | 94 |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Семья |  | 19 | 19 | 100 | 23 |  |  |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 МП  Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 1,0 | 0,0 | 0 |  |  | Дополнитель-ная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка молодым семьям не предоставля-лась |
| бюджет города Рязани | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка | Семья |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 МП Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 25500,0 | 20809,8 | 82 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 20809,8 тыс. руб. |
| другие внебюд-жетные источники | 25500,0 | 20809,8 | 82 |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИНДИКАТОР:  Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома | тыс. руб. |  | 25500 | 20810 | 82 | 40100 |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан путем предоставления льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 3 МП «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» | УКС | Всего, в том числе: | 43220,0 | 43500,0 | 101 |  |  |  |
| бюджет города Рязани | 3260,0 | 3260,0 | 100 |
| другие внебюд-жетные источники | 39960,0 | 40240,0 | 101 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 МП Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 1820,0 | 1820,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на | Проведен мониторинг и консультации 996 человек, андеррайтинг 75 заемщиков. Принято заявлений на участие в подпрограмме от 25 граждан. Заключено 20 договоров |
| бюджет города Рязани | 1820,0 | 1820,0 | 100 |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объёма жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жильё и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | ипотечного займа. |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 20 | 20 | 100 | 40 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 МП Обслуживание программ ипотечного кредитования | УКС | Всего, в том числе: | 1440,0 | 1440,0 | 100 |  | Обслуживание участников программ ипотечного кредитования по возврату займов и снятию | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1268 граждан – заемщиков. Выполнение |
| бюджет города Рязани | 1440,0 | 1440,0 | 100 |

31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | залогов. Возврат в бюджет города Рязани денежных средств по выданным займам. Оформление залога жилых помещений. | обязательств по 789 договорам займа. |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество семей – участников, использовавших льготные ипотечные займы на приобретение или строительство жилья за период действия ипотечных программ | Семей |  | 780 | 789 | 101 | 924 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 МП Привлечение средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа | УКС | Всего, в том числе: | 39960,0 | 40240,0 | 101 |  | Наличие у отдельных категорий граждан необходимых денежных средств на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного | Проведена аккредитация 14 агентств недвижимости, 14 организаций-застройщиков. Заключено 28 договоров с аккредитован-ными организациями. |
| другие внебюд-жетные источники | 39960,0 | 40240,0 | 101 |

32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | займа |  |
|  | ИНДИКАТОР:  Общая площадь жилых помещений, приобретенного с использованием льготного ипотечного займа | кв. метр |  | 1080 | 1086 | 101 | 2160 |  |  |
|  | ИНДИКАТОР:  Объем привлеченных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием льготного ипотечного займа | тыс. руб. |  | 39960 | 40240 | 101 | 64990 |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма 4 МП «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» | УКС | Всего, в том числе: | 119092,0 | 119829,1 | 101 |  |  |  |
| бюджет города Рязани | 13792,0 | 13792,0 | 100 |
| другие внебюд-жетные источники | 105300,0 | 106037,1 | 101 |

33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 МП Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 12064,0 | 12064,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объёма жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жильё и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных средств. | Проведен мониторинг и консультации 996 человек, андеррайтинг 192 заемщиков. Принято заявлений на участие в подпрограмме от 64 граждан. Заключено 50 договоров о субсидиро-вании. |
| бюджет города Рязани | 12064,0 | 12064,0 | 100 |  |

34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 50 | 50 | 100 | 55 |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 МП Обслуживание программ ипотечного кредитования | УКС | Всего, в том числе: | 1728,0 | 1728,0 | 100 |  | Обслуживание участников программ ипотечного кредитования по предоставлению субсидий по заключенным договорам. | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 577 граждан-получателей субсидий. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 445 договорам о субсидирова-нии. |
| бюджет города Рязани | 1728,0 | 1728,0 | 100 |

35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИНДИКАТОР:  Количество семей – получателей субсидий за период действия ипотечных программ | Семья |  | 427 | 445 | 104 | 616 |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 МП Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 105300,0 | 106037,1 | 101 |  | Наличие у отдельных категорий граждан необходимых денежных средств на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по банковскому кредиту | Проведена аккредитация 14 агентств недвижимости, 14 организаций-застройщиков. Заключено 28 договоров с аккредитован-ными организациями. |
| другие внебюджетные источники | 105300,0 | 106037,1 | 101 |
|  | ИНДИКАТОР:  Общая площадь жилых помещений, приобретенных с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или | кв. метр |  | 2700 | 2714 | 101 | 2970 |  |  |

36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР:  Объем привлеченных средств кредитных организаций и собственных средств отдельных категорий граждан на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту | тыс. руб. |  | 105300 | 106037 | 101 | 100320 |  |  |

\*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II (в ред. решений Рязанской городской Думы от 19.02.2015 [N 23-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061CAEB79CBE71DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 23.04.2015 [N 120-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C5E67CC3ED1DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 21.05.2015 [N 147-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C5E47EC5E21DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 25.06.2015 [N 175-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C5EB7ECBE31DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 23.07.2015 [N 258-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C4E378C7E61DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 24.09.2015 [N 368-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C4E47FCAEC1DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 29.10.2015 [N 379-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C4EA7FCAE21DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G), от 26.11.2015 [N 427-II](consultantplus://offline/ref=677561B0C9A66BC7EF885BB305770B316FB1F92061C4EB76C1ED1DB98287274BF1D2A7189C9EB94B69D0357E7FY2G)); муниципальной программой муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 23.12.2013 [N 5475](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A30057839FFA18878446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 17.04.2014 [N 1536](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A30057829CFE1F858446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 06.06.2014 [N 2380](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578290F81B868446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 14.10.2014 [N 4581](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A30057809DFA1B8D8446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 16.12.2014 [N 6020](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A30057809CF911848446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 26.02.2015 [N 779](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578090F41F8C8446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 27.04.2015 [N 1907](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578F9DFB198C8446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXCG), от 17.06.2015 [N 2686](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578F91F41B868446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 17.07.2015 [N 3242](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578E98FE1D838446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 02.11.2015 [N 5070](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300578E91FB1F848446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG), от 14.12.2015 [N 5701](consultantplus://offline/ref=3EE5BBCEC49B30FF45B84D6B98B6662FA1D4A300548798FC1C808446501E450355BCE1D456FB215EA53B81EFdDXFG)); планом реализации муниципальной программы на 2015 год от 18 декабря 2015 года).