3. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в следующей редакции:

«4. Планируемые результаты реализации ДЦП

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели |  |  | Едини-ца измере-ния | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации ДЦП 2010 г. | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет города Рязани |  | Областной бюджет |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационно-го состояния до нормативных требований |  | 296796,11123 |  |  |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования |  |  | км | 461,661 | 461,661 |  | 461,661 |  | 461,661 |  | 461,661 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание технических средств регулирования дорожного движения (светофоров) |  |  | шт. | 113 | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт инже-нерных соору-жений | Мосты и путепро-воды |  | шт. | 14 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пешеход-ные пере-ходы в раз-ных уров-нях |  | шт. | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубы |  | шт. | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | Цель 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  | 137927,09641 |  | 850004,282 | 131893 | Строительство линий искусственного освещения |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3,5 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство автодорог |  | км |  | 0 |  | 0,268 |  | 0,98 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог |  | км |  | 0 |  | 12,856 |  | 8,4 |  | 10,8 |  | 20,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция автодорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 0,691 |  | 3,5 |  | 0» |

4. Раздел 5 «Перечень мероприятий ДЦП» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п |  |  | Цель, задачи, мероприятия |  | Источники финансирова-ния |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 212977,16123 |  |  |  | 55163,66216 |  | 79813,49907 |  |  |  | 38000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 2011 - 2014 годы |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администра-ции города Рязани, подрядные организации |  | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования, 115 светофорных объектов, 15 мостов и путепроводов, 4 пешеходных переходов в разных уровнях, 5 труб |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Содержание технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 18000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Ремонт инженерных сооружений |  |  |  |  | 25818,95 |  |  |  |  |  | 7818,95 |  |  |  | 8000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по цели 1 |  |  |  |  | 296796,11123 |  |  |  | 55163,66216 |  | 107632,44907 |  |  |  | 64000 |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство линий искусст-венного осве-щения на авто-мобильных дорогах общего пользования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 15459,054 |  |  |  | 459,054 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 2011, 2013 годы |  |  |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администра-ции города Рязани, подрядные организации | Выполнение комплекса работ по строительству линий искусственного освещения - 3,5 км Выполнение комплекса работ по строительству автодорог - 1,248 км Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог - 52,356 км |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство автомобиль-ных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 14818,738 |  |  |  | 2693,738 |  |  |  | 125 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 210037,762 |  |  |  | 3537,762 |  |  |  | 206500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ре-монт автомо-бильных дорог общего поль-зования, в том числе проект-но-изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 78332,92441 |  |  |  | 12732,81948 |  |  |  | 18637,30493 |  |  |  | 6981,4 | 39981,4 |  |  |  | 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 516726,52 |  |  |  | 19792,514 |  |  |  | 125000 |  |  |  | 123828 | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 131893 |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция автомобиль-ных дорог общего поль-зования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 22692,743 |  |  | 2951,134 |  |  |  |  |  | 10981,609 |  |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 годы | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации | Выполнение комплекса работ по реконструкции 4,191 км автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 123240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция мостов и путе-проводов на автомобиль-ных дорогах общего поль-зования, в том числе проект-но-изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 6623,637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6623,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  |  |  | 1119824,37841 |  |  | 174060,02148 |  |  |  |  |  | 367867,55093 |  |  | 289809,4 |  |  |  | 288087,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 137927,09641 |  |  | 18836,74548 |  |  |  |  |  | 36367,55093 |  |  | 42741,4 |  |  |  | 39981,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 850004,282 |  |  | 23330,276 |  |  |  |  |  | 331500 |  |  | 247068 |  |  |  | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 131893 |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ДЦП |  |  |  | 1416620,48964 |  |  | 229223,68364 |  |  |  | 475500 |  |  |  | 353809,4 |  |  |  |  | 358087,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 434723,20764 |  |  | 74000,40764 |  |  |  | 144000 |  |  |  | 106741,4 |  |  |  |  | 109981,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 850004,282 |  |  | 23330,276 |  |  |  | 331500 |  |  |  | 247068 |  |  |  |  | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 131893 |  |  | 131893» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |