УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 18.02.2021

Исполнитель: заместитель начальника отдела – начальник сектора развития застроенных территорий отдела перспективного развития управления капитального строительства администрации города Рязани Широкова Юлия Валериевна,

номер телефона 29-78-37, электронный адрес shirokyul@gmail.com

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Е.Н. Буданова

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 4 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 5 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 8 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы……… | 9 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы за 2020 год»…………………………..……………………………………………………….. | 10 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы за 2020 год»………………………….......................... | 12 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы

за 2020 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549.

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы - управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС). Соисполнители - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ), управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани (далее -УЗРиИО).

Финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), областного бюджета, бюджета города Рязани (главный распорядитель бюджетных средств - УКС).

Реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы в 2020 году направлена на достижение основной цели – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Рязани.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется решение следующих задач: обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем; ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани.

В отчетном году получены следующие результаты:

1. Количество расселенных аварийных жилых помещений – 11 помещений, в том числе в 2020 году – 3 помещения (при плане в 2020 году – 4 помещения);

2. Количество переселенных граждан – 25 человек, в том числе в 2020 году - 8 человек (при плане в 2020 году – 12 человек);

3. Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 434 кв.м, в том числе в 2020 году - 56,1 кв.м (при плане в 2020 году – 74,6 кв.м);

4. Количество расселенных аварийных жилых домов – 1,75 дома, в том числе в 2020 году – 0,75 дома (при плане в 2020 году – 1 дом).

По всем запланированным в 2020 году целевым показателям (индикаторам) плановые значения не выполнены, так как в связи с отказом нанимателей от переселения в приобретенную квартиру 4 человека из 1 жилого помещения не переселены (переселение осуществляется в судебном порядке).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2020 год представлены в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2020 году в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549 (в ред. от 27.02.2020 № 752) на финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы было запланировано 5934,66 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 на финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы было предусмотрено 5411,90 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 2726,46 тыс. руб. – средства Фонда,

- 80,11 тыс. руб. - областной бюджет,

- 2605,33 тыс. руб. - бюджет города Рязани.

Было уменьшено финансирование из бюджета города Рязани на 522,76 тыс. руб. по следующим причинам:

- уменьшено финансирование по мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 27,96 тыс. руб. за счет экономии при покупке одной квартиры;

- уменьшено финансирование по мероприятию «Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции» 494,8 тыс. руб. в связи с тем, что планируемые к сносу в 2020 году аварийные дома 4 по ул. Петрова и 15 по ул. Фурманова, расселение которых завершено в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, были включены в постановление Правительства Рязанской области от 28.07.2020 № 190 «О включении города Рязани в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории и предмета охраны» как объекты, представляющие историко-культурную ценность, составляющие предмет охраны, снос данных домов стал невозможным. Два аварийных дома: д.54б по ул. Электрозаводская и д.18 пос. Мехзавода были снесены за меньшие денежные средства.

В 2020 году фактическое финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы составило 5411,90 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 2726,46 тыс. руб. – средства Фонда (100% годового плана),

- 80,11 тыс. руб. - областной бюджет (100% годового плана),

- 2605,33 тыс. руб. - бюджет города Рязани (100% годового плана).

По основному мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» освоено 3014,24 тыс. руб. (100%).

Пиобретены 2 квартиры для переселения 7 человек из 2 муниципальных квартир дома 12 пос. Мехзавода. Договор социального найма квартиры с нанимателями одной квартиры заключен в ноябре 2020 года (3 человека). Наниматели другой квартиры отказались от переселения в приобретенную квартиру (4 человека), переселение осуществляется в судебном порядке.

По основному мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» освоено 1676,86 тыс. руб. (100%).

С собственниками 2 жилых помещений заключены соглашения об изъятии имущества в муниципальную собственность и выплачено возмещение. Все помещения оформлены в муниципальную собственность. Расселено 5 человек.

По основному мероприятию «Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции» освоено 720,8 тыс. руб. (100%).

Осуществлен снос 2 аварийных жилых домов, расселенных за счет иных источников.

По основному мероприятию «Внесение изменений в информационную систему «ODANT» в декабре 2020 года направлены документы в Управление Росреестра по Рязанской области для снятия снесенных домов с кадастрового учета, находятся на рассмотрении.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2020 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 27.02.2020 № 752 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387- III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования мероприятий программы из городского бюджета в 2020 году увеличен на 1 002,3 тыс. руб. Выделены средства на снос аварийных жилых домов в размере 1 215,6 тыс. руб., сокращено финансирование на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (дом 12 пос. Мехзавода) на сумму 213,3 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 07.08.2020 № 2717 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549» от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.06.2020 № 128- III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования мероприятий программы из городского бюджета в 2020 году уменьшен на 1 215,6 тыс. руб. (по мероприятию по сносу аварийных жилых домов), так как планируемые к сносу в 2020 году аварийные дома 4 по ул. Петрова и 15 по ул. Фурманова, расселение которых завершено в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, включены в постановление Правительства Рязанской области от 28.07.2020 № 190 «О включении города Рязани в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории и предмета охраны» как объекты, представляющие историко-культурную ценность, составляющие предмет охраны. В связи с изменением способа расселения двух частных квартир дома 12 пос. Мехзавода с приобретения квартир на изъятие помещений с уплатой возмещения перераспределены денежные средства между мероприятиями программы по каждому источнику финансирования без изменения общего объема средств, предусмотренных на расселение. Соответствующие изменения внесены в сводную бюджетную росписью расходов бюджета города Рязани на 2020 год. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 20.10.2020 № 3952 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | В связи с выделением дополнительных лимитов администрации города Рязани в программе перенесено из этапа 2022-2023 года в этап 2020-2021 годов расселение аварийного дома 29 по ул. Товарный двор (станция Рязань-2) общей площадью 201,8 кв.м. Финансирование на расселение данного дома перенесено на 2021 год. Лимиты на расселение аварийных домов в рамках этапов 2020-2021 годов, 2021-2022 годов и 2023-2024 годов пересчитаны исходя из стоимости 1 кв.м. 41103 кв.м, установленной для Рязанской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года». |
|  | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.12.2020 № 255- III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 №387-III» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2020 году увеличен на 692,84 тыс. руб.: - по мероприятию приобретение квартир для переселения нанимателей уменьшены денежные средства на 27,96 тыс. руб. за счет экономии при покупке одной квартиры; - по мероприятию снос аварийных жилых домов увеличены денежные средства на 720,8 тыс. руб. в связи с необходимостью сноса 2 аварийных домов, расселенных за счет иных источников. В связи с уменьшением лимитов финансовой поддержки ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на этапы 2021, 2022 и 2023 годов (письмо № ВМ/7-4436 от 22.12.2020), согласно предварительному расчету Минстроя Рязанской области, размещенному в АИС «Реформа ЖКХ», для города Рязани перенесено финансирование с 5 этапа программы (2023-2024 годы) на 6 этап (2024-2025 годы) и осуществлено перераспределение данных денежных средств по источникам финансирования. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 92%,

ДИ2 = 86%,

ДИ3 = 96%,

ДИ4 = 88%.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 64%;

ФОМ2 = 100%;

ФОМ3 = 59%;

ФОМ4 = 100%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 144% - высокая, в связи с направлением на реализацию основного мероприятия 1.1 денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано вследствие расселения 2 жилых помещений площадью 37,2 кв.м путем выплаты возмещения собственникам вместо приобретения квартир. При этом исполнение целевого индикатора составило 92% (расселено 11 помещений из 12).

ЭОМ2 = 86% - средняя, в связи с тем, что при утверждении программы денежные средства на данное мероприятие не планировались в связи с отсутствием информации от собственников жилых помещений о способе переселения. После получения согласия собственников на выплату возмещения были перераспределены денежные средства с мероприятия 1.1. При этом исполнение целевого индикатора составило 86% (расселено 25 человек из 29).

ЭЗ1 = 115% - высокая.

ЭОМ3 = 163% - высокая, в связи с направлением на реализацию основного мероприятия 2.1 денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано по следующим причинам:

- планируемые к сносу в 2020 году аварийные дома 4 по ул. Петрова и 15 по ул. Фурманова, расселение которых завершено в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, были включены в постановление Правительства Рязанской области от 28.07.2020 № 190 «О включении города Рязани в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории и предмета охраны» как объекты, представляющие историко-культурную ценность, составляющие предмет охраны, снос данных домов стал невозможным;

- два аварийных дома: д.54б по ул. Электрозаводская и д.18 пос. Мехзавода были снесены за меньшие денежные средства.

Исполнение целевого индикатора составило 96% (расселено 434 кв.м из 452,5 кв.м).

ЭОМ4 = 88% - средняя, в связи с тем, что исполнение целевого индикатора составило 88% (расселено 1,75 дома из 2) при неизменных условиях финансирования (денежные средства на мероприятие 2.2 не планируются).

ЭЗ2 = 126% - высокая.

ЭМП = 121% - высокая.

Эффективность реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как высокая, и, учитывая высокую социальную значимость проводимых мероприятий, в 2021 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы.