АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2021 г. N 4232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 15.02.2022 N 630, от 05.05.2022 N 2917, от 27.05.2022 N 3468,от 15.06.2022 N 4013, от 12.08.2022 N 5992, от 20.10.2022 N 8432,от 21.12.2022 N 11317, от 29.12.2022 N 11815, от 30.12.2022 N 12007,от 01.02.2023 N 897, от 23.06.2023 N 8524, от 28.08.2023 N 11518,от 20.10.2023 N 13532, от 10.11.2023 N 14353, от 23.11.2023 N 15300,от 05.12.2023 N 15585) |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 N 108-III "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года", Постановлениями администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани", от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города Рязани постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Рязани согласно [приложению N 2](#P2250) к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Ясинского Б.В.

Глава администрации

Е.Б.СОРОКИНА

Приложение N 1

к Постановлению

администрации города Рязани

от 30 сентября 2021 г. N 4232

Управление энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Рязани

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 15.02.2022 N 630, от 05.05.2022 N 2917, от 27.05.2022 N 3468,от 15.06.2022 N 4013, от 12.08.2022 N 5992, от 20.10.2022 N 8432,от 21.12.2022 N 11317, от 29.12.2022 N 11815, от 30.12.2022 N 12007,от 01.02.2023 N 897, от 23.06.2023 N 8524, от 28.08.2023 N 11518,от 20.10.2023 N 13532, от 10.11.2023 N 14353, от 23.11.2023 N 15300,от 05.12.2023 N 15585) |  |

Паспорт

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального

комплекса и энергосбережение в городе Рязани"

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани (далее - УООАА), управляющие организации (далее - УО), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищные кооперативы (далее - ЖК), жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК) и иные специализированные потребительские кооперативы, подрядные организации, ресурсоснабжающие организации, специализированная подрядная организация |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 29.12.2022 N 11815) |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее - МКД) и развития объектов благоустройства в городе Рязани.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования.2. Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД).3. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту.4. Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий.5. Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета.6. Количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов.7. Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе.8. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы.9. Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2022 N 4013) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022 - 2030 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 3219682,17474 тыс. руб.Из них по источникам финансирования:средства бюджета города Рязани - 1589585,16055 тыс. руб.средства областного бюджета - 1459588,81419 тыс. руб.средства федерального бюджета - 170178,2 тыс. руб.инициативные платежи - 330,0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани.2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани.4. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.5. Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.6. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения.7. Организация оказания банных услуг в городе Рязани.8. Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.9. Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Успешная реализация программы позволит к 2030 году обеспечить:- составление доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, ежегодно не менее 11%;- доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 100%;- проведение мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту на 29 объектах коммунальной инфраструктуры;- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на 2 объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, до 95%;- доведение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов до 4 единиц;- сохранение доли недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, на уровне 100%;- выполнение значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно не менее 90%;- доведение уровня взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий до 100% |
| (в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 15.02.2022 N 630, от 15.06.2022 N 4013, от 20.10.2022 N 8432, от 29.12.2022 N 11815, от 01.02.2023 N 897, от 28.08.2023 N 11518) |

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовой год и плановый период.

I. Характеристика текущего состояния сферы

жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения,

бытового обслуживания

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Рязани в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени благоустройства жилищного фонда, развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования - городской округ город Рязань.

По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства жилья.

1. В настоящее время общий жилищный фонд города Рязани составил 15698,0 тыс. кв. м общей площади, в том числе муниципальный жилищный фонд - 396,8 тыс. кв. м (более 9 тыс. жилых помещений).

Более 65% МКД требует проведения выборочного капитального ремонта.

Капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы, утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 N 26 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", и на основании муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД города Рязани.

2. На 01.01.2021 в городе Рязани общая протяженность водопроводных сетей составляет 833,2 км, канализационных сетей - 705,5 км, тепловых сетей - 538,1 км, электрических сетей - 2645 км.

Коммунальная инфраструктура города Рязани характеризуется высокой степенью износа. Износ сетей водопровода - 74%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 82%, котельных - 70%, водопроводных насосных станций - 50%, канализационных насосных станций - 74%, электрических сетей - 28,5%, трансформаторных подстанций - 44,4%.

Абзац исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 27.05.2022 N 3468.

Ежегодно организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, из средств бюджета города Рязани предоставляются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 15.06.2022 N 4013)

Основной проблемой в отрасли является недофинансирование работ капитального характера и, как следствие, снижение качества предоставляемых коммунальных услуг.

С целью решения проблем в отрасли необходимо увеличить объем финансирования из бюджетов всех уровней на капитальный ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

3. По состоянию на 01.01.2021 процент оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета составляет: холодной воды - 13,5%, горячей воды - 11,0%, тепловой энергии - 16,0%, электрической энергии - 27,5%.

Учитывая требования законодательства, необходимо повысить уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета.

Также муниципальному образованию необходимо оснастить индивидуальными приборами учета все жилые помещения в муниципальном жилищном фонде.

С целью решения проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде необходимо продолжить разъяснение в средствах массовой информации требований законодательства. Для этого необходимо предусматривать в бюджете города Рязани расходы на проведение мероприятий по энергосбережению.

4. В сфере предоставления населению качественных услуг по помывке в бане (общее отделение) в городе Рязани действуют бани, находящиеся в муниципальной собственности.

Практически все здания муниципальных бань требуют капитального ремонта.

Ежегодно льготные категории граждан города Рязани пользуются услугами по помывке в бане (общее отделение).

В городе Рязани осталось немало домов, которые не имеют все виды благоустройства (отсутствие ванн и душа).

5. Ежегодно оперативно-диспетчерским отделом УЭиЖКХ совместно с аварийно-ремонтной службой (075) принимаются около 25000 заявок от населения и организаций города Рязани по устранению различного рода аварий на коммуникациях города Рязани.

С целью сокращения времени реагирования, а также оперативного взаимодействия и обмена информацией предусмотрены в бюджете города Рязани расходы на проведение мероприятий по внедрению информационной системы "Единая диспетчерская служба ЖКХ города Рязани".

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере

жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения,

бытового обслуживания, цели и задачи муниципальной программы

Данная муниципальная программа базируется на основных положениях следующих нормативных правовых актов:

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 70-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области".

Программа разработана в соответствии с основными направлениями развития города Рязани, определенными Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 N 108-III, и направлена на обеспечение качественного улучшения состояния МКД и качества коммунальных услуг.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью настоящей муниципальной программы является повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532)

Для достижения цели муниципальной программы решаются следующие задачи:

- создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани;

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532)

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани;

- предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани;

- обеспечение условий для реализации муниципальной программы;

- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Постановлениями администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани" и от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани".

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке) приведены в [таблице 1](#P277) приложения к муниципальной программе.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2030 год в один этап.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной

программы, описание целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы направлено на:

- эффективное управление жилищным фондом города Рязани, в том числе жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности;

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики в соответствии с потребностями растущего города;

- полный учет потребления коммунальных ресурсов в МКД;

- повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в городе Рязани;

- обеспечение доступности посещения общих отделений бань, в том числе для льготной категории граждан;

- выполнение значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Успешная реализация муниципальной программы к 2030 году позволит достичь следующих результатов:

1. Составление доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, ежегодно не менее 11%.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных квартир, где проведен ремонт и замена оборудования, к общему количеству муниципальных квартир, находящихся в муниципальной собственности.

При отражении достижения планируемого уровня показателя используется учет муниципальных квартир в базе данных "Жилищный фонд" и статистическая информация управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о количестве муниципальных квартир, где проведен ремонт и замена оборудования.

Источник информации - УЭиЖКХ.

2. Доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 100%.

Целевой показатель (индикатор) характеризует обеспечение стабильного и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения.

При отражении достижения планируемого уровня показателя используется информация управляющих и обслуживающих организаций о количестве подписанных паспортов готовности МКД и общем количестве МКД, находящихся в управлении или на обслуживании данных организаций.

Источник информации - УЭиЖКХ.

3. Проведение мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту на 29 объектах коммунальной инфраструктуры.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11518)

Целевой показатель рассчитывается как сумма количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту за годы реализации муниципальной программы.

Источник информации - УЭиЖКХ.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2022 N 4013)

4. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на 2 объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897)

Целевой показатель (индикатор) характеризует выполнение мероприятий по энергосбережению в соответствии с результатами проведения энергетических обследований.

Целевой показатель рассчитывается как сумма количества объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий за годы реализации муниципальной программы.

Источник информации - УЭиЖКХ.

5. Увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, до 95%.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных квартир, где установлены приборы учета, к общему количеству муниципальных квартир, находящихся в муниципальной собственности.

При отражении достижения планируемого уровня показателя используется учет муниципальных квартир в базе данных "Жилищный фонд" и статистическая информация управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о количестве муниципальных квартир, где установлены приборы учета.

Источник информации - УЭиЖКХ.

6. Доведение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов до 4 единиц.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.02.2022 N 630)

Целевой показатель (индикатор) отражает количество внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов, которые предназначены для автоматизации процессов измерений, передачи, обработки, хранения и представления информации по производству и потреблению энергетических ресурсов.

Источник информации - УЭиЖКХ.

7. Сохранение доли недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, на уровне 100%.

Целевой показатель (индикатор) характеризует доступность услуг общих отделений бань для граждан.

Источник информации - УЭиЖКХ.

При отражении достижения планируемого уровня показателя используются данные о предприятиях, оказывающих населению услугу по помывке в бане (общее отделение).

8. Выполнение значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно не менее 90%.

Целевой (показатель) индикатор характеризует уровень выполнения всех целевых индикаторов муниципальной программы.

Данный показатель рассчитывается как отношение среднего значения достижения всех индикаторов к плановому значению выполнения индикатора.

Источник информации - УЭиЖКХ.

9. Доведение уровня взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий до 100%.

Целевой (показатель) индикатор отражает уровень взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Источник информации - УЭиЖКХ.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в [таблице 2](#P358) приложения к муниципальной программе.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться путем реализации 9 основных мероприятий.

Сводная информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в [таблице 3](#P533) приложения к муниципальной программе.

VI. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы

(введен Постановлением Администрации города Рязани

от 12.08.2022 N 5992)

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани представлены в [таблице 4](#P653) приложения к муниципальной программе.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям средств бюджета города Рязани представлены в [таблице 5](#P695) приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 12.08.2022 N 5992)

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.

На реализацию данной муниципальной программы планируется привлечь средства областного бюджета по государственной программе Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 314.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города Рязани субсидий в форме межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий муниципальной программы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

VIII. Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань,

в отношении которых планируется осуществление капитальных

вложений

(введен Постановлением Администрации города Рязани

от 15.02.2022 N 630)

[Информация](#P1709) по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений, приведена в таблице 6 приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 12.08.2022 N 5992)

Приложение

к муниципальной программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 15.02.2022 N 630, от 05.05.2022 N 2917, от 27.05.2022 N 3468,от 15.06.2022 N 4013, от 12.08.2022 N 5992, от 20.10.2022 N 8432,от 21.12.2022 N 11317, от 29.12.2022 N 11815, от 30.12.2022 N 12007,от 01.02.2023 N 897, от 23.06.2023 N 8524, от 28.08.2023 N 11518,от 20.10.2023 N 13532, от 10.11.2023 N 14353, от 23.11.2023 N 15300,от 05.12.2023 N 15585) |  |

Таблица 1

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы (планируемых

к разработке)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 2. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 3. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение мероприятий по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 4. | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 27.05.2022 N 3468 |
| 5. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 6. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования) | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 7. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение работ по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 8. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 9. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 10. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | УЭиЖКХ | ежегодно |
| (п. 10 введен Постановлением Администрации города Рязани от 15.06.2022 N 4013) |
| 11 - 12. | Исключены. - Постановление Администрации города Рязани от 29.12.2022 N 11815 |
| 11. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по обслуживанию кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | УЭиЖКХ | ежегодно |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.11.2023 N 15300) |
| 12. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства | УЭиЖКХ | ежегодно |
| (п. 12 введен Постановлением Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |

Таблица 2

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2021 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" |
|  | Цель. Повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| 1 | Задача 1 "Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани" |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| 1.1. | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно) | % | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | % | 99 | 97 | 96 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 2. | Задача 2 "Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани" |
| 2.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту | шт. | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11518) |
| 3. | Задача 3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани" |
| 3.1. | Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий | шт. | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| (п. 3.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 3.2. | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета | % | 79 | 80 | 83,5 | 85 | 86 | 88 | 89,5 | 91 | 93 | 95 |
| (п. 3.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 3.3. | Количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | шт. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| (п. 3.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.02.2022 N 630) |
| 4. | Задача 4 "Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани" |
| 4.1. | Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
| 5.1. | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 6 "Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры" |
| 6.1. | Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 6.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.02.2022 N 630) |

Таблица 3

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" |
|  | Цель. Повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| 1 | Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, УО, подрядные организации, специализированная подрядная организация | 1. Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда.2. Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде.3. Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений.4. Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации | 1. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности.4. Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам).5. Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.6. Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам).7. Реализация положений Жилищного кодекса РФ.8. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам).9. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации.10. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани.11. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации,УКС, подрядные организации | 1. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань.2. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань.3. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).4. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения.5. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.6. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения.7. Обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).8. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту |
| (в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 20.10.2022 N 8432,от 10.11.2023 N 14353, от 23.11.2023 N 15300, от 05.12.2023 N 15585) |
| 3. | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 5 | Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации, специализированная подрядная организация |  | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ | 1. Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов2. Подготовка и размещение информации по энергосбережению в СМИ.3. Обучение сотрудников бюджетных учреждений и структурных подразделений администрации города Рязани в области энергосбережения | Количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов |
| 4. | Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги бань (общее отделение) | 1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).2. Возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе |
| 5. | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ | 1. Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.2. Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | 2022 - 2030 годы | УЭиЖКХ | 1. Разработка (приобретение) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий.2. Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий |

Таблица 4

Объем

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 05.12.2023 N 15585)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" | Всего, в том числе: | 952093,47059 | 165953,95423 | 169104,04039 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 725296,9935 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани | 226466,47709 | 165953,95423 | 169104,04039 |
| инициативные платежи | 330,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 15.02.2022 N 630)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | ГРБС, соисполнитель, участники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации программы к 2030 году |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" | Всего, в том числе: |  | 1073191,20953 | 952093,47059 | 165953,95423 | 169104,04039 | 156618,2 | 168202,8 | 169397,9 | 179507,8 | 185612,8 | 3219682,17474 |  |
| бюджет города Рязани | всего, в том числе: | 168721,18884 | 226466,47709 | 165953,95423 | 169104,04039 | 156618,2 | 168202,8 | 169397,9 | 179507,8 | 185612,8 | 1589585,16055 |
| УЭиЖКХ | 163336,05991 | 214704,96566 | 165953,95423 | 169104,04039 | 156618,2 | 168202,8 | 169397,9 | 179507,8 | 185612,8 | 1572438,52019 |
| УКС | 5385,12893 | 11761,51143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17146,64036 |
| областной бюджет | всего, в том числе: | 734291,82069 | 725296,9935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459588,81419 |
| УЭиЖКХ | 279028,5774 [<\*\*>](#P2242) | 340814,3935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619842,9709 |  |
| УКС | 455263,24329 | 384482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839745,84329 |
| федеральный бюджет | УКС | 170178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170178,2 |
| инициативные платежи | УЭиЖКХ | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1 | Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.10.2023 N 13532) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 6981,47028 | 8127,4 | 6204,6 | 6250,0 | 3651,0 | 3797,0 | 3948,9 | 4106,8 | 4271,1 | 47338,27028 | Составление доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, ежегодно не менее 11% |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО | 810,45 | 1733,3 | 1135,7 | 1181,1 | 871,5 | 906,4 | 942,7 | 980,4 | 1019,6 | 9581,15 |  |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, подрядные организации | 891,43865 | 2071,3 | 746,1 | 746,1 | 217,5 | 226,2 | 235,2 | 244,6 | 254,4 | 5632,83865 |  |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.06.2023 N 8524) |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, подрядные организации | 4690,9 | 3610,9 | 3610,9 | 3610,9 | 1995,8 | 2075,6 | 2158,6 | 2244,9 | 2334,7 | 26333,2 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, специализированная подрядная организация | 588,68163 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 5791,08163 |  |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 74271,05324 | 90701,61608 | 73013,0 | 73193,0 | 61027,2 | 63468,2 | 66006,9 | 68647,2 | 71393,2 | 641721,36932 | Доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 100% |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 52718,0 [<\*\*>](#P2242) | 52283,0 | 55920,0 | 55920,0 | 48245,0 | 50174,8 | 52181,8 | 54269,1 | 56439,9 | 478151,6 |  |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 108,2 | 112,5 | 117,0 | 121,7 | 126,6 | 736,0 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 5,74802 | 75,6 | 78,6 | 81,7 | 64,4 | 67,0 | 69,7 | 72,5 | 75,4 | 590,64802 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 3569,12972 | 3812,9 | 3965,4 | 4124,0 | 1327,1 | 1380,2 | 1435,4 | 1492,8 | 1552,5 | 22659,42972 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации | 14504,79262 | 9623,49464 | 8103,5 | 8103,5 | 3898,0 | 4053,9 | 4216,1 | 4384,7 | 4560,1 | 61448,08726 |  |
| (п. 1.2.5 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО | 2462,13288 | 2320,02144 | 2100,0 | 2100,0 | 1936,1 | 2013,5 | 2094,0 | 2177,8 | 2264,9 | 19468,45432 |  |
| (п. 1.2.6 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Реализация положений Жилищного кодекса РФ | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 1011,25 [<\*\*>](#P2242) | 658,7 | 700,0 | 700,0 | 379,0 | 394,2 | 410,0 | 426,4 | 443,5 | 5123,05 |  |
| (п. 1.2.7 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 3132,9 | 3258,2 | 3388,5 | 3524,0 | 3665,0 | 37968,6 |  |
| (п. 1.2.8 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 0,0 | 0,0 | 457,4 | 475,7 | 540,8 | 562,4 | 584,9 | 608,3 | 632,6 | 3862,1 |  |
| (п. 1.2.9 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 0,0 | 289,8 | 850,0 | 850,0 | 758,1 | 788,4 | 819,9 | 852,7 | 886,8 | 6095,7 |  |
| (п. 1.2.10 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 1.2.11. | Мероприятие 1.2.11. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | 0,0 | 588,1 | 788,1 | 788,1 | 637,6 | 663,1 | 689,6 | 717,2 | 745,9 | 5617,7 |  |
| (п. 1.2.11 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | всего, в том числе: |  | 924540,86422 | 774278,17722 | 10526,4 | 10526,4 | 13581,2 | 14124,4 | 14689,3 | 15276,8 | 15887,9 | 1793431,44144 | Проведение мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту на 29 объектах коммунальной инфраструктуры |
| бюджет города Рязани | всего, в том числе: | 20070,84353 | 48651,18372 | 10526,4 | 10526,4 | 13581,2 | 14124,4 | 14689,3 | 15276,8 | 15887,9 | 163334,42725 |
| УЭиЖКХ | 14685,7146 | 36889,67229 | 10526,4 | 10526,4 | 13581,2 | 14124,4 | 14689,3 | 15276,8 | 15887,9 | 146187,78689 |
| УКС | 5385,12893 | 11761,51143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17146,64036 |
| областной бюджет | всего, в том числе: | 734291,82069 | 725296,9935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459588,81419 |
| УЭиЖКХ | 279028,5774 | 340814,3935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619842,9709 |
| УКС | 455263,24329 | 384482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839745,84329 |
| федеральный бюджет | УКС | 170178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170178,2 |
| инициативные платежи | УЭиЖКХ | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10816,0 | 11248,6 | 11698,5 | 12166,4 | 12653,1 | 58582,6 |  |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 1124,9 | 1169,9 | 1216,7 | 1265,4 | 5858,5 |  |
| (п. 2.1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целяхфинансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | всего, в том числе: | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 210310,692 | 273665,39579 | 10526,4 | 10526,4 | 1683,6 | 1750,9 | 1820,9 | 1893,7 | 1969,4 | 514147,38779 |  |
| бюджет города Рязани | 10515,5346 | 14724,42229 | 10526,4 | 10526,4 | 1683,6 | 1750,9 | 1820,9 | 1893,7 | 1969,4 | 55411,25689 |
| областной бюджет | 199795,1574 | 258940,9735 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458736,1309 |
| (п. 2.1.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения | всего, в том числе: | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации | 40375,0 | 40375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80750,0 |  |
| бюджет города Рязани | 2018,75 | 2018,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4037,5 |
| областной бюджет | 38356,25 [<\*\*>](#P2242) | 38356,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76712,5 |
| (п. 2.1.4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.06.2023 N 8524) |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | всего, в том числе: | УКС, УЭиЖКХ, УООАА, подрядные организации, ресурсоснабжающие организации | 176326,57222 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179626,57222 |  |
| бюджет города Рязани | 885,12893 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1215,12893 |
| областной бюджет | 5263,24329 | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7903,24329 |
| федеральный бюджет | 170178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170178,2 |
| инициативные платежи | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| (п. 2.1.5 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения | всего, в том числе: | УЭиЖКХ, УКС, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации | 497528,6 | 439272,71143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936801,31143 |  |
| бюджет города Рязани | 6651,43 | 13912,94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20564,37143 |
| областной бюджет | 490877,17 [<\*\*>](#P2242) | 425359,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916236,94 |
| (п. 2.1.6 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11518) |
| 2.1.7. | Мероприятие 2.1.7. Обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | бюджет города Рязани: | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 17381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17381,0 |  |
| (п. 2.1.7 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.11.2023 N 15300) |
| 2.1.8. | Мероприятие 2.1.8. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 284,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,07 |  |
| (п. 2.1.8 введен Постановлением Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 3. | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3082,6 | 0,0 | 3334,1 | 0,0 | 6416,7 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на 2 объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| (п. 3.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, ресурсоснабжающие организации, специализированная подрядная организация | 148,4241 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 540,8 | 562,4 | 584,9 | 608,3 | 632,6 | 4037,4241 | Увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, до 95% |
| (п. 3.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1237,5 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 2629,5 | Доведение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов до 4 единиц |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,9 | 0,0 | 0,0 | 1265,4 | 2390,3 |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Подготовка и размещение информации по энергосбережению в СМИ | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 119,6 |  |
| 3.3.3. | Мероприятие 3.3.3. Обучение сотрудников бюджетных учреждений и структурных подразделений администрации города Рязани в области энергосбережения | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 119,6 |  |
| 4. | Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация оказания банных услуг в городе Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 9826,812 | 11625,6 | 12090,6 | 12574,2 | 5302,8 | 5514,9 | 5735,5 | 5964,9 | 6203,5 | 74838,812 | Сохранение доли недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, на уровне 100% |
| (п. 4.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги бань (общее отделение) | 9826,812 | 11625,6 | 12090,6 | 12574,2 | 5302,8 | 5514,9 | 5735,5 | 5964,9 | 6203,5 | 74838,812 |  |
| (п. 4.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) [<\*>](#P2240) | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги бань (общее отделение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.05.2022 N 2917) |
| 5. | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 57371,38569 | 66975,67729 | 63748,35423 | 66187,44039 | 72407,0 | 75303,3 | 78315,4 | 81448,0 | 84705,9 | 646462,4576 | Выполнение значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно не менее 90% |
| (п. 5.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.11.2023 N 15300) |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 56264,68569 | 65959,97729 | 62671,65423 | 65110,74039 | 71263,0 | 74113,5 | 77078,0 | 80161,1 | 83367,5 | 635990,1576 |  |
| (пп. 5.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.11.2023 N 15300) |
| 5.1.2. | Мероприятие 5.1.2. Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 1106,7 | 1015,7 | 1076,7 | 1076,7 | 1144,0 | 1189,8 | 1237,4 | 1286,9 | 1338,4 | 10472,3 |  |
| (п. 5.1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 897) |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 51,2 | 65,0 | 51,0 | 53,0 | 108,2 | 1112,5 | 117,0 | 121,7 | 1126,6 | 2806,2 | Доведение уровня взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий до 100% |
| (п. 6.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |
| 6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Разработка (приобретение) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | бюджет города Рязани | УЭиЖКХ | 51,2 | 65,0 | 51,0 | 53,0 | 108,2 | 112,5 | 117,0 | 121,7 | 126,6 | 806,2 |  |
| (п. 6.1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 10.11.2023 N 14353) |

Таблица 6

Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань,

в отношении которых планируется осуществление капитальных

вложений

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 20.10.2022 N 8432)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя, муниципального заказчика | Срок реализации инвестиций | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.) | Общий (предельный) объем предоставляемых инвестиций (тыс. руб.) |
| всего | в том числе по годам реализации |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" |
| Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани |
| 2.1.4. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения объектов теплоснабжения,в том числе: | Строительство, реконструкция | УЭиЖКХ | 2022 - 2023 |  | 80750,0 | 40375,0 | 40375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 4037,5 | 2018,75 | 2018,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 76712,5 | 38356,25 [<\*\*>](#P2242) | 38356,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.1. | Реализация проекта "Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево" (ул. Белякова, д. 20а), в том числе: | Строительство, реконструкция | УЭиЖКХ | 2022 - 2023 |  | 80750,0 | 40375,0 | 40375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 4037,5 | 2018,75 | 2018,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 76712,5 | 38356,25 [<\*\*>](#P2242) | 38356,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.06.2023 N 8524) |
| 2.1.5. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе: | Строительство, реконструкция, модернизация | УКС, УЭиЖКХ, УООАА | 2022 - 2023 |  | 179626,57222 | 176326,57222 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 1215,12893 | 885,12893 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 7903,24329 | 5263,24329 | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 170178,2 | 170178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инициативные платежи |  | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.5 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 2.1.5.1 | Реконструкция здания станции II-подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте "Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101" в г. Рязани,в том числе: | Строительство | УКС | 2022 |  | 133001,85729 | 133001,85729 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 666,18719 | 666,18719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3970,0701 | 3970,0701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 128365,6 | 128365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 29.12.2022 N 11815) |
| 2.1.5.2 | Строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте "Артезианская скважина N 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в" в пос. Солотча г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта "Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17" в пос. Солотча, г. Рязаньв том числе: | Строительство | УКС | 2022 |  | 25956,95184 | 25956,95184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 130,97246 | 130,97246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 774,77938 | 774,77938 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 25051,2 | 25051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.3 | Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: "Артезианская скважина N 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д" в пос. Солотча, г. Рязаньв том числе: | Строительство | УКС | 2022 |  | 17367,76309 | 17367,76309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 87,96928 | 87,96928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 518,39381 | 518,39381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 16761,4 | 16761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.4. | Модернизация системы водоснабжения пос. Мервино (улицы Интернатская, Советская, Библиотечная) (в целях реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив) "Выполнение работ по холодному водоснабжению по адресу: г. Рязань, Мервино, ул. Библиотечная"), в том числе: | Модернизация | УЭиЖКХ, УООАА | 2023 |  | 3300,0 | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2640,0 | 0,0 | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инициативные платежи |  | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.5.4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.12.2023 N 15585) |
| 2.1.6. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения, в том числе: | Строительство, реконструкция | УКС, УЭиЖКХ | 2022 - 2023 |  | 936801,31143 | 497528,6 | 439272,71143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 20564,37143 | 6651,43 | 13912,94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 916236,94 | 490877,17 [<\*\*>](#P2242) | 425359,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.6 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11518) |
| 2.1.6.1. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка", в том числе: | Строительство, реконструкция | УКС | 2022 - 2023 |  | 850744,11143 | 454500,0 | 396244,11143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 16261,51143 | 4500,0 | 11761,51143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 834482,6 | 450000,0 | 384482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11518) |
| 2.1.6.2. | Реализация проекта "Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани" (КНС4 Голенчинское ш., д. 8, КНС10 Большая ул., д. 61а),в том числе: | Строительство, реконструкция | УЭиЖКХ | 2022 - 2023 |  | 86057,2 | 43028,6 | 43028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани |  | 4302,86 | 2151,43 | 2151,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 81754,34 | 40877,17 [<\*\*>](#P2242) | 40877,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.6 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.06.2023 N 8524) |

--------------------------------

<\*> - мероприятие будет реализовываться при условии выделения финансирования.

<\*\*> сноска исключена. - Постановление Администрации города Рязани от 12.08.2022 N 5992.

<\*\*> - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани.

(сноска введена Постановлением Администрации города Рязани от 29.12.2022 N 11815; в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2022 N 12007)

<\*\*\*> - сноска исключена. - Постановление Администрации города Рязани от 23.06.2023 N 8524.

Приложение N 2

к Постановлению

администрации города Рязани

от 30 сентября 2021 г. N 4232

1. Постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани".

2. Постановление администрации города Рязани от 25.03.2016 N 1239 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

3. Постановление администрации города Рязани от 31.05.2016 N 2278 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

4. Постановление администрации города Рязани от 27.06.2016 N 2789 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

5. Постановление администрации города Рязани от 06.07.2016 N 2979 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

6. Постановление администрации города Рязани от 07.09.2016 N 3969 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

7. Постановление администрации города Рязани от 27.10.2016 N 4679 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

8. Постановление администрации города Рязани от 29.11.2016 N 5199 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

9. Постановление администрации города Рязани от 17.02.2017 N 576 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

10. Постановление администрации города Рязани от 13.06.2017 N 2359 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

11. Постановление администрации города Рязани от 12.09.2017 N 4057 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

12. Постановление администрации города Рязани от 08.11.2017 N 4920 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

13. Постановление администрации города Рязани от 12.12.2017 N 5506 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

14. Постановление администрации города Рязани от 29.12.2017 N 5851 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

15. Постановление администрации города Рязани от 29.01.2018 N 314 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

16. Постановление администрации города Рязани от 10.04.2018 N 1400 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

17. Постановление администрации города Рязани от 09.07.2018 N 2644 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

18. Постановление администрации города Рязани от 06.09.2018 N 3513 "О внесении изменений в Постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы".

19. Постановление администрации города Рязани от 30.10.2018 N 4230 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

20. Постановление администрации города Рязани от 05.12.2018 N 4748 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

21. Постановление администрации города Рязани от 29.12.2018 N 5160 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

22. Постановление администрации города Рязани от 14.03.2019 N 834 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

23. Постановление администрации города Рязани от 15.03.2019 N 845 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

24. Постановление администрации города Рязани от 23.04.2019 N 1406 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

25. Постановление администрации города Рязани от 14.06.2019 N 2080 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

26. Постановление администрации города Рязани от 08.07.2019 N 2457 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

27. Постановление администрации города Рязани от 23.10.2019 N 4409 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

28. Постановление администрации города Рязани от 11.12.2019 N 5217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

29. Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 N 5709 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

30. Постановление администрации города Рязани от 08.05.2020 N 1617 "О внесении изменений в Постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы".

31. Постановление администрации города Рязани от 12.05.2020 N 1643 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

32. Постановление администрации города Рязани от 03.08.2020 N 2630 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

33. Постановление администрации города Рязани от 26.10.2020 N 4006 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

34. Постановление администрации города Рязани от 04.12.2020 N 4583 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

35. Постановление администрации города Рязани от 17.12.2020 N 4805 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

36. Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 N 5155 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

37. Постановление администрации города Рязани от 20.04.2021 N 1442 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

38. Постановление администрации города Рязани от 16.06.2021 N 2258 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".

39. Постановление администрации города Рязани от 30.07.2021 N 3052 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4544".