2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в следующей редакции:

«4. Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

| № п/п | Цель, задачи, направленные на достижение цели |  |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели |  | Едини-ца изме-рения |  |  | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации ДЦП 2010 г. | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя (индикатора) за период реализации ДЦП |  | Исполни-тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационно-го состояния до нормативных требований |  |  | Показатель 1. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования |  | км |  |  | 461,661 | 461,661 |  | 461,661 |  | 461,661 |  | 461,661 |  | 461,661 |  | Управление благоуст-ройства города и дорожного хозяйства |  |
|  |  |  |  | Показатель 2. Содержание технических средств регулирования дорожного движения (светофоров) |  | шт. |  |  | 113 | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 3. Ремонт инженерных сооружений | Мосты и путепро-воды | шт. |  |  | 14 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пешеход-ные пере-ходы в разных уровнях | шт. |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трубы | шт. |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Цель 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности | Показатель 1. Строительство линий искусственного освещения |  |  |  | км | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3,5 |  | 0 |  | 3,5 |  | Управление благоуст-ройства города и дорожного хозяйства» |
|  |  |  | Показатель 2. Строительство автодорог |  |  |  | км | 0 |  |  | 0,268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | Показатель 3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог |  |  |  | км | 0 |  |  | 12,856 |  | 12,3 |  | 10,8 |  | 20,3 |  | 56,256 |  |  |
|  |  |  | Показатель 4. Реконструкция автодорог |  |  |  | км | 0 |  |  | 0 |  | 0,691 |  | 3,5 |  | 0 |  | 4,191 |  |  |

3. Раздел 5 «Перечень мероприятий ДЦП» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

| № п/п |  |  | Цель, задачи, мероприятия |  | Источники финансирова-ния |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения |  | Исполнитель |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 254932,71623 |  |  |  | 55163,66216 |  | 121769,05407 |  |  |  | 38000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 2011 - 2014 годы |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администра-ции города Рязани, подрядные организации |  |  | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования, 115 светофорных объектов, 15 мостов и путепроводов, 4 пешеходных переходов в разных уровнях, 5 труб |  |  |
| 1.2. |  |  | Содержание технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 18000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Ремонт инженерных сооружений |  |  |  |  | 25863,395 |  |  |  |  |  | 7863,395 |  |  |  | 8000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по цели 1 |  |  |  |  | 338796,11123 |  |  |  | 55163,66216 |  | 149632,44907 |  |  |  | 64000 |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство линий искусст-венного осве-щения на авто-мобильных дорогах общего пользования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 15459,054 |  |  |  | 459,054 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 2011, 2013 годы |  |  |  |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администра-ции города Рязани, подрядные организации | Выполнение комплекса работ по строительству линий искусственного освещения - 3,5 км Выполнение комплекса работ по строительству автодорог - 0,268 км Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог - 56,256 км |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство автомобиль-ных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 14792,805 |  |  |  | 2693,738 |  |  |  | 99,067 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 3537,762 |  |  |  | 3537,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ре-монт автомо-бильных дорог общего поль-зования, в том числе проект-но-изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 90105,78982 |  |  |  | 12732,81948 |  |  |  | 30410,17034 |  |  |  | 6981,4 | 39981,4 |  |  |  | 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 571726,52 |  |  |  | 19792,514 |  |  |  | 180000 |  |  |  | 123828 | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 131893 |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция автомобиль-ных дорог общего поль-зования, в том числе проектно- изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 14623,25372 |  |  | 2951,134 |  |  |  |  |  | 2912,11972 |  |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 годы |  | Управление благоустрой-ства города и дорожного хозяйства администра-ции города Рязани, подрядные организации | Выполнение комплекса работ по реконструкции 4,191 км автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 123240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция мостов и путе-проводов на автомобиль-ных дорогах общего поль-зования, в том числе проект-но-изыскатель-ские работы |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 2946,19387 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2946,19387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  | Разработка проектной документации |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  |  |  | 968324,37841 |  |  | 174060,02148 |  |  |  |  |  | 216367,55093 |  |  | 289809,4 |  |  |  | 288087,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 137927,09641 |  |  | 18836,74548 |  |  |  |  |  | 36367,55093 |  |  | 42741,4 |  |  |  | 39981,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 698504,282 |  |  | 23330,276 |  |  |  |  |  | 180000 |  |  | 247068 |  |  |  | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 131893 |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ДЦП |  |  |  | 1307120,48964 |  |  | 229223,68364 |  |  |  | 366000 |  |  |  | 353809,4 |  |  |  |  | 358087,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 476723,20764 |  |  | 74000,40764 |  |  |  | 186000 |  |  |  | 106741,4 |  |  |  |  | 109981,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 698504,282 |  |  | 23330,276 |  |  |  | 180000 |  |  |  | 247068 |  |  |  |  | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 131893 |  |  | 131893» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |