ПРОЕКТ

(для обсуждения)

I вариант – передача основных средств (кроме вычислительной техники)

- АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЯЗАНИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 августа  2011 г.	№ 1641-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани

от 17.06.2011 № 1139-р «Об обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области:

- Внести в распоряжение администрации города Рязани от 17.06.2011 № 1139-р     «Об обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» (в редакции распоряжения администрации города Рязани от 22.07.2011 № 1384-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.»;

1.2. Приложение № 2 к распоряжению администрации города Рязани от 17.06.2011 № 1139-р «Об обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Горячкину С.В.

Глава администрации	В.Е.Артемов

Приложение

к распоряжению администрации города Рязани

от 26 августа 2011 г. № 1641-р

План мероприятий

по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование координационного совета (рабочей группы) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг с участием представителей исполнительных органов государственной власти Рязанской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | 15.09.2011 | Распоряжение администрации города Рязани о создании координационного совета (рабочей группы) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Управление экономики администрации города Рязани |
| 1.2 | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода указанных муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 15.10.2011 | Распоряжение администрации города Рязани об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия и плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | Управление экономики администрации города Рязани |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия, в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 15.12.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 2.1.2 | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 15.12.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 2.2 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 28.02.2012 | Отчет, представляемый ответственному лицу за выполнение требований по организации межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 31.12.2011 | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Правовое управление аппарата администрации города Рязани, структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 3.2 | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 15.09.2011 | Муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Управление экономики администрации города Рязани, правовое управление аппарата администрации города Рязани |
| 3.3 | Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации города Рязани | Муниципальные правовые акты (административные регламенты) | Структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг, правовое управление аппарата администрации города Рязани |
| 3.3.2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленных на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 31.01.2012 | Муниципальные правовые акты | Правовое управление аппарата администрации города Рязани, управление экономики администрации города Рязани, структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 3.3.3 | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия | 16.01.2012 | Муниципальный правовой акт | Управление экономики администрации города Рязани, правовое управление аппарата администрации города Рязани |
| 3.3.4 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов муниципального образования | После утверждения методических рекомендаций Минэкономразвития России | Муниципальный правовой акт | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани, правовое управление аппарата администрации города Рязани |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 01.12.2011 | Муниципальный правовой акт | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани |
| 4.2 | Доработка муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ) | 15.04.2012 | Отчет, представляемый ответственному лицу за выполнение требований по организации межведомственного взаимодействия | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани, структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |
| 4.3 | - Подключение муниципальных информационных систем к РСМЭВ (по согласованию с министерством промышленности и наукоемких технологий Рязанской области) | 2011-2012 гг. в течение 1 мес. с момента внедрения РСМЭВ | Отчет о результатах подключения | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани |
| 4.4 | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с технологическими картами межведомственного взаимодействия | 31.05.2012 | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани |
| 4.5 | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | 15.06.2012 | Протокол | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1 | Подключение к Удостоверяющему центру (по согласованию с министерством промышленности и наукоемких технологий Рязанской области) | 01.12.2011 | Отчет | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение методических материалов и форм документов на официальном сайте администрации города Рязани | постоянно | Отчет | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |
| 6.2 | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих в части технологического обеспечения и использования РСМЭВ (по согласованию с министерством промышленности и наукоемких технологий Рязанской области) | по мере необходимости | Семинар | Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани, отдел кадровой политики аппарата администрации города Рязани, структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» (далее – МБУ МФЦ) |
| 6.3 | Проведение обучающих семинаров для работников администрации города Рязани в части методического обеспечения | по мере необходимости | Семинар | Управление экономики администрации города Рязани, отдел кадровой политики аппарата администрации города Рязани, МБУ МФЦ |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) | 01.12.2011 | Муниципальный правовой акт | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани, управление экономики администрации города Рязани |
| 7.2 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона | постоянно | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | еженедельно, не позднее четверга | Сведения о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представляемые в министерство экономического развития и торговли Рязанской области | Управление экономики администрации города Рязани |
| 8.2 | Контроль выполнения мероприятий плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей | ежеквартально | Доклад о выполнении требований Федерального закона | Управление экономики администрации города Рязани |
| 8.3 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 30.12.2011 | Доклад о результатах деятельности | Управление экономики администрации города Рязани, структурные подразделения администрации города Рязани, ответственные за предоставление муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, МБУ МФЦ |