Приложение

к постановлению администрации города Рязани

от 28 октября 2011 г. №4697

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ программа

«АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ программа ГОРОДА РЯЗАНИ

НА  2011 - 2014 ГОДЫ»

г. Рязань, 2011

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы»

| Наименование ДЦП | «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы», (далее – ДЦП) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ДЦП | Постановление администрации города Рязани от 27.07.2010 № 3142 «О разработке долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани 2011 - 2013 годы» |
| Заказчик ДЦП | Администрация города Рязани (далее - администрация города) |
| Разработчик ДЦП | Управление капитального строительства администрации города Рязани |
| Ответственный исполнитель ДЦП | Управление капитального строительства администрации города Рязани |
| Исполнители ДЦП | Управление капитального строительства администрации города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94 - ФЗ) и действующим законодательством Российской Федерации |
| Цель ДЦП | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |
| Задачи ДЦП | - сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП; - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; - создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | 2011 – 2014 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП 1 606 058,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год - 147 308,3 тыс. руб. 2012 год - 415 750 тыс. руб. 2013 год - 543 000 тыс. руб. 2014 год – 500 000 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани Всего - 396 614,1 тыс. руб. В том числе по годам: 2011 год - 90 264,1 тыс. руб. 2012 год - 112 350 тыс. руб. 2013 год - 97 000 тыс. руб. 2014 год - 97 000 тыс. руб. Другие источники (бюджеты других уровней): Всего - 1 209 444,2 тыс. руб. В том числе по годам: 2011 год - 57 044,2 тыс. руб. 2012 год - 303 400 тыс. руб. 2013 год - 446 000 тыс. руб. 2014 год – 403 000 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации ДЦП | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели: - количество объектов незавершенного строительства: 2011 год - 15 шт. 2012 год - 11 шт. 2013 год - 7 шт. 2014 год – 2 шт. - количество объектов, вводимых в эксплуатацию: 2011 год - 12 шт. 2012 год - 10 шт. 2013 год - 6 шт. 2014 год - 5 шт. - количество вновь начинаемых объектов строительства (реконструкции): 2011 год - 9 шт. 2012 год - 8 шт. 2013 год – 4 шт. 2014 год - 2 шт. - количество объектов, по которым ведется (завершается) разработка проектной документации: 2011 год - 21 шт. 2012 год – 5 шт. 2013 год – 2 шт. 2014 год – нет |
| Ожидаемый эффект от реализации ДЦП | Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной собственности за счет всех источников финансирования. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП. Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально-значимых для города объектов |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения в формате ДЦП

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов.

В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее развитие социальных объектов, включая объекты здравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время сохраняется потребность в строительстве объектов образования. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.

Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайоне Кальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что приводит к увеличению числа населения.

В настоящее время существует большая потребность в предоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованы сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских садов позволит сократить существующую потребность по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 14.09.2011 № 4011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012 - 2014 годы», начиная с 2012 года финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов дошкольного образования предусмотрено в рамках указанной программы.

Материально-техническая база лечебно- профилактических учреждений города Рязани находится на низком уровне, износ зданий и сооружений составляет более 50 %, что не позволяет организовать лечебный процесс на уровне современных технологий и требований.

Вышеизложенные факторы негативно влияют на лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязани необходимо провести реконструкцию существующих и осуществить строительство новых учреждений здравоохранения. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 21.09.2011 № 451-р, в связи с передачей объектов здравоохранения из муниципальной собственности в собственность Рязанской области, объекты здравоохранения с 2012 года исключены из ДЦП.

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов.

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной ДЦП.

С целью развития и укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города и городских больниц, образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации ДЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2011 - 2014 гг.

- 2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора

Цель ДЦП - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной  инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП;

- реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;

- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП.

Цель и задачи ДЦП определены в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 27.07.2010 № 3142 «О разработке долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 – 2013 годы», постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 № 274 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах», Законом Рязанской области от 15.12.2006 №165-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы».

- 3. Сроки и этапы реализации ДЦП

ДЦП рассчитана на 4 года, период реализации с 2011 по 2014 годы в один этап.

- 4. Планируемые результаты реализации ДЦП

- Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложении № 1 к ДЦП.

- 5. Перечень мероприятий ДЦП

- Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении № 2 к ДЦП.

- 6. Ресурсное обеспечение ДЦП

- Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 606 058,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 396 614,1 тыс. руб., за счет других источников финансирования - 1 209 444,2 тыс. руб.

- (тыс. руб.)

| Период реализации ДЦП | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Рязани | Другие источники финансирования (бюджеты других уровней) | Всего |
| Общий объем финансирования по ДЦП | 396 614,1 | 1 209 444,2 | 1 606 058,3 |
| в том числе по годам: |  |  |  |
| 2011 | 90 264,1 | 57 044,2 | 147 308,3 |
| 2012 | 112 350,0 | 303 400,0 | 415 750,0 |
| 2013 | 97 000,0 | 446 000,0 | 543 000,0 |
| 2014 | 97 000,0 | 403 000,0 | 500 000,0 |

Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 – 2014 годы» в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год представлено в приложении № 3 к ДЦП.

Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 – 2014 годы» в разрезе отраслей, строек и объектов на 2012 год представлено в приложении № 4 к ДЦП.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП

Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.

Ответственным исполнителем ДЦП является управление капитального строительства администрации города Рязани, которое несет ответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значений количественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, об изменении сроков выполнения мероприятий, об уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров ДЦП.

Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое использование финансовых средств.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП:

- ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131.

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной собственности за счет всех источников финансирования. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП. Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально-значимых для города  объектов.