УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Рязани

от __________ 2011 г. №______

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов на 2011 год»

Рязань, 2011

Структура программы

- Паспорт программы

- Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

- Определение целей и задач  Программы и обоснование их выбора

- Целевые индикаторы Программы

- Сроки реализации Программы

6.   Система программных мероприятий

7.   Ресурсное обеспечение Программы

8.   Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

9.   Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

11. Оценка эффективности реализации Программы

1. Паспорт программы

| - Наименование программы | Ведомственная целевая программа развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Дата принятия решения о разработке Программы | Приказ управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани от 01.03.2011 № 4 «О разработке ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год» |
| - Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| - Цели и задачи Программы | Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани. Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. |
| - Целевые индикаторы Программы и их значения на 2011 год | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 275000 м² |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации – 2011 год. Программа реализуется в один этап. |
| - Перечень основных мероприятий | - разработка проектно-сметной документации; - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров. |
| - Исполнители основных мероприятий | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани; подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| - Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы – 283789 тыс. руб., из них по источникам: средства бюджета города Рязани – 20000 тыс. руб. средства федерального бюджета – 263789 тыс. руб. |
| - Организационная схема управления контроля за реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В.Савичев, управление экономики администрации города Рязани и управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 275000 м² и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. |
| - Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности Программы производится путем сравнения базисного значения целевого индикатора за 2010 год с установленным значением на 2011 год. |

2.  Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения

и обоснование необходимости ее решения программными методами

на уровне ведомства

В существующем жилищном фонде на территории города Рязани объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

По состоянию на 1 января 2011 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов в городе составляет                  1100,62 км, в том числе с усовершенствованным и переходным покрытием 486,62 км, из них федерального значения  - 25  км, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 614 км (2763000 м²).

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой   застройки   города   многоквартирными   домами.   Несоблюдение  сроков службы

дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых и внутриквартальных территорий.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения города Рязани.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

- Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

- постановление Правительства Рязанской области от 08.04.2009 № 79                                  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы»;

- постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018                            «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.  Целевые индикаторы Программы

| Целевой индикатор Программы | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. м2 | 24,645 | 275 |

5.  Сроки и этапы реализации Программы

Срок  реализации Программы  -  2011 год. Программа реализуется в 1 этап.

- Система программных мероприятий

| Цель, задача, мероприятия | Описание программных мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |  |  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Мероприятие1: - разработка проектно-сметной документации | Определение подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации и выполнения ремонтных работ в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». | 2011 год | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации определенные заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Мероприятие 2: - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров (перечень объектов на 2011 год по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов указан в Приложении к Программе). | Организация работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |  |  |

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

- в течение длительного периода темпы износа дворовых территорий были выше темпов ремонта;

- в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ.

- Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,

организационное и финансовое

Общий объем средств на реализацию Программы - 283789 тыс. руб.,

из них по источникам:

средства бюджета города Рязани – 20000 тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 263789  тыс. руб.

Кадровым обеспечением программы являются сотрудники управления благоустройства города и дорожного хозяйства.

Техническим обеспечением является подача заявок на проведение открытых аукционов для определения подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации и выполнения ремонтных работ.

Организационное обеспечение: отчётные документы по реализации Программы.

Финансовое обеспечение:

| Цель, задача, мероприятия | Объемы финансирования в 2011 г. (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Рязани | Федеральный бюджет | Всего |  |
| Цель: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани |  |  |  |  |
| Задача: - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: - разработка проектно-сметной документации | 20000 |  | 20000 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 275000 м² |
| Мероприятие 2: - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров Итого по Программе | 20000 | 263789 263789 | 263789 283789 |  |

Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год, представлено в приложении к Программе.

8. Оценка рисков реализации Программы

и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

-  своевременная корректировка мероприятий Программы.

9. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы создается комиссия по подготовке предварительного перечня подлежащих капитальному  ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемому за счет субсидий из федерального бюджета.

Координация повышения транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и территорий кварталов осуществляется на основе соглашений между органами исполнительной власти Рязанской области и органами местного самоуправления муниципального образования - город Рязань.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является  управление  благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Исполнителями Программы являются управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы  в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В. Савичев, управление экономики администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

- Ожидаемые конечные результаты

реализации  Программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 275000 м² и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения базового значения целевого индикатора в 2010 году с установленным значением на 2011 год.