Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполнитель, участник | Источник финан сиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2022 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 53926,9 | 53173,3 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 53926,9 | 53173,3 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 322505,6 | 318950 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УЭиЖКХ |  | 300573,3 | 299113,9 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 21932,3 | 19836,1 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА | Внебюджетные средства | 2214,4 | 1873,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 378646,9 | 373996,8 | 99 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | УБГ | % | 39,3 | 39,3 | 100 | 41 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | УБГ | Бюджет города Рязани | 10651,8 | 10623,7 |  |  | Выполнено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 109346,3 | 109346,3 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 119998,1 | 119970 | 99,98 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) | УБГ | Бюджет города Рязани | 5755,1 | 5755,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 109346,3 | 109346,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 115101,4 | 115101,4 |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) | УБГ | Бюджет города Рязани | 4896,7 | 4868,6 |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | УБГ |  | 45,9 | 45,9 | 100 | 52,1 | Показатель выполнен. |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 43275,1 | 42549,6 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации, МБУ «ДБГ» |  | 37240 | 37033,9 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 6035,1 | 5515,7 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 213159,3 | 209603,7 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации |  | 191227 | 189767,6 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 21932,3 | 19836,1 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА | Внебюджетные средства | 2214,4 | 1873,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 258648,8 | 254026,8 | 98,2 |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани |  |  | 3063,3 | 2932,1 |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.1.4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2830,4 | 2830,4 |  |  | Выполнено благоустройство территории в районе Зеленого театра: ремонт зданий касс и сцены, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, асфальтировка территории, устройство освещения и видеонаблюдения |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 53779,1 | 53779,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 56609,5 | 56609,5 |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.1.6. Благоустройство парка им. Гагарина | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 417,2 | 417,2 |  |  | Выполнено устройство дорожно-тропиночной сети второй очереди благоустройства, установка малых архитектурных форм и устройство освещения |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7926,4 | 7926,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8343,6 | 8343,6 |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.8. Реализация проекта местных инициатив | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 6035,1 | 5515,7 |  |  | Выполнено благоустройство двадцати четырех территорий (произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, установка лавочек, урн) |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 21932,3 | 19836,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2214,4 | 1873,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 30181,8 | 27225,3 |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.1.10. Приобретение и установка оборудования для 4-х мультифункциональных игровых площадок на общественных территориях города Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 8000 | 8000 |  |  | Выполнена разработка проектно-сметной документации, площадки будут установлены в 2020 году. |  |
| 15 | Мероприятие 2.1.11. Благоустройство территории, прилегающей к фонтану, расположенному в районе д.49 на Московском шоссе (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 11773,5 | 11773,5 |  |  | Устройство плиточного покрытия на территории у фонтана |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.13. Благоустройство сквера им. Скобелева | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1270,3 | 1270,3 |  |  | Выполнены работы по устройству пешеходной зоны, устройству освещения, установке малых архитектурных форм. Установлен санитарно-гигиенический комплекс |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 24135,5 | 24135,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 25405,8 | 25405,8 |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.14. Благоустройство сквера у кинотеатра «Октябрь» | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 347,7 | 347,7 |  |  | Устройство пешеходных дорожек, освещения, установлены скамейки и урны |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6605,5 | 6605,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6953,2 | 6953,2 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.15. Благоустройство Новопавловской рощи | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 161,3 | 147,8 |  |  | Выполнены работы по асфальтировке пешеходных дорожек, устройству освещения и установке малых архитектурных форм |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3066,2 | 2807,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3227,5 | 2955,4 |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.16. Благоустройство территории в районе ДК «Приокский» | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 613,9 | 613,9 |  |  | Выполнены работы по организации пешеходного пространства, устройству освещения, установлены ярмарочные домики, малые архитектурные формы, входная арка |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11663,1 | 11663,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12277 | 12277 |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.17. Благоустройство Верхнего городского парка. 1 очередь | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2264,3 | 2205,8 |  |  | Устройство пешеходных дорожек – мощение тротуарной плиткой |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 43021,4 | 41910,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 45285,7 | 44116,1 |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.18. Благоустройство территорий в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового 2020 года, в том числе: | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2157,5 | 2154,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 41029,8 | 40940,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 43187,3 | 43094,8 |  |  |  |  |
| 22 | Благоустройство Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1497,2 | 1497,1 |  |  | Устройство пешеходной зоны, парковочного пространства, установка скамеек, урн, санитарно-гигиенического комплекса |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 28446,6 | 28446,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 29943,8 | 29943,7 |  |  |  |  |
| 23 | Благоустройство парка «Морской славы» | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 406,8 | 405,8 |  |  | Выполнено устройство пешеходных дорожек, освещения |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7749,1 | 7709,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8155,9 | 8115,1 |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 253,5 | 251,8 |  |  | Строительство пешеходных дорожек, освещения, установка скамеек, урн, скульптуры |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4834,1 | 4784,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5087,6 | 5036 |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.19. Благоустройство парковочных пространств | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 3890,3 | 3890,3 |  |  | Устройство 20 парковочных мест в Октябрьском (12) и Железнодорожном (8) районах |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.20. Приобретение печатной продукции для голосования по определению объектов благоустройства | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 150,3 | 150,3 |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.21. Устройство покрытия на спортивной площадке в Нижнем городском парке | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 300 | 300 |  |  |  |  |

Приложение 2

Оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ДИ/ФО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,5 |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 154777 | 119998,1 | 78 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % | 39,3 | 39,3 | 100 | 128 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 217115 | 258648,8 | 119 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % | 43,4 | 45,9 | 106 | 89 |