Приложение № 2

к постановлению администрации

города Рязани от 03.10.2011 №4253

Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | Всего, (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Цель: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья эконом-класса для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Подготовка и реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой, строительство жилья эконом-класса и автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; на развитие инженерной и социальной инфраструктуры; на строительство жилья эконом-класса и автомобильных дорог. |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | 2011 - 2015 г.г. |  | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани (далее – УБГиДХ), юридические лица | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор. |
| 1.2 |  | Мероприятие 2. Заключение двухсторонних соглашений с министерством строительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой РО) или трехсторонних соглашений с Минстроем РО и министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области по проектам, прошедшим конкурсный отбор. | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, УБГиДХ | Выделение субсидий для реализации проектов |
| 1.3 |  | Мероприятие 3. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам в рамках реализации проектов, прошедших конкурсный отбор, и заключение муниципальных контрактов. | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, УБГиДХ, управление экономики администрации города Рязани (далее - УЭ) | Определение исполнителей по реализации проектов |
| 1.4 |  | Мероприятие 4. Выполнение и финансирование строительно-монтажных и прочих работ по объектам в рамках реализации проектов, прошедших конкурсный отбор. | Средства бюджета города Рязани |  |  | 15200 |  | - |  | 3200 | 3900 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4100 |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС; УБГиДХ; лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение социальной, инженерной инфраструкту-рами и авто-мобильными дорогами новых районов жилой застройки |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 370000 |  | 30000 |  | 50000 | 80000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие 5. Подготовка отчетной информации. | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, УБГиДХ | Подведение итогов |
|  |  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани |  |  | 15200 |  | - |  | 3200 | 3900 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 370000 |  | 30000 |  | 50000 | 80000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья эконом-класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на разработку градостроительной и проектной документации под комплексную застройку территорий города Рязани. |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее - УГиА) | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор |
| 2.2 |  | Мероприятие 2. Заключение соглашения с Минстроем РО по проектам, прошедшим конкурсный отбор. |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС | Выделение субсидий для реализации проектов |
| 2.3 |  | Мероприятие 3. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам в рамках реализации проектов. |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, УГиА, УЭ | Определение исполнителей по реализации проектов |
| 2.4 |  | Мероприятие 4. Разработка градостроительной документации - всего, в том числе: |  | Средства бюджета города Рязани | 45810,6 |  |  | 8690,6 |  | 8450 | 9000 |  |  | 9420 |  |  | 10250 |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС; УГиА; лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение градострои- тельной и проектной документацией объектов комплексной застройки территорий |
|  |  |  |  | Другие источники | 26150 |  |  | - |  | 3230 | 7750 |  |  | 8170 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект изменений в Генеральный план города Рязани в части территории микрорайона Солотча (с разработкой Правил землепользования и застройки) |  | Средства бюджета города Рязани | 1200 |  |  | 1200 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории района Храпово, Божатково в городе Рязани |  | Средства бюджета города Рязани | 120 |  |  | 120 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Правила землепользования и застройки в городе Рязани – 2-ой этап (градостроительные регламенты центра города) |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | - |  | 500 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  | Средства бюджета города Рязани | 850 |  |  | 50 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Генеральный план города Рязани |  | Средства бюджета города Рязани | 750 |  |  | 250 |  | 200 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Крупской - 7-й Мервинский проезд - Библиотечная - Речная - Костычева |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Народный Бульвар - Московское шоссе - Мервинская - Крупской |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Московское шоссе - Народный Бульвар - Костычева - Зафабричная - вдоль железной дороги (за исключением застроенной территории, подлежащей развитию) |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 - 2012 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе - Тимуровцев - Зубковой - Циолковского - Новая - Радиозаводская - Фирсова |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе поймы рек Трубеж и Павловка от Северной окружной дороги до Южной окружной дороги, включая территорию в районе улиц Московское шоссе - Михайловское шоссе- Московская |  | Средства бюджета города Рязани | 410 |  |  | 410 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети микрорайонов № 8, № 9, № 10 в Дашково-Песочинском жилом районе |  | Средства бюджета города Рязани | 400 |  |  | 400 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Полевая - Большая - Сережина Гора - Бугровка - Новоселов - Зубковой |  | Средства бюджета города Рязани | 400 |  |  | 400 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Березовая - Гоголя |  | Средства бюджета города Рязани | 100 |  |  | 100 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Дашки, Ситники |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Первомайский проспект - вдоль железной дороги - Гагарина - Дзержинского - Высоковольтная - Октябрьский городок - вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | 500 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе - Советской Армии - Зубковой - Тимуровцев |  | Средства бюджета города Рязани | 200 |  |  | 200 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - предпроектные градостроительные обоснования |  | Средства бюджета города Рязани | 990,6 |  |  | 990,6 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Путевая, 1-я Красная, Старореченская |  | Средства бюджета города Рязани | 1570 |  |  | 1570 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории спортивно-рекреационной зоны в районе озер Трубеж и Сологоща |  | Средства бюджета города Рязани | 1120 |  |  | - |  | 1120 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Борки |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | - |  | 500 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории квартала по Михайловскому шоссе (в районе домов №№ 100 - 150) |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | - |  | 500 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории микрорайонов № 8 и № 9 в Дашково-Песочинском жилом районе |  | Средства бюджета города Рязани | 2200 |  |  | - |  | 2200 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Касимовское шоссе, Тимуровцев, Зубковой, пер. Северный, Циолковского, Новая, Радиозаводская, Фирсова |  | Средства бюджета города Рязани | 5200 |  |  | - |  | 3230 |  | 1970 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2012 - 2013 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 5200 |  |  | - |  | 3230 |  | 1970 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Московское шоссе - Элеватор |  | Средства бюджета города Рязани | 2050 |  |  | - |  | - |  | 2050 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 2050 |  |  | - |  | - |  | 2050 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории кварталов в районе улиц Березовая - Гоголя |  | Средства бюджета города Рязани | 950 |  |  | - |  | - |  | 950 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Дашки, Ситники |  | Средства бюджета города Рязани | 5200 |  |  | - |  | - |  | 3730 |  | 1470 |  |  | - |  |  |  |  | 2013 – 2014 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 5200 |  |  | - |  | - |  | 3730 |  | 1470 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе поймы р. Ока, южнее и восточнее пос. Борки |  | Средства бюджета города Рязани | 3000 |  |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  |  | - |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 3000 |  |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Большая, Сережина Гора, Бугровка, Новоселов |  | Средства бюджета города Рязани | 1300 |  |  | - |  | - |  | - |  | 1300 |  |  | - |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1300 |  |  | - |  | - |  | - |  | 1300 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Московское шоссе, Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Западная |  | Средства бюджета города Рязани | 950 |  |  | - |  | - |  | - |  | 950 |  |  | - |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Крупской, Костычева, Зафабричная, вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани | 2400 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | 2400 |  | - |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 2400 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | 2400 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Голенчинского шоссе и Славянского проспекта |  | Средства бюджета города Рязани | 1300 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 1300 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории кварталов в районе Московского шоссе, Михайловского шоссе, ул. Московская |  | Средства бюджета города Рязани | 500 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 500 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Первомайский проспект, проезд Завражнова, Высоковольтная, Строителей, Октябрьский городок, вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани | 2800 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2800 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 2800 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Старое Село, Зубковой |  | Средства бюджета города Рязани | 250 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 250 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории микрорайона № 10 Дашково-Песочинского жилого района |  | Средства бюджета города Рязани | 900 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 900 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Советская, Колхозная (Семчино) |  | Средства бюджета города Рязани | 2500 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2500 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 2500 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Первомайского пр., улиц Дзержинского, Гагарина, вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани | 1700 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 1700 |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1700 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Мероприятие 5. Подготовка заключений на разработанную градостроительную документацию. |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС; УГиА; управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани; отдел природопользования и экологии управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации го-рода Рязани; другие организации в соответствии с действующим законодательством. | Формирование пакета документов для представления градострои-тельной документации на публичные слушания |
| 2.6 |  | Мероприятие 6. Проведение публичных слушаний и утверждение градостроительной документации. |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УГиА | Готовность градострои-тельной документации для проведения эффективной градострои-тельной политики |
| 2.7 |  | Мероприятие 7. Подготовка отчетной информации. |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | УКС, УА | Подведение итогов реализации проектов |
|  |  | Итого по задаче 2 |  | Средства бюджета города Рязани | 45810,6 |  | 8690,6 |  |  | 8450 |  | 9000 |  |  |  | 9420 |  | 10250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 26150 |  | - |  |  | 3230 |  | 7750 |  |  |  | 8170 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели |  | Средства бюджета города Рязани | 61010,6 |  | 8690,6 |  |  | 11650 |  | 12900 |  |  |  | 13420 |  | 14350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 396150 |  | 30000 |  |  | 53230 |  | 87750 |  |  |  | 108170 |  | 117000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ДЦП |  |  | 457160,6 |  | 38690,6 |  |  | 64880 |  | 100650 |  |  |  | 121590 |  | 131350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани | 61010,6 |  | 8690,6 |  |  | 11650 |  | 12900 |  |  |  | 13420 |  | 14350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 396150 |  | 30000 |  |  | 53230 |  | 87750 |  |  |  | 108170 |  | 117000 |  |  |  |  |  |  |  |