- 47

- Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансо-вая обеспечен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприя-тий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры | 11044,6 | 220104,8 | 1992,9 |  |  |  |  |  | 149,2 (ЭЗ1) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 МП Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 20,0 | 218152,1 | 1090760,5 (ФОМ1) | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструк-турой (ДИ1) | Проект | 1 | 3 | 300 (ДИ1) | 0,03 (ЭОМ1) |

- 48

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 МП Разработка градостроительной и проектной документации | 10772,0 | 1952,8 | 18,1 (ФОМ2) | Количество разработанных проектов градострои-тельной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 21 | 17 | 81 (ДИ2) | 447,5 (ЭОМ2) |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 МП Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 252,6 | 0 | 100 (ФОМ3) | Количество разработанных топографи-ческих планов масштаба 1:500 (ДИ3) | План | 70 | 0 | 0 (ДИ3) | 0 (ЭОМ3) |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | 39268,0 | 171685,6 | 437,2 |  |  |  |  |  | 77,8 (ЭЗ2) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 МП Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 39268,0 | 171685,6 | 437,2 (ФОМ4) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобретение | Семья | 20 | 68 | 340 (ДИ4) | 77,8 (ЭОМ4) |

- 49

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилья или строительство жилого дома (ДИ4) |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 муниципальной программы. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 113090,7 | 125068,5 | 110,6 |  |  |  |  |  | 81,2 (ЭЗ3) |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 МП Льготное ипотечное кредитование | 17398,8 | 12692,2 | 72,9 (ФОМ5) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья (ДИ5) | Семей | 10 | 5 | 50 (ДИ5) | 68,6 (ЭОМ5) |

- 50

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 МП Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 95691,9 | 112376,3 | 117,4 (ФОМ6) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использова-нием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья (ДИ6) | Семья | 40 | 44 | 110 (ДИ6) | 93,7 (ЭОМ6) |
| 4. | Задача 4 муниципальной программы. Развитие застроенных территорий города Рязани | 172,6 | 67,5 | 39,1 |  |  |  |  |  | 0 (ЭЗ4) |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 МП Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 172,6 | 67,5 | 39,1 (ФОМ7) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП (ДИ7) | Ед. | 3 | 0 | 0 (ДИ7) | 0 (ЭОМ7) |

- 51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Задача 5 муниципальной программы. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации | 523,7 | 540,2 | 103,2 |  |  |  |  |  | 135,7 (ЭЗ5) |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 МП Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 523,7 | 540,2 | 103,2 (ФОМ8) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП (ДИ8) | Ед. | 125 | 175 | 140 (ДИ8) | 135,7 (ЭОМ8) |
| 6. | Задача 6 муниципальной программы. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 25880,4 | 31864,7 | 123,1 |  |  |  |  |  | 115,2 (ЭЗ6) |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 МП Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 25880,4 | 31864,7 | 123,1 (ФОМ9) | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы МАП (ДИ9) | % | 90 | 127,6 | 141,8 (ДИ9) | 115,2 (ЭОМ9) |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2022 годы | 189980,0 | 549331,4 | 289,2 |  |  |  |  |  | 93,2 (ЭМП) |

52

Плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III; муниципальной программой «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248,                          от 19.02.2016 № 628, от 19.04.2016 № 1602,  от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754, от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016                  № 6063, от 09.02.2017 N 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985, от 06.12.2017 № 5376, от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463,                            от 13.03.2018 № 910, от 09.07.2018 № 2635, от 20.08.2018 № 3244, от 14.09.2018 № 3628, от 03.12.2018 № 4708, от 29.12.2018 № 5154, от 18.02.2019                № 488); планом реализации муниципальной программы на 2019 год от 28 февраля 2019 года).