28

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы

«Жилище» на 2016-2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2022 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2022 годы | УКС, УОиМП | Всего, в том числе: | 577511,5 | 549331,4 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 212356,6 | 188764,1 | 89 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 63231,9 | 59071,3 | 93 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 60831,2 | 60404,2 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | другие внебюд-жетные источники | 241091,8 | 241091,8 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 245851,2 | 218152,1 | 89 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструкту-рой | С привлечением средств федерального и областного бюджетов построен и 31 декабря 2019 г. |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 205303,7 | 181759,5 | 89 |  |  |  |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 40237,3 | 36085,2 | 90 |  |  | введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани». С привлече- нием средств областного бюджета построены наружные сети водоснабжения по объектам «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушкова-товской» и «Инженерные коммуникации для 28 индивидуаль-ных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушкова-товской» в рамках |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 310,2 | 307,4 | 99 |  |  |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» государствен-ной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 3 | 3 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС | бюджет города Рязани | 1952,8 | 1952,8 | 100 |  | Проведение эффективной градострои-тельной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | За 2019 год фактически введено 433,165 тыс. кв. метров жилья. |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации | УГиА | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации | УКС | бюджет города Рязани | 1952,8 | 1952,8 | 100 |  |  | Подготовлено 17 проектов |
| 1.2.2.1. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  | бюджет города Рязани | 506,7 | 506,7 | 100 |  |  | 7 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани |  | бюджет города Рязани | 693,6 | 693,6 | 100 |  |  | 7 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.3. | Проект межевания территории с. Букрино Искровского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области |  | бюджет города Рязани | 632,5 | 632,5 | 100 |  |  | Проект прошел процедуру общественных обсуждений, Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области проводится работа по утверждению проекта |
| 1.2.2.4. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района |  | бюджет города Рязани | 120,0 | 120,0 | 100 |  |  | Выполнено 2 документации: кадастровые работы по объекту и топографо-геодезические работы |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 17 | 17 | 100 | 25 | Индикатор выполнен |  |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Обеспечение разработки градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель-ных планов земельных участков» | Разработка градостроите-льных плана земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроите- льных планов земельных участков» осуществля-лась без привлечения средств бюджета города Рязани |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 | План |  | 0 | 0 | 100 | 70 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП | Всего, в том числе: | 171742,4 | 171685,6 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 68 молодых семей улучшили жилищные условия с использова-нием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7052,9 | 7004,6 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22994,6 | 22986,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 13534,9 | 13534,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные источники | 128160,0 | 128160,0 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством и выдача справки | 58 молодых семей признаны нуждающими-ся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 43430,6 | 43373,8 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 68 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7052,9 | 7004,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22843,8 | 22835,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 13533,9 | 13533,9 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 151,8 | 151,8 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении)1 ребенка предоставлена 2 молодым семьям |
|  |  |  | областной бюджет | 150,8 | 150,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1,0 | 1,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | другие внебюд-жетные источники | 128160,0 | 128160,0 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 128160,0 тыс. руб. |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 69 | 68 | 99 | 20 | В 2019 году не достигнуто значение индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» в связи с тем, что 1 молодая семья не смогла использовать средства социальной выплаты. Средства социальной выплаты были перераспределены другой молодой семье, у которой социальная выплата была утверждена в неполном объеме. |  |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 12692,2 | 12692,2 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Предоставлено 5 льготных ипотечных займов. Приобретено жилье общей площадью 261,3 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3933 человека. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1924,8 | 1924,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | другие внебюд-жетные источники | 10767,4 | 10767,4 | 100 |  |  |  |

37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 11167,2 | 11167,2 | 100 |  |  | Заключено 5 договоров ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 220 человек, андеррайтинг 21 заемщика. Принято заявлений на участие в мероприятии от 7 граждан. Проведена аккредитация 12 агентств недвижимости и 6 организа-ций-застрой-щиков. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 399,8 | 399,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 10767,4 | 10767,4 | 100 |  |  |  |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечено внебюджетных средств на сумму 10 767,4 тыс. рублей. |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1525,0 | 1525,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1311 граждан -заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 333 договорам займа. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 5 | 5 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 112376,3 | 112376,3 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищен-ной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключено 44 договора о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 2423,6 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2229 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 10211,9 | 10211,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 102164,4 | 102164,4 | 100 |  |  |  |

40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 110541,3 | 110541,3 | 100 |  |  | Заключено 44 договора о субсидиро-вании. Проведен мониторинг и консультации 220 человек, андеррайтинг 153 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 51 гражданина. Проведена аккредитация 12 агентств недвижимости, 6 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций. Привлечено 102164,4 тыс. рублей кредитных ресурсов банков и собственных средств граждан. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8376,9 | 8376,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 102164,4 | 102164,4 | 100 |  |  |  |

41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1835,0 | 1835,0 | 100 |  |  | Обслуживание лицевых счетов и кредитных историй 743 граждан – получателей субсидий. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 308 договорам о субсидирова-нии. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 44 | 44 | 100 | 40 | Индикатор выполнен |  |

42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача 4. Развитие застроенных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани, в том числе: | УКС | бюджет города Рязани | 67,5 | 67,5 | 100 |  | Проведение аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства в городе Рязани | Аукционы по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП не проводились |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Сбор информации с целью подготовки проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018-2022 годы» (далее – МАП) | УКС | Без финансирования | 0 | 0 | 0 |  | Сбор информации с целью проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по 10 домам МАП | Осуществлен сбор информации о 14 домах в целях изменения площади 2 и исключения 3 площадок МАП. Сбор информации о новых домах с целью подготовки аукционов и заключение договоров по оценке начальной цены предмета аукциона |

43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | не осуществля-лись, так как в настоящее время невозможно заключение договоров о развитии застроенных территорий без внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, подлежащих развитию. В МАП внесены изменения в части исключения 3 домов и уменьшения площади 2 площадок. |

44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП с применением экспертного метода | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП | Договоры с независимыми оценщиками на определение начальной цены предмета аукциона не заключались. |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 67,5 | 67,5 | 100 |  | Повышение технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий | Заключено 2 договора на поставку средств вычислитель-ной техники и оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при сопровождении и контроле договоров о развитии застроенных территорий |

45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП | Ед. |  | 0 | 0 | 100 | 3 | Индикатор выполнен |  |
| 5. | Задача 5. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 568,7 | 540,2 | 95 |  | Проведение осмотров местонахож-дения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 175 объектов адресации |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 174 | 175 | 101 | 125 | Индикатор выполнен |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 32260,4 | 31864,7 | 99 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 127,6 % |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 127,6 | 142 | 90 | Индикатор выполнен |  |

46

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III (в ред. решений Рязанской городской Думы от 21.02.2019 № 36-III, от 25.04.2019 № 95-III,                          от 30.05.2019 № 129-III, от 25.07.2019 № 229-III, от 26.09.2019 № 278-III, от 24.12.2019 № 420-III), муниципальной программой «Жилище»            на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  29.09.2015  №  4549  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248, от 19.02.2016 № 628, от 19.04.2016 № 1602, от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754, от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016 № 6063, от 09.02.2017 № 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985,                     от 06.12.2017 № 5376, от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463, от 13.03.2018 № 910, от 09.07.2018 № 2635, от 20.08.2018 № 3244,                       от 14.09.2018 № 3628, от 03.12.2018 № 4708, от 29.12.2018 № 5154, от 18.02.2019 № 488, от 29.03.2019 № 1096, от 30.05.2019 № 1880,                    от 17.06.2019 № 2099, от 26.06.2019 № 2235, от 09.08.2019 № 3045, от 29.10.2019 № 4475, от 30.12.219 № 5660); планом реализации муниципальной программы на 2019 год от 30 декабря 2019 года.