Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План* (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 25 108,0 | 25 108,0 | 100 |  | Расселение 2 аварийных жилых домов, 10 аварийных жилых помещений общей площадью 477,3 кв.м, 32 гражданина. |  | Расселено 1,62 аварийных жилых домов, 8 аварийных жилых помещения общей площадью 391,2 кв.м, 26 граждан. |
|  |  |  | средства Фонда | 19 029,9 | 19 029,9 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 559,1 | 559,1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5 519,0 | 5 519,0 | 100 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 11 187,9 | 11 187,9 | 100 |  | Приобретение 4 квартир для переселения 14 граждан из 4 жилых помещений площадью 201,9 кв.м. |  | Приобретены 4 квартиры. Переселены 8 граждан из 2 жилых помещений площадью 115,8 кв.м, переселение 6 граждан из 2 жилых помещений площадью 86,1 кв.м осуществляется в судебном порядке. |
|  |  |  | средства Фонда | 8049,7 | 8049,7 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 236,5 | 236,5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2901,7 | 2901,7 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 12 978,6 | 12 978,6 | 100 |  | Выплата возмещения собственникам 6 жилых помещений площадью 275,4 кв.м. Переселение 18 человек. |  | Выплачено возмещение собственникам 6 жилых помещений площадью 275,4 кв.м, переселено 18 человек. |
|  |  |  | средства Фонда | 10 980,2 | 10 980,2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 322,6 | 322,6 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1 675,8 | 1 675,8 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2. | Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции | УКС, УЭиЖКХ | бюджет города Рязани | 941,5 | 941,5 | 100 |  | Снос 2 аварийных домов. | Снесены 2 аварийных дома. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Внесение изменений в информационную систему «ODANT» | УЭиЖКХ | финанси-рование не предусмот-рено | 0 | 0 | 100 |  | Внесение изменений в информационную систему «ODANT» по 2 домам | Дома сняты с кадастрового учета, исключены из базы жилищного фонда, внесены изменения в систему «ODANT» . |  |
|  | ИНДИКАТОР 1 Количество расселенных аварийных жилых помещений | Ед. |  | 22 | 20 | 91 | 45 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2 Количество переселенных граждан | Чел. |  | 61 | 55 | 90 | 126 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3 Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений | кв.м |  | 929,8 | 843,7 | 91 | 1686,1 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 4 Количество расселенных аварийных жилых домов | Ед. |  | 4 | 3,62 | 91 | 8 | Индикатор не выполнен |  |  |

* – Плановые значения приведены в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы (в ред. от от 30.12.2021 № 5759).